**NABÍDKA NA REALIZACI ŽÁDOSTI**

(„**Nabídka**“)

*Věc: Nabídka DS\_2024\_04\_N na základě Servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení Systému OKaplikace*

**OBJEDNATEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí** | |
| se sídlem: | Na Poříčním právu 376/1, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 01 |
| IČO: | 005 51 023 |
| zastoupená: | *neveřejný údaj*, vrchním ředitelem sekce informačních technologií (pro smluvní záležitosti)  *neveřejný údaj*, ředitelem odboru správy aplikací ICT (pro oblast věcného plnění) |

**POSKYTOVATEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| **OKsystem a.s.** |  |
| se sídlem: | Na Pankráci 1690/125, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze*,* oddíl B, vložka 20326 |
| IČO: | 273 73 665 |
| zastoupená: | *neveřejný údaj*, ředitelem a místopředsedou představenstva (pro smluvní záležitosti)  *neveřejný údajj,* vedoucí oddělení řízení projektů (pro oblast věcného plnění) |

(Objednatel a Poskytovatel společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“)

Vážení,

Poskytovateli byla dne 20. 2. 2024 doručena Žádost č. DS\_2024\_04\_Z na základě „*Servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení Systému OKaplikace*“ uzavřené dne 20. 12. 2023 („**Servisní smlouva**“) na poskytnutí Služeb na objednávku.

Na základě čl. 8.7 Servisní smlouvy tímto Poskytovatel ve lhůtě stanovené Servisní smlouvou předkládá Objednateli Nabídku na poskytnutí Služeb na objednávku:

1. **Předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace:**

### Předmětem Služeb na objednávku je realizace požadavků uvedených v Žádosti - Požadavku na poskytnutí Služeb na objednávku č. DS\_2024\_04\_Z zaslané Objednatelem Poskytovateli dne 20. 2. 2024 v souladu s postupem stanoveným v čl. 8.7 Rámcové smlouvy.

### Legislativní změny – realizace a dokončení vývoje (včetně zvýšení uživatelského komfortu)

### u níže uvedených oblastí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo požadavku** | **Popis požadavku** |
| 1 | Snížení vzniku konfliktů (AVcentrum) |
| 2 | Novela zákona o zaměstnanosti |
| 3 | Změny v aplikaci OKslužby Rodina - napojení na IS ZED |
| 4 | Propojení aplikací OKsystem odboru 22 s RIS ZED |
| 5 | Napojení de-minimis |
| 6 | Novela RodP |
| 7 | Novela náhradního výživného (24->48 ČM) |
| 8 | Výměna dat s ČTÚ |
| 9 | Backoffice (kontrolní linka + OKcentrum/OKnouze) |

Podrobný popis a specifikace cílového stavu řešení jsou obsaženy v čl. 5 této Nabídky, resp. v její Příloze č.1.

1. **Termín plnění (harmonogram):**

**T** nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. DS\_2024\_04\_O (doručení objednávky DS\_2024\_04\_O Poskytovateli a její publikace v registru smluv), zahájení prací

**T + 5 týdnů** dokončení detailní analýzy včetně návrhu UX/UI

**T + 9 týdnů** dokončení vývoje

**T +11 týdnů** dokončení interního testování, předání Objednateli k testování a akceptačnímu řízení (ověření shody s akceptačními kritérii)

**T + 13 týdnů** akceptace a nasazení do produkčního prostředí Objednatele

Za předpokladu nabytí účinnosti Dílčí smlouvy (termín T) do 24. 3. 2024 (konec lhůty platnosti této Nabídky DS\_2024\_04\_N) je splněn požadavek Objednatele uvedený v Žádosti č. DS\_2024\_04\_Z na dodání do 30. 6. 2024.

1. **Označení jednotlivých členů Realizačního týmu podílejících se na plnění předmětu Služby na objednávku:**

Dodávku řídí a garantují:

* *neveřejný údaj* (projektový manažer)
* *neveřejný údaj* (garant za oblast vývoje, vedoucí týmu)
* *neveřejný údaj* (garant za oblast vývoje, vedoucí týmu)
* *neveřejný údaj* (garant za oblast vývoje, vedoucí týmu)
* *neveřejný údaj* (garant za oblast analýzy a integrací, vedoucí týmu)
* *neveřejný údaj* (garant za oblast vývoje a bezpečnosti, vedoucí týmu)
* *neveřejný údaj* (garant za oblast UX/UI, vedoucí týmu)

Na realizaci plnění se v oblastech analýzy, vývoje, UX/UI, testování a dokumentace bude podílet v různých fázích plnění dalších 62 pracovníků Poskytovatele.

1. **Dopad na Systém anebo IT prostředí objednatele:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo požadavku** | **Popis požadavku** | **Změna DB struktury** | **Integrační dopady** |
| 1 | Snížení vzniku konfliktů (AVcentrum) | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| 2 | Novela zákona o zaměstnanosti | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| 3 | Změny v aplikaci OKslužby Rodina - napojení na IS ZED | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| 4 | Propojení aplikací OKsystem odboru 22 s RIS ZED | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| 5 | Napojení de-minimis | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| 6 | Novela RodP | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| 7 | Novela náhradního výživného (24->48 ČM) | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| 8 | Výměna dat s ČTÚ | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |
| 9 | Backoffice (kontrolní linka + OKcentrum/OKnouze) | *neveřejný údaj* | *neveřejný údaj* |

1. **Návrh konceptu technického řešení včetně uživatelského a případně licenčního zajištění Objednatele:**

Technický koncept je zahrnut do popisu předmětu služeb viz kapitola 1. UI/UX design bude navržen v rámci dodávky a konzultován/připomínkován s odpovědnými osobami ze strany MPSV. Navrhované řešení neklade na Objednatele další nároky na licenční zajištění nad rámec současného stavu.

1. **Předmět příslušných Služeb na objednávku se týká anebo je jinak přímo spojen se ZPV a je tak k němu udělována Nevýhradní licence, případně příslušné nevýhradní oprávnění, neujednaly-li si Strany jiný rozsah Udělovaných oprávnění:**

Ne.

1. **Požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob:**

K plnění není požadována součinnost Objednatele ani třetích osob nad rámec běžné komunikace na úrovni pracovních týmů Poskytovatele a Objednatele.

1. **Cenová nabídka:**

Poskytovatelem předpokládaný rozsah Služeb na objednávku a cena:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková pracnost** | 824,5 ČD |
| **Cena (Kč bez DPH)** | 11 955 250, - |
| **Cena (Kč s DPH)** | 14 465 852,50 |

1. **Akceptační kritéria:**

Shoda funkcí dodaného SW řešení s požadavky specifikovanými v Žádosti DS\_2024\_04\_Z doručené Objednatelem Poskytovateli v souladu s ustanovením čl. 8.7 Rámcové smlouvy a popisem technického řešení v této Nabídce DS\_2024\_04\_N (kapitola 5, Příloha č.1), nasazení do produkčního prostředí Objednatele.

1. **Další podmínky:**

* Pojmy s velkými písmeny v této Nabídce nedefinované mají význam uvedený v Servisní smlouvě.
* Na základě objednávky Objednatele, která představuje odsouhlasení Nabídky, doručené Poskytovateli v elektronické podobě („**Objednávka**“), se Poskytovatel zavazuje poskytovat Služby na objednávku uvedené v Nabídce. Dílčí smlouva dle Servisní smlouvy („**Dílčí smlouva**“) je uzavřena doručením Objednávky Poskytovateli. Objednávku je oprávněna učinit Kontaktní osoba Objednatele pro věci smluvní.
* Každá Dílčí smlouva se řídí Servisní smlouvou a ustanovení Servisní smlouvy mají přednost před odchylnými ustanoveními Dílčí smlouvy. Dílčí smlouva nabývá účinnosti nejdříve uveřejněním příslušné Dílčí smlouvy prostřednictvím tzv. registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“).
* Dílčí smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Dílčí smlouvy souhlasí, s výjimkou dle čl. 35.2 Servisní smlouvy. Uveřejnění Dílčí smlouvy v registru smluv zabezpečí Objednatel.

**Lhůta k potvrzení Nabídky:** Doba platnosti Nabídky je v souladu s ustanovením Servisní smlouvy třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Poskytovatel neprodlužuje dobu platnosti Nabídky.

**Příloha č. 1**: Podrobný popis řešení a specifikace cílového stavu

S pozdravem

**Za Poskytovatele:**

**V Praze** **dne 23. 2. 2024**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*neveřejný údaj*

Ředitel a místopředseda představenstva

OKsystem a.s.

**Příloha č. 1 nabídky DS\_2024\_04\_N**

**Podrobný popis řešení a specifikace cílového stavu**

*neveřejný údaj*