**Nabídka**

**Konfigurace systému AIS MPO ČR**

**a poskytování souvisejících činností a služeb pro účely administrace výzvy** **4287 "EFEKT 3/2024 - Nastavení jednotného systému energetického managementu pro organizační složky státu"**

určeno pro

**Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky**



vypracovala společnost

**ASD Software, s.r.o.**

dokument ze dne 23. 2. 2024, verze 1.00

# Úvod

Tento dokument obsahuje nabídku na realizaci konfigurace systému AIS MPO ČR a poskytování souvisejících činností a služeb pro účely administrace výzvy 4287 "EFEKT 3/2024 - Nastavení jednotného systému energetického managementu pro organizační složky státu"

Jedná se o nabídku na konfiguraci systému AIS MPO ČR a poskytování souvisejících činností a služeb, která byla zpracována na základě poptávky pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále také jako „Objednatel“ nebo MPO ČR) a informací známých pracovníkům společnosti ASD Software, s.r.o. (dále také jako „Poskytovatel“) ke dni 23. 2. 2024.

*Poznámka:*

*Pracnost činností je v dokumentu vyjádřena v „člověkodnech“ (čld). „Člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním pracovníkem zhotovitele za dobu jednoho dne (8 pracovních hodin).*

*Všechny ceny uvedené v dokumentu jsou v Kč bez DPH.*

# Konfigurace systému AIS MPO ČR pro účely administrace výzvy 4287 "EFEKT 3/2024 - Nastavení jednotného systému energetického managementu pro organizační složky státu"

V rámci konfigurace AIS MPO ČR pro účely administrace výzvy 4287 "EFEKT 3/2024 - Nastavení jednotného systému energetického managementu pro organizační složky státu" budou Poskytovatelem provedeny jednorázové činnosti, které jsou uvedeny v následující tabulce včetně odhadu jejich pracnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořad. číslo** | **Činnost** | **Pracnost (čld)** |
| ***1*** | ***Analytické práce spojené s implementací AIS MPO ČR a projektové řízení pro výzvu 4287 "EFEKT 3/2024 - Nastavení jednotného systému energetického managementu pro organizační složky státu"*** | **x** |
| 1.1 | Analytické práce spojené s implementací výzvy 4287 "EFEKT 3/2024 - Nastavení jednotného systému energetického managementu pro organizační složky státu" v AIS MPO ČR (včetně účastí na schůzkách v MS TEAMS) | 1,5 |
| 1.2 | Podíl na řízení projektu implementace výzvy 4287 "EFEKT 3/2024 - Nastavení jednotného systému energetického managementu pro organizační složky státu" v AIS MPO ČR | 2 |
| ***2*** | ***Provedení konfigurace systému pro účely administrace výzvy 4287 "EFEKT 3/2024 - Nastavení jednotného systému energetického managementu pro organizační složky státu"*** | **X** |
| 2.1 | Konfigurace programové struktury a výzvy dle podkladů z MPO* založení a nastavení hlavní a dílčí výzvy
* parametry nastavit dle výzvy 4188
* doplnění povinných příloh

1. Podrobná osnova, harmonogram a popis realizace akce, kalkulace výdajů realizace akce.2. Seznam objektů s adresami.* zprovoznění výzvy na testovacím a produkčním prostředí Praha
* kontrola a nastavení v provozním prostředí s panem Kozákem před zahájením sběru žádostí
 | 1 |
| 2.2 | Konfigurace formuláře žádosti – kopie formuláře výzvy 3282Následující úpravy dle podkladů MPO ČR:1. vložení textu do sekce Oprávněná osoba jednat jménem žadatele v této žádosti
2. Ve větě Osoba jedná na základě ověřené plné moci, => smazat slovo ověřené
3. Smazat celou sekci Uplatnění DPH (v NPO není DPH způsobilý výdaj, tudíž to není již relevantní)
4. Popis v Parametrech projektu Předpokládané výdaje přesunout z popisu do žlutého rámečku pod parametry a do popisu parametrů přidat ks a Kč (částka bez DPH) a doplnit informační text dle podkladů MPO.
5. Algoritmus výpočtu dotace – upravit výpočet – Předpokládané způsobilé výdaje \* 0,95 – max. 1 500 000 Kč
6. Do sekce Doložení dokumentů dle výzvy dodat žluté pole s textem (stejné jako v 4188): Bezdlužnosti nesmí být starší než 3 měsíce před datem podání žádosti. Dokládá se originál potvrzení – s viditelným elektronickým podpisem dané instituce, případně s konverzní doložkou.
7. Zapnout Doložení zadávacího řízení
8. U doložení ZŘ na záložce Dokumenty vyměnit text dle podkladu MPO ČR
9. Smazat celou část De minimis
10. Úpravy datumových položek

Datum realizace - 31. 12. 2024Datum finančního vyúčtování - 31. 12. 2024Datum doložení podkladů k ZVA - 31. 1. 20251. Napojení na notifikaci (+60 dní) Akceptovaná žádost MEK 3283 a EM 3282

Upravit kontroly na vyplnění údajů, provést změny textů. Nastavení kontrol před a při podání žádosti, úprava čestných prohlášení. | 4 |
| 2.3 | U doložení ZŘ na záložce Dokumenty vyměnit texty dle podkladů MPO ČR | 1 |
| 2.4 | Konfigurace šablony žádosti* kopie z výzvy 3282
* úpravy dle formuláře žádosti 4287 v AIS MPO ČR
 | 1,5 |
| 2.5 | Doplnění seznamu Hodnocení žádostí ke kontrole (NPO Energetické úspory) o zobrazování dílčích hodnocení výzvy | 0,5 |
| 2.6 | Konfigurace šablon - dle podkladů MPO* rozhodnutí – RM a RM změna
* vytvoření šablony "Závěrečné vyhodnocení akce"
* úpravy šablony Usnesení

Nastavení volání nových šablon. | 3 |
| 2.7 | Doplnění seznamu Rozhodnutí k elektronickému podpisu (Energetické úspory) o rozhodnutí nové výzvy. | 0,5 |
| 2.8 | Úprava tvorby dávek k proplacení, změna dokumentu Dávka k proplacení v EIS dle podkladů od paní Rakovičové | 1 |
| 2.9 | Vytvoření nového KL kopií kontrolního listu z výzvy 3282 a jeho úprava dle podkladu MPO ČR | 0,8 |
| 2.10 | Doplnění funkčnosti, kdy pro některé žadatele se nebude proplácet přes platební příkazy a dávky EIS. Na rozhodnutí o dotaci se umožní označit PM negenerování platebního příkazu a bude možně vygenerovat dokument Rozhodnutí - Stanovení výdajů. Proplacení bude následně provedeno mimo systém AIS MPO. Součástí bude vytvoření a zapojení šablony pro stanovení výdajů. | 6 |
| ***3*** | ***Nastavení parametrů rozhraní*** | **X** |
| 3.1 | Nastavení parametrů rozhraní s EIS a spisovou službou (ESB) * úprava parametrů pro novou Výzvu
* ověření komunikace se spisovou službou a EIS
 | 2 |
| ***4*** | ***Testování a ověřování funkčnosti, instalace úprav*** | **X** |
| 4.1 | Ověření procesu administrace žádosti pro výzvu 4287 | 2,5 |
| 4.2 | Příprava instalačních balíčků, distribuce a instalace úprav AIS MPO ČR pro výzvu 4287 do testovacího a provozního prostředí | 1 |
| **Pracnost jednorázových činností (čld)** | **28,30** |

**Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadové číslo činnosti** | **Pracnost za jednotlivé role** |
| **Projektový manažer** | **Manažer vývojového týmu** | **Manažer systémové a uživatelské podpory** | **Systémový architekt** | **Business analytik** | **Vývojář** | **Systémový inženýr** | **Specialista uživatelské podpory** |
| 1.1 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - |
| 1.2 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - | - | - | - |  | 1,00 | - | - |
| 2.2. | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - |
| 2.3 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| 2.4 | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - |
| 2.5 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - |
| 2.6 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |
| 2.10 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 3.1 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - |
| 4.1 | - | - | - | - | 0,75 | 1,75 | - | - |
| 4.2 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| **Pracnost celkem za roli** | **0** | **2** | **0** | **0** | **2,25** | **24,05** | **0** | **0** |
| **Sazba za roli (Kč bez DPH)** | **6 000 Kč** | **7 000 Kč** | **6 200 Kč** | **6 000 Kč** | **6 800 Kč** | **6 800 Kč** | **5 100 Kč** | **6 200 Kč** |
| **Cena celkem za roli (Kč bez DPH)** | **0 Kč** | **14 000 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** | **15 300 Kč** | **163 540 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** |
| **Cena celkem (Kč bez DPH)** | **192 840 Kč** |

# Služby technické a provozní podpory

Po dobu administrace výzvy 4287 "EFEKT 3/2024 - Nastavení jednotného systému energetického managementu pro organizační složky státu" budou Poskytovatelem poskytovány služby technické a provozní podpory spočívající v podpoře pracovníků MPO ČR při zajištění administrace výzvy 4287 "EFEKT 3/2024 - Nastavení jednotného systému energetického managementu pro organizační složky státu". Služby budou Poskytovatelem poskytovány v pracovní dny v době 8 - 16 hod.

Služba hot-line Poskytovatele bude dostupná prostřednictvím telefonu a e-mailu. Provozní doba hot-line Poskytovatele je v pracovní dny v době 8 - 16 hod.

Kontaktní údaje na hot-line Poskytovatele jsou následující:

* telefon: 841 135 135
* e-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz

V následující tabulce je uvedena alokovaná měsíční kapacita a pracnost služeb technické a provozní podpory a finanční vyjádření této pracnosti. Délka poskytování technické a provozní podpory bude dle informací poskytnutých odpovědnými pracovníky MPO ČR 2 měsíce (sběr žádostí od 1. 3. 2024 do 31. 3. 2024, následně 1 měsíc administrace žádostí ze strany pracovníků MPO ČR). V případě, že bude délka poskytování technické a provozní podpory kratší, bude účtována skutečně poskytovaná délka.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořad. číslo** | **Činnost** | **Pracnost (čld)** |
| 1 | Technická a provozní podpora pro účely administrace výzvy 4287 "EFEKT 3/2024 - Nastavení jednotného systému energetického managementu pro organizační složky státu" - pracovní doba v pracovní dny v době 8 - 16 hod., případně dle dohody s Objednatelem (alokovaná kapacita 0,5 čld měsíčně) | 0,5 |
| 1.1 | Služba hot-line pro uživatele AIS MPO ČR dostupná prostřednictvím telefonu a emailu |
| 1.2 | Podpora při zpracování dat u objednatele (formou vzdálené správy) |
| 1.3 | Provádění nestandardních oprav dat v IS (formou vzdálené správy) |
| 1.4 | Konzultace a poradenství dle požadavků objednatele |
| **Pracnost technické a provozní podpory za měsíc (čld)** | **0,5** |
| **Délka poskytování technické a provozní podpory (měsíce)** | **2 měsíce** |
| **Celková pracnost technické a provozní podpory za dobu trvání (čld)** | **1** |

**Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadové číslo činnosti** | **Pracnost za jednotlivé role** |
| **Projektový manažer** | **Manažer vývojového týmu** | **Manažer systémové a uživatelské podpory** | **Systémový architekt** | **Business analytik** | **Vývojář** | **Systémový inženýr** | **Specialista uživatelské podpory** |
| 1.1 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | 0,45 |
| 1.2 | - | - | 0,02 | - | 0,06 | 0,06 | - | 0,06 |
| 1.3 | - | - | 0,02 | - | 0,04 | 0,08 | - | 0,06 |
| 1.4 | - | - | 0,01 | - | 0,06 | - | - | 0,03 |
| **Pracnost celkem za roli** | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,16 | 0,14 | 0 | 0,6 |
| **Sazba za roli (Kč bez DPH)** | **6 000 Kč** | **7 000 Kč** | **6 200 Kč** | **6 000 Kč** | **6 800 Kč** | **6 800 Kč** | **5 100 Kč** | **6 200 Kč** |
| **Cena celkem za roli (Kč bez DPH)** | **0 Kč** | **0 Kč** | **620 Kč** | **0 Kč** | **1 088 Kč** | **952 Kč** | **0 Kč** | **3 720 Kč** |
| **Cena celkem (Kč bez DPH)** | **6 380 Kč** |

# Závěr

Závěrem si Poskytovatel dovoluje Objednatele ujistit, že je schopen zadané úkoly zajistit v požadované kvalitě
a termínech.