**Nabídka**

**Konfigurace systému AIS MPO ČR**

**a poskytování souvisejících činností a služeb pro účely administrace výzvy** **4282 "EFEKT 2/2024 -Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu"**

určeno pro

**Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky**



vypracovala společnost

**ASD Software, s.r.o.**

dokument ze dne 16. 2. 2024, verze 1.00

# Úvod

Tento dokument obsahuje nabídku na realizaci konfigurace systému AIS MPO ČR a poskytování souvisejících činností a služeb pro účely administrace výzvy 4282 "EFEKT 2/2024 - Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu".

Jedná se o nabídku na konfiguraci systému AIS MPO ČR a poskytování souvisejících činností a služeb, která byla zpracována na základě poptávky pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále také jako „Objednatel“ nebo MPO ČR) a informací známých pracovníkům společnosti ASD Software, s.r.o. (dále také jako „Poskytovatel“) ke dni 16. 2. 2024.

*Poznámka:*

*Pracnost činností je v dokumentu vyjádřena v „člověkodnech“ (čld). „Člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním pracovníkem zhotovitele za dobu jednoho dne (8 pracovních hodin).*

*Všechny ceny uvedené v dokumentu jsou v Kč bez DPH.*

# Konfigurace systému AIS MPO ČR pro účely administrace výzvy 4282 "EFEKT 2/2024 - Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu"

V rámci konfigurace AIS MPO ČR pro účely administrace výzvy 4282 "EFEKT 2/2024 - Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu" budou Poskytovatelem provedeny jednorázové činnosti, které jsou uvedeny v následující tabulce včetně odhadu jejich pracnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořad. číslo** | **Činnost** | **Pracnost (čld)** |
| ***1*** | ***Analytické práce spojené s implementací AIS MPO ČR a projektové řízení pro výzvu 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu"*** | **x** |
| 1.1 | Analytické práce spojené s implementací výzvy 4282 "EFEKT 2/2024 - Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu" v AIS MPO ČR (včetně účastí na schůzkách v MS TEAMS) | 1,5 |
| 1.2 | Podíl na řízení projektu implementace výzvy 4282 "EFEKT 2/2024 - Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu" v AIS MPO ČR | 2 |
| ***2*** | ***Provedení konfigurace systému pro účely administrace výzvy 4282 "EFEKT 2/2024 - Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu"*** | **X** |
| 2.1 | Konfigurace programové struktury a výzvy dle podkladů z MPO ČR   * založení a nastavení hlavní a dílčí výzvy * parametry nastavit dle výzvy 4188 * doplnění povinných příloh * zprovoznění výzvy na testovacím a produkčním prostředí AIS MPO ČR * kontrola a nastavení v provozním prostředí s panem Kozákem před zahájením sběru žádostí | 1 |
| 2.2 | Konfigurace formuláře žádosti – kopie formuláře výzvy 3282  Následující úpravy dle podkladů MPO:   1. vložení textu do sekce Oprávněná osoba jednat jménem žadatele v této žádosti 2. Ve větě Osoba jedná na základě ověřené plné moci, => smazat slovo ověřené 3. Smazat celou sekci Uplatnění DPH (v NPO není DPH způsobilý výdaj, tudíž to není již relevantní) 4. Popis v Parametrech projektu Předpokládané výdaje přesunout z popisu do žlutého rámečku pod parametry a do popisu parametrů přidat ks a Kč (částka bez DPH) 5. Algoritmus výpočtu dotace – upravit výpočet – Předpokládané způsobilé výdaje \* 0,95 – max. 550 000 Kč 6. Do sekce Doložení dokumentů dle výzvy dodat žluté pole s textem (stejné jako v 4188): Bezdlužnosti nesmí být starší než 3 měsíce před datem podání žádosti. Dokládá se originál potvrzení – s viditelným elektronickým podpisem dané instituce, případně s konverzní doložkou. 7. Další údaje žádosti – vkládání dokumentů udělat dle výzvy 4188, VČETNĚ POPISU TYPU DOKUMENTU 8. U doložení ZŘ na záložce Dokumenty vyměnit text 9. Doplnit pod seznamem Povinných příloh i seznam Nepovinných příloh (záložka Další údaje žádosti) 10. Úpravy algoritmu výpočtu dotace a zapracování omezení výše dotace 11. Úpravy datumových položek  * Datum realizace - 31.12.2024 * Datum finančního vyúčtování - 31.12.2024 * Datum doložení podkladů k ZVA - 31.1.2025   Upravit kontroly na vyplnění údajů, provést změny textů. Nastavení kontrol před a při podání žádosti, úprava čestných prohlášení. | 4 |
| 2.3 | U doložení ZŘ na záložce Dokumenty vyměnit texty dle podkladů MPO ČR | 1 |
| 2.4 | Konfigurace šablony žádosti   * kopie z výzvy 3282 * úpravy dle formuláře žádosti 4282 v AIS MPO ČR | 1,5 |
| 2.5 | Doplnění seznamu Hodnocení žádostí ke kontrole (NPO Energetické úspory) o zobrazování dílčích hodnocení výzvy | 0,5 |
| 2.6 | Konfigurace šablon - dle podkladů MPO ČR   * rozhodnutí – RM a RM změna * vytvoření šablony "Závěrečné vyhodnocení akce" * úpravy šablony Usnesení   Nastavení volání nových šablon. | 3 |
| 2.7 | Doplnění seznamu Rozhodnutí k elektronickému podpisu (Energetické úspory) o rozhodnutí nové výzvy. | 0,5 |
| 2.8 | Úprava tvorby dávek k proplacení, změna dokumentu Dávka k proplacení v EIS dle podkladů od paní Rakovičové | 1 |
| 2.9 | Vytvoření nového KL kopií kontrolního listu z výzvy 3282 a jeho úprava dle podkladu MPO ČR | 0,8 |
| ***3*** | ***Nastavení parametrů rozhraní*** | **X** |
| 3.1 | Nastavení parametrů rozhraní s EIS a spisovou službou (ESB)   * úprava parametrů pro novou Výzvu * ověření komunikace se spisovou službou a EIS | 2 |
| ***4*** | ***Testování a ověřování funkčnosti, instalace úprav*** | **X** |
| 4.1 | Ověření procesu administrace žádosti pro výzvu 4282 | 2,5 |
| 4.2 | Příprava instalačních balíčků, distribuce a instalace úprav AIS MPO ČR pro výzvu 4282 do testovacího a provozního prostředí | 1 |
| **Pracnost jednorázových činností (čld)** | | **22,30** |

**Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadové číslo činnosti** | **Pracnost za jednotlivé role** | | | | | | | |
| **Projektový manažer** | **Manažer vývojového týmu** | **Manažer systémové a uživatelské podpory** | **Systémový architekt** | **Business analytik** | **Vývojář** | **Systémový inženýr** | **Specialista uživatelské podpory** |
| 1.1 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - |
| 1.2 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - | - | - | - |  | 1,00 | - | - |
| 2.2. | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - |
| 2.3 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| 2.4 | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - |
| 2.5 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - |
| 2.6 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 2.7 |  |  |  |  |  | 0,50 |  |  |
| 2.8 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 2.9 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |
| 3.1 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - |
| 4.1 | - | - | - | - | 0,75 | 1,75 | - | - |
| 4.2 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| **Pracnost celkem za roli** | **0** | **2** | **0** | **0** | **2,25** | **18,05** | **0** | **0** |
| **Sazba za roli (Kč bez DPH)** | **6 000 Kč** | **7 000 Kč** | **6 200 Kč** | **6 000 Kč** | **6 800 Kč** | **6 800 Kč** | **5 100 Kč** | **6 200 Kč** |
| **Cena celkem za roli (Kč bez DPH)** | **0 Kč** | **14 000 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** | **15 300 Kč** | **122 740 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** |
| **Cena celkem (Kč bez DPH)** | **152 040 Kč** | | | | | | | |

# Služby technické a provozní podpory

Po dobu administrace výzvy 4282 "EFEKT 2/2024 - Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu" budou Poskytovatelem poskytovány služby technické a provozní podpory spočívající v podpoře pracovníků MPO ČR při zajištění administrace výzvy 4282 "EFEKT 2/2024 - Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu". Služby budou Poskytovatelem poskytovány v pracovní dny v době 8 - 16 hod.

Služba hot-line Poskytovatele bude dostupná prostřednictvím telefonu a e-mailu. Provozní doba hot-line Poskytovatele je v pracovní dny v době 8 - 16 hod.

Kontaktní údaje na hot-line Poskytovatele jsou následující:

* telefon: 841 135 135
* e-mail: [hotline-aismpo@asd-software.cz](mailto:hotline-aismpo@asd-software.cz)

V následující tabulce je uvedena alokovaná měsíční kapacita a pracnost služeb technické a provozní podpory a finanční vyjádření této pracnosti. Délka poskytování technické a provozní podpory bude dle informací poskytnutých odpovědnými pracovníky MPO ČR 5,5 měsíce (sběr žádostí od 15. 2. 2024 do 30. 6. 2024, následně 1 měsíc administrace žádostí ze strany pracovníků MPO ČR). V případě, že bude délka poskytování technické a provozní podpory kratší, bude účtována skutečně poskytovaná délka.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořad. číslo** | **Činnost** | **Pracnost (čld)** |
| 1 | Technická a provozní podpora pro účely administrace výzvy 4282 "EFEKT 2/2024 - Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu" - pracovní doba v pracovní dny v době 8 - 16 hod., případně dle dohody s Objednatelem (alokovaná kapacita 0,8 čld měsíčně) | 0,8 |
| 1.1 | Služba hot-line pro uživatele AIS MPO ČR dostupná prostřednictvím telefonu a emailu |
| 1.2 | Podpora při zpracování dat u objednatele (formou vzdálené správy) |
| 1.3 | Provádění nestandardních oprav dat v IS (formou vzdálené správy) |
| 1.4 | Konzultace a poradenství dle požadavků objednatele |
| **Pracnost technické a provozní podpory za měsíc (čld)** | | **0,8** |
| **Délka poskytování technické a provozní podpory (měsíce)** | | **5,5 měsíce** |
| **Celková pracnost technické a provozní podpory za dobu trvání (čld)** | | **4,4** |

**Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadové číslo činnosti** | **Pracnost za jednotlivé role** | | | | | | | |
| **Projektový manažer** | **Manažer vývojového týmu** | **Manažer systémové a uživatelské podpory** | **Systémový architekt** | **Business analytik** | **Vývojář** | **Systémový inženýr** | **Specialista uživatelské podpory** |
| 1.1 | - | - | 0,15 | - | - | - | - | 2 |
| 1.2 | - | - | 0,09 | - | 0,27 | 0,27 | - | 0,27 |
| 1.3 | - | - | 0,09 | - | 0,18 | 0,36 | - | 0,27 |
| 1.4 | - | - | 0,05 | - | 0,27 | - | - | 0,13 |
| **Pracnost celkem za roli** | **0** | **0** | **0,38** | **0** | **0,72** | **0,63** | **0** | **2,67** |
| **Sazba za roli (Kč bez DPH)** | **6 000 Kč** | **7 000 Kč** | **6 200 Kč** | **6 000 Kč** | **6 800 Kč** | **6 800 Kč** | **5 100 Kč** | **6 200 Kč** |
| **Cena celkem za roli (Kč bez DPH)** | **0 Kč** | **0 Kč** | **2 356 Kč** | **0 Kč** | **4 896 Kč** | **4 284 Kč** | **0 Kč** | **16 554 Kč** |
| **Cena celkem (Kč bez DPH)** | **28 090 Kč** | | | | | | | |

# Závěr

Závěrem si Poskytovatel dovoluje Objednatele ujistit, že je schopen zadané úkoly zajistit v požadované kvalitě   
a termínech.