Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:	12799/941/5.4108/2016

Vyřizuje:	Martin Látal

Tel.:    		596 657 290

E-mail:    	latal@pod.cz

Datum:   	7. 9. 2016

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Objednávka č.: OVs2916/0408 na dodávku a montáž ocelových U profilů vč. souvisejících prací pro stavbu č. 4108 „Odra, Přívoz, úpravy výstupního rybího přechodu“

Na základě nabídky ze dne 9. 8. 2016 u Vás objednáváme dodávku a montáž ocelových U profilů 
vč. souvisejících prací dle rozpočtu, který je přílohou objednávky.

Termín zahájení:		po podpisu objednávky

Termín ukončení: 		do 31. 10. 2016

Cena:				XXXXX,- Kč bez DPH

Splatnost faktury:		30 dnů ode dne vystavení a doručení objednateli

Záruka:				72 měsíců

Sankce:	V případě prodlení zhotovitele s předáním díla do termínu uvedeném v této objednávce, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Ostatní ujednání:

V případě, že zhotovitel nebude postupovat v souladu s platnými právními předpisy má, objednatel právo zrušit objednávku.

Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a čitelném formátu.

Povodí Odry, státní podnik považuje ze skutečností uvedených v této smlouvě za své obchodní tajemství údaje týkající se identifikace smluvních stran a údaj o ceně. Tyto údaje nebudou zveřejněny v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Identifikační údaje objednatele:

Povodí Odry, státní podnik

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: 		Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce pro věci smluvní: 	Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Martin Látal, investiční referent

Telefon: 596 657 111

IČ: 70890021

DIČ: CZ 70890021

Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

Plátce DPH: ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Identifikační údaje zhotovitele:

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Kontaktní osoba: XXXXX

Telefon: XXXXX

IČ: XXXXX

DIČ: XXXXX

Bankovní spojení: XXXXX

Plátce DPH: XXXXX

XXXXX

Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.

investiční ředitel

Co: OOK – p. Vaverková, zde

Potvrzenou kopii objednávky zašlete zpět objednateli!

Potvrzení převzetí objednávky

Datum a podpis: