# Příloha č. 4

## Cíle provozování a časový plán

Svazek obcí Drahanská vrchovina

Sídlo: 			Protivanov 32, 798 48 Protivanov

Zastoupený: 		Petrem Kolářem, předsedou Svazku

IČO:			47921137

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., č.ú.: 24833701/0100

a

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Sídlo: 			Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

Zastoupená: 		Ing. Ladislavem Haškou, generálním ředitelem

Adresa divize: 		17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

IČO: 49455842

DIČ: CZ49455842

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s., č.ú.: 19 – 4870110287/0100

I.

Smluvní strany si ujednaly následující cíle spojené s provozováním Vodohospodářského majetku a časový plán:

Cíl 1:

Aktualizace PFO (plán financování obnovy) 				do 30. 6. 2024

Realizace obnovy Vodohospodářského majetku dle PFO			trvale průběžně

Cíl 2:

Ztráty vody:

Skutečnost roku 2022							     31 %

Cíl VAS - za rok 2025 dosáhnout hodnoty				do 20 %

Cíl 3:

Funkční GIS s následnou trvalou aktualizací 				do 31. 12. 2024

Propojení GIS do zákaznického systému (standard VAS)			do 31. 5. 2024

Splnění legislativních povinností - DTM, ÚAP				do 31. 12. 2024

Implementace GIS do Vyjadřovacího portálu VAS			do 31. 12. 2024

Implementace evidence poruch do GIS					do 31. 12. 2024

Cíl 4:

Vykonávání standardních pravidelné

a preventivní údržby dle standardů VAS, dle Provozního řádu		trvale průběžně

Implementace do systému řízení prací SOLVER				do 30. 6. 2025

Cíl 5:

Začlenění do dispečerského systému SCADA (provozován VAS),

a to postupně dle priorit. 						do 31. 12. 2024

Cíl 6:

Začlenění do zákaznického informačního systému ZIS			do 31. 12. 2024

Cíl 7:

Doplnění hydrantové sítě - nadzemní hydranty, pravidelné fyzické revize

dle standardů VAS							do 31. 12. 2027

Cíl 8:

Dosažení nastavení systému se standardem VAS při řádném

provozování s realizací obnovy Vodohospodářského majetku		od 1. 1. 2028

V Protivanově dne:					V Brně dne:

…………………………………………………		……………………………………………….

Petr Kolář						Ing. Ladislav Haška

předseda Svazku					generální ředitel

Svazek obcí Drahanská vrchovina			VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.