Evidenční číslo smlouvy: KK02854/2023/1

**DODATEK Č. 1**

**k smlouvě o dodání softwarového řešení webové aplikace Evidence myslivosti – aplikace evidence zástřelného**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

# Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení: UniCredit Bank č.ú.: XXXXXXXXXXXX

 Raiffeisenbank č.ú.: XXXXXXXXXXXX

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**Gappex s.r.o.**

se sídlem: Na Cimbále 104/2, Modřany, 143 00 Praha 4

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 06835732

DIČ: CZ06835732

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXXX

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Spisová značka C289441 vedená u Městského soudu v Praze

*na straně druhé jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“)*

*(společně jako „smluvní strany“)*

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

1. smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 10.11.2023 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Software Evidence myslivosti – aplikace evidence zástřelného“ (dále jen „smlouva“);
2. v průběhu realizace smlouvy došlo ze strany objednatele k dodatečným požadavkům na další funkcionality webové aplikace. Tyto dodatečné požadavky objednatele již není možné realizovat ve lhůtě pro dodání aplikace, ale zároveň je lze provést samostatně až po dodání aplikace, proto se objednatel s poskytovatelem dohodli na stanovení samostatné lhůty k dodání těchto víceprací, přičemž lhůty pro dodání aplikace v původní podobě se nemění;
3. rozšíření dodávky webové aplikace o další funkcionality je nepodstatnou změnou závazku
ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“);
4. objednatel neměl ve lhůtě pro dokončení dodání webové aplikace k dispozici zaměstnance, kteří budou aplikaci využívat, nebylo tedy možné tyto zaměstnance proškolit. Jde o překážku na straně objednatele a proškolení bude provedeno po nástupu nových zaměstnanců objednatele. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 ZZVZ;

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. VIII. odst. 8.8 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 1**

(dále jen „*dodatek*“)

**Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce dle nabídky poskytovatele ze dne 23.01.2024, která tvoří přílohu č. 1 dodatku.
2. Článek II. Termín a místo plnění, odstavec 2.1 smlouvy se doplňuje o:

Poskytovatel proškolí uživatele (referenty, správce a inspektory) do 28.03.2024.

Poskytovatel vícepráce specifikované v  příloze č. 1 dodatku dodá do 15.03.2024.

1. Článek III. Cena a platební podmínky, odstavec 3.1 smlouvy nově zní takto:
	1. Cena za dodání Aplikace dle článku 1.1. písm. a) smlouvy činí:

cena bez DPH 164 876 Kč (slovy: jedno sto šedesát čtyři tisíc osm set sedmdesát šest korun českých)

DPH ve výši 21% 34 624 Kč (slovy: třicet čtyři tisíc šest set dvacet čtyři korun českých)

cena včetně DPH 199 500 Kč (slovy: jedno sto devadesát devět tisíc pět set korun českých)

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 268/03/24 ze dne 04.03.2024.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Nabídka poskytovatele ze dne 23.01.2024

1. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 XXXXXXXXXXXX Karlovarský kraj

 Gappex s.r.o., jednatel XXXXXXXXXXXXX