Smlouva o dílo

č. 8/70836213/2023

„Malování školy“

Smluvní strany:

1.  Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

se sídlem:  Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou

IČ: 70836213

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

zastoupena: Mgr. Janou Marečkovou, ředitelkou školy

dále jen „objednatel“

a

2.  David Bělohradský

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ:	06420583	     DIČ: XXXXXXXXXX

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupena: Davidem Bělohradským

dále jen „dodavatel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

1.   Předmětem této smlouvy je vymalování školy, která spočívá v pracích uvedených v příloze č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet prací.

2.   Zhotovitel se zavazuje objednateli provést malířské práce podle této smlouvy a podle případných dodatků této smlouvy, ve smluvených termínech, ve smluveném množství, jakosti, provedení a ceně, předat doklady, které se k tomuto vztahují.

3.   Objednatel se zavazuje dodávku ve smluveném termínu převzít a zaplatit cenu za tuto  dodávku služeb

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy vykonat dílo v době od 17. 7. 2023 do 6. 8. 2023.

- Místem plnění je Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 odloučené pracoviště Komenského 400, 285 04 Uhlířské Janovice.

- Při nedodržení termínu plnění zaplatí prodávající smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny za dodávku za každý den prodlení.

Článek III.

Cena za dílo

Celková hodnota zakázky cca Kč 68 775,00  bez DPH, tj. Kč 83.217,75 Kč včetně DPH 14.442,75 Kč (21%), (slovy osmdesáttřitisícedvěstěsedmnáctkorunčeských75/100).

Článek IV.

Platební podmínky

- Cena za dílo bude uhrazena bezhotovostně převodem na bankovní účet uvedený na faktuře vyhotovené zhotovitelem.

- Uvedená cena za dodávku je konečná. Zhotovitel se zavazuje nepřekročit tuto cenu.

4. 	Platba faktury bude zhotoviteli uhrazena po předání zakázky a na základě vystavení dvou originálů faktury.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 60 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí dodávky.

- Vady předmětů z dodávky díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

Zruč nad Sázavou, dne  01. 06. 2023

Xxxx xxxxxxxxxxx		xxxxxxxxxxxxxx

.........................................................                                 .............................................................

podpis zástupce objednatele                                                podpis zástupce zhotovitele