### PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

### na výkon odborného dozoru provedení díla

**„Sloup Nejsvětější Trojice“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo smlouvy příkazníka: | Číslo smlouvy příkazce: OI-IP/PRI/001137/2024/Val | Org: provoz |

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Příkazce:** | statutární město Olomouc | |
|  | Horní náměstí 583 | |
| 779 11 Olomouc | |
| IČ: 00299308 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zastoupen:** | | |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních | | |
| **Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora** | | |
| tel.: | xxxxx, | e-mail: xxxxx |
| - kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech technických: | | |
| **xxxxx** | | |
| tel.: | xxxx, | e-mail: xxxxx |
| **xxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl** | | |
| tel.: | xxxxx | e-mail: xxxxx |
|  | | |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. | | |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2*.* Příkazník:** | **Mgr. Petr Gláser** | | | | |
|  | Drahoraz 37, 507 32 Kopidlno | | | | |
| IČ: | 72659041 | | DIČ: | CZ xxxxx |
|  | | | | |
| ID datové schránky: vtvbnz4 | | | | |
| **Zastoupen:** | | | | |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:  **Mgr. Petr Gláser** | | | | |
| tel.: | xxxxx | e-mail: xxxxx | | | |
|  | | | | |
| Bankovní spojení: ČSOB Jičín | | | | |
| č. účtu: 173554116/0300 | | | | |

# Předmět plnění

1. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje provádět pro příkazce odborný dozor nad prováděním díla (dále jen „ODPD“) akce pod názvem **„Sloup Nejsvětější Trojice“** (dále jen „dílo“).
2. Příkazce se zavazuje za takto provedenou činnost poskytnout příkazníkovi dále sjednanou cenu.
3. ODPD se rozumí činnost dále specifikovaná touto smlouvou vykonávaná po celou dobu provádění díla od předání staveniště (místa plnění) do okamžiku převzetí díla. ODPD se dále rozumí dohled nad plněním smluvních závazků zhotovitele díla dle smlouvy o dílo na provedení díla vč. jejích příloh (dále jen „SOD“) v souladu s restaurátorským průzkumem a záměrem - Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (dále jen „restaurátorský záměr“), podmínkami uvedenými v závazném stanovisku odboru sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje č. j. KUOK 104269/2021 ze dne 14. 10. 2021 a podmínkami uvedenými v souhlasu s ohlášenými udržovacími pracemi vydaným odborem stavebním Magistrátu města Olomouce pod č. j. SMOL/012869/2022/OS/PS/Fi ze dne 13.1.2022, právními předpisy a technickými normami. Příkazník bude kontrolovat, že provádění díla bude probíhat v souladu se zákonem č. zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
4. Příkazník se zavazuje, že ODPD nebude provádět osoba propojená se zhotovitelem díla.
5. Příkazník se na základě této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat ODPD a je povinen v rámci výkonu ODPD zejména nikoliv však pouze:
6. seznámit se s podklady, podle kterých se bude realizovat dílo, zejména s restaurátorským záměrem, obsahem a podmínkami smlouvy o dílo, podmínkami, souhlasy a stanovisek kontrolních úřadů apod., a následně posuzovat, kontrolovat a odsouhlasovat, zda je dílo prováděno v souladu s výše uvedenými dokumenty,
7. účastnit se protokolárního předání a převzetí staveniště zhotoviteli,
8. průběžně provádět kontroly dodržování podmínek SOD zhotovitelem díla,
9. poskytovat vysvětlení za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí restaurátorského záměru,
10. účastnit se 1x za 14 dní kontrolních dnů provádění díla, případně i mimořádných kontrolních dnů a prohlídek,
11. účastnit se schůzek svolaných objednatelem nebo orgánem veřejné moci, případně i dalších schůzek svolaných v souvislosti s prováděním díla
12. vyjadřovat se k projednání změn oproti restaurátorskému záměru,
13. účastnit se jednání a konzultací s pracovní skupinou a spolupracovat s ní,
14. provádět kontroly kvality provedených prací,
15. vyjadřovat se k technologickým postupům a předloženým vzorkům a kontrolovat jejich dodržování,
16. vyjadřovat se ke všem restaurátorským pracím, které jsou svou podstatou výtvarnými inspiracemi nebo mohou vést k výtvarným změnám,
17. provádět dohled nad případnými zkouškami včetně kontroly dokladů (certifikáty, atesty, protokoly atd.) s tím souvisejících,
18. spolupracovat s koordinátorem BOZP,
19. dodržovat předpisy BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí,
20. provádět kontroly a přejímky těch částí díla (zápisem do stavebního deníku), které budou v dalším postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně vyhotovení fotodokumentace,
21. vyjadřovat se ke zhotovitelem vypracovaným formulářům „Oznámení změny“ a „Změnový list“ kontrolovat a odsouhlasovat ocenění víceprácí/méněprací dle podmínek SOD,
22. kontrolovat a odsouhlasovat fakturaci zhotovitele, včetně zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací,
23. zkontrolovat dokumentaci potřebnou k závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a k převzetí díla,
24. účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky prováděné stavebním úřadem,
25. vyjádřit se k provedení závěrečné restaurátorské zprávy
26. účastnit se předání a převzetí dokončeného díla (komisionální ukončení prací) se zhotovitelem díla,
27. podepsat zápis o převzetí díla včetně vyhotovení soupisu případných vad a nedodělků,
28. vypracovat a předat závěrečnou zprávu příkazci s prohlášením, že uvedené dílo bylo realizováno   
    dle restaurátorského záměru, nebo se změnami schválenými v průběhu realizace.

# Lhůta plnění

1. Příkazník se zavazuje, že plnění dle této smlouvy příkazci bude poskytovat ve lhůtě od předání staveniště (zahájení výkonu ODPD) do převzetí díla příkazcem (ukončení výkonu ODPD).

Doba výkonu ODPD činí **991 dnů.**

1. Výkon ODPD bude probíhat pouze po dobu provádění díla, tj. ne v období, kdy bude provádění díla dočasně zastaveno nebo práce na díle přerušeny ve smyslu SOD. Výkon ODPD bude ve své činnosti pokračovat po obnovení prací na díle.

# Cena a platební podmínky

1. Cena za výkon činnosti ODPD dle této smlouvy je sjednána ve výši 1.065.600,– Kč bez DPH, tj. 1.289.376,– Kč vč. DPH. Dojde-li na základě změny právních předpisů v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změně sazby DPH, bude k odměně bez DPH připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.
2. Cena je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení činností dle této smlouvy (tj. veškeré správní poplatky, cestovní náklady a ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem plnění dle této smlouvy souvisejí a které jsou dle odborného posouzení příkazníka nezbytné). Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a mezd.
3. Smluvní strany se dohodly, že cena za výkon ODPD dle odst. 1. tohoto článku smlouvy bude příkazníkem fakturována na základě měsíčně vystavených faktur, vystavených vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce v poměrné výši vzhledem k dohodnuté délce provádění výkonu ODPD (od předání staveniště do převzetí díla příkazcem) a celkové ceně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Cena za výkon činnosti ODPD nebude příkazníkem fakturována v období, kdy bude provádění díla dočasně zastaveno nebo budou práce na díle přerušeny ve smyslu SOD. Dojde-li k prodloužení lhůty pro dokončení díla, tj. nikoliv z důvodu dočasného zastavení provádění díla, havárie, nebo přerušení prací na díle dle podmínek SOD, má příkazník právo na zvýšení ceny za činnost ODPD uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy od 31. dne prodloužení lhůty pro dokončení díla a pouze v případě, že příkazce zastoupen osobou ve věcech technických předem písemně odsouhlasí prodloužení činnosti ODPD. V případě výše uvedeného odsouhlasení má příkazník právo na zvýšení ceny o částku, vypočtenou podílem ceny bez DPH dle odst. 1 této smlouvy a počtem dní trvání původní délkou provádění díla, vynásobenou počtem dní prodloužení trvání výkonu ODPD (tj. dní od 31. dne prodloužení lhůty pro dokončení provádění díla včetně). Smluvní strany si výše sjednaly a příkazník bere na vědomí, že prodloužení lhůty pro dokončení díla o 30 a méně dní nebude mít vliv na výši ceny uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále musí obsahovat zejména název akce, číslo smlouvy příkazce.
6. Pokud faktury nebudou obsahovat náležitosti dle odst. 6 tohoto článku smlouvy nebo jimi bude účtována neoprávněná výše ceny nebo budou obsahovat nesprávné údaje, je příkazce oprávněn fakturu vrátit k opravě. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury příkazci.
7. Splatnost faktur se sjednává v délce do 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence příkazce.
8. Za den zaplacení je považován den odepsání finančních prostředků z účtu příkazce.

# Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazník je povinen při plnění svých smluvních povinností postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy.
2. Příkazník se nesmí jménem příkazce bez jeho předchozího písemného souhlasu vzdát práv a nároků, které vzniknou příkazci vůči třetím osobám.
3. Svou činnost bude příkazník uskutečňovat v souladu se zájmy příkazce a bude se řídit jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Příkazník je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy příkazce.
4. Příkazník se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad těchto změny do ceny díla a lhůty plnění dle SOD a odsouhlasit jejich provedení či změnu bez souhlasu příkazce.
5. Příkazník se zavazuje kontrolovat soupisy skutečně provedených prací a víceprací/méněprací.
6. V případě, že bude vytknuto příkazci ze strany kontrolních orgánů pochybení, které souvisí a vyvstalo na základě činnosti ODPD, zavazuje se příkazník uvedené pro kontrolní orgány vysvětlit, a to i po skončení této smlouvy a bez nároku na odměnu.
7. Příkazník se zavazuje přistoupit na rozšíření předmětu plnění dle této smlouvy na základě dodatečných požadavků příkazce.
8. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi pro výkon ODPD své podklady a seznámit příkazníka se svými záměry.
9. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi plnou moc, vyžaduje-li plnění předmětu této smlouvy, aby příkazník za příkazce právně jednal.
10. V případě, že příkazník obdrží od příkazce takový pokyn pro výkon činností dle této smlouvy, který bude zřejmě nesprávný, je povinen příkazce na tuto skutečnost upozornit. Pokyn lze splnit jen tehdy, pokud na něm příkazce trvá.
11. Příkazce se zavazuje v průběhu provádění ODPD bez zbytečného odkladu poskytovat příkazníkovi na vyzvání vyjádření, stanoviska, další údaje či doplňující podklady nebo jinou součinnost, které jsou nezbytné ke splnění sjednaného výkonu ODPD, jestliže tato potřeba vznikne v průběhu plnění sjednaných činností a nevyplývá-li ze smlouvy či z povahy věci, že tyto údaje a podklady je povinen si zajistit příkazník sám.
12. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazníka o opatřeních, rozhodnutích a pokynech, které v průběhu realizace díla učinil nebo o podkladech a činnostech, jež si zajišťuje sám a jež souvisejí nebo mohou ovlivnit splnění činností příkazníka.
13. Příkazník je povinen nejméně 5 pracovních dnů předem informovat příkazce o jednáních, u něhož je účast příkazce nezastupitelná nebo nezbytná, či o tom, že je příkazce povinen učinit právní jednání nebo rozhodnutí v případech, kdy k provedení tohoto jednání nebo rozhodnutí příkazník nemá zmocnění nebo se jedná o zásadní rozhodnutí.
14. Příkazník prohlašuje, že se nepodílel na zpracování nabídky zhotovitele díla a není osobou zhotovitele díla ani osobou propojenou se zhotovitelem díla, tj. není ve střetu zájmu.  Pokud by příkazníkovi byl prokázán střet zájmů, uhradí veškeré škody způsobené tímto střetem zájmu příkazci a v souladu se smlouvou dojde k odstoupení od smlouvy.

# Smluvní pokuty

1. V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti dle čl. II. odst. 5 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
2. Splatnost smluvní pokuty, je sjednána na 30 dní od doručení vyúčtování druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo příkazce požadovat po příkazníkovi náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.
4. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že příkazník po výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

# Odpovědnost za škodu

1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou příkazci v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy.
2. V případě, že porušením povinnosti příkazníka z příkazní smlouvy vznikne příkazci nebo třetím osobám škoda, a že existuje příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, je příkazník povinen nahradit škodu způsobenou příkazci nebo třetím osobám ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou.

# Zánik závazku

Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí. Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem. Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody.

**A)Výpověď:**

1. Příkazce může smlouvu písemně vypovědět v odůvodněných případech. Výpovědní doba je 30 dnů od jejího doručení příkazníkovi.
2. Od účinnosti výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti dle této smlouvy, ledaže by činnost vyžadovala neodkladné vyřízení, popř. nevyřízení činnosti by vedlo ke škodám či poškození příkazce. Příkazník se zavazuje příkazce upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody hrozící příkazci z důvodu nedokončení činností souvisejících s výkonem ODPD ve výpovědní době či po jejím skončení.
3. V případě výpovědi této smlouvy je příkazník povinen během výpovědní doby plnit řádně a v plném rozsahu své závazky z ní vyplývající.

###### B) Odstoupení:

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy dle § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Za podstatné porušení smluvních povinností příkazníka se považuje zejména:
   * + 1. jakékoliv hrubé porušení povinnosti příkazníka provádět odborný dozor s vynaložením odborné péče nebo opakované porušení povinností příkazníka, na které byl příkazník upozorněn,
       2. zásadní odchýlení se příkazníka od pokynů příkazce v případech, kdy je takové odchýlení zakázáno smlouvou nebo písemným příkazem příkazce.
3. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti z příkazní smlouvy.
4. Odstoupením od smlouvy však nezanikají:
5. nároky oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením některé ze smluvních povinností uvedených v této smlouvě;
6. nároky oprávněné smluvní strany na úhradu smluvní pokuty vzniklé porušením utvrzované povinnosti uvedené v čl. VI. této smlouvy druhou smluvní stranou, pokud na ni vznikl nárok před odstoupením od smlouvy;
7. smluvní ujednání podle této smlouvy, která mají účinky i po jejím ukončení.

###### C) Neuzavření smlouvy o dílo na provedení díla:

1. V případě, že nebude uzavřena smlouva o dílo na provedení díla, ruší se tato smlouva od počátku. Příkazník v uvedeném případě nemá nárok na náhradu škody.

# Ochrana důvěrných informací

1. Veškeré informace týkající se předmětu příkazní smlouvy, s nimiž bude příkazník přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané příkazcem příkazníkovi a výstupy a dokumenty jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě příkazce a třetích osob určených dohodou smluvních stran, nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností příkazníka vyplývajících ze smlouvy s příkazcem a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy.
2. Příkazník je povinen zajistit, aby ODPD vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace.
3. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v restaurátorském záměru, podkladech příkazce nebo dokladech a stanoviscích získaných inženýrskou činností příkazníka, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení, resp. k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic příkazce.

# Pojištění

1. Příkazník prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou příkazce či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s plněním této smlouvy. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu ukončení provádění činností dle této smlouvy.
2. V případě zániku pojistné smlouvy je příkazník povinen uzavřít bezodkladně novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu pojištění. Příkazník je povinen na žádost příkazce předložit pojistné smlouvy a doklady o platbách pojistného.
3. Kdykoli v průběhu doby pojištění je příkazník povinen neprodleně písemně informovat příkazce o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti kalendářních dnů uvést pojištění do souladu s touto smlouvou.
4. Jestliže příkazník poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, poté co upozorní příkazníka, sjednat příkazce a započítávat placené pojistné na jakékoliv platby požadované příkazníkem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh.

# Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Příkazník prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k plnění předmětu smlouvy a že disponuje takovými personálními kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy nejsou známé žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy. Příkazník dále prohlašuje, že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsanýchoprávněnými zástupciobou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjednáno jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy. Příkazce je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody.
5. Příkazník bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 23. 1. 2024
8. usnesením č. 11.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

|  |  |
| --- | --- |
| Příkazce | Příkazník |
| Mgr. Miloslav Tichý  náměstek primátora  statutární město Olomouc | Mgr. Petr Gláser |