SMLOUVA O DÍLO

(Smlouva o vytvoření, implementaci a servisu systému pro evidenci a popis autorských děl)

Níže uvedené smluvní strany uzavírají podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo a licenční smlouvu (dále jen „Smlouva“)

Trinera s.r.o.

se sídlem: U Červeného mlýna 616/14, 612 00 Brno

IČ: 13991531

je plátcem DPH: ANO

DIČ: CZ13991531

Bankovní spojení: 2302072877/2010

Zastoupený Mgr. Janem Rychtářem, jednatelem

(dále jen jako „Zhotovitel“)

a

Národní filmový archiv

se sídlem: Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, Czech Republic

IČ: 000 57 266

DIČ: CZ00057266

zastoupená PhDr. Michalem Bregantem, generálním ředitelem

(dále jen jako „Zadavatel“)

(Zhotovitel a Zadavatel dále též společně jako „Strany“)

- DEFINICE

Termíny obsažené v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem budou vykládány v souladu s jejich významem stanoveným níže:

- Autorským zákonem se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Člověkodnem se rozumí rozsah práce odpovídající osmi (8) hodinám práce provedené kvalifikovaným personálem. Skutečný počet člověkodnů bude stanoven jako celkový počet hodin práce provedené všemi zaměstnanci a spolupracovníky Zhotovitele, dělený číslem osm (8). Minimální jednotkou pro fakturaci bude jedna (1) hodina (tj. 1/8 Člověkodne).

- Dílem se rozumí výsledek služeb Zhotovitele tedy vytvoření a Servisní podpora Softwarového produktu včetně Implementace, dle Specifikace Zadavatele.

- Implementací se rozumí propojení Softwarového produktu se staršími typy softwarů, které Zadavatel využíval ke katalogizaci autorských děl a souvisejících informací.

- Návrhem na změnu se rozumí dokument zpracovaný Zhotovitelem na základě písemného Požadavku na změnu (ze strany Zadavatele).

- Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Požadavkem na změnu se rozumí změny a doplnění Díla, o které Zadavatel písemně požádá.

- Servisní podporou se rozumí spolupráce Zadavatele a Zhotovitele po předání Díla, tak jak je definovaná v Zadávací dokumentaci.

- Softwarovým produktem se rozumí software vytvořený Zhotovitelem, jeho části a komponenty, který bude vytvořen podle podmínek této Smlouvy.

- Specifikací se rozumí dokumentace popisující Dílo a jeho funkce pomocí konceptů používaných v relevantní obchodní oblasti, která je obsažena především v Zadávací dokumentaci; Specifikace tvoří součást Díla.

- Testem pro účely konečného převzetí se rozumí testování a převzetí Díla ze strany Zadavatele.

- Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Systém pro evidenci a popis audiovizuálních děl, fotografií a plakátů ze sbírek Národního filmového archivu a vytváření oborových autoritních záznamů“

- Zákonem o DPH se rozumí zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Zadavatel vyhlásil za účelem vytvoření nového informačního systému „Filmodel“ pro katalogizaci autorských děl a souvisejících informací a jeho servisní podpory výběrové řízení (dále jen jako „výběrové řízení“), přičemž požadovaná specifikace předmětu plnění je součástí Zadávací dokumentace;

- Návrh Zhotovitele na nový katalogizační software, jakož i návrh podmínek poskytování souvisejících služeb Zhotovitelem byl ve výše uvedeném výběrovém řízení vybrán jako nejlepší, přičemž návrh Zhotovitele tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy;

- Zhotovitel je odborně způsobilý k předmětu plnění dle této Smlouvy a má oprávnění poskytovat na území České republiky všechny služby, jejichž poskytnutí je jejím předmětem;

- V této Smlouvě budou stanoveny zásady, postupy a podmínky, kterými se bude řídit zhotovení Díla a jeho dodání Zadavateli ze strany Zhotovitele a plnění povinností Zadavatele s tím souvisejících.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést Dílo ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a Dílo dodat Zadavateli podle podmínek stanovených níže, včetně licence k výsledku plnění Zhotovitele (poskytnutí práva k užití Díla) a povinnost Zadavatele zaplatit cenu stanovenou za Dílo, převzít Dílo od Zhotovitele a poskytnout nezbytnou součinnost podle podmínek stanovených níže.

- PRÁVA A PoVINNOSTI ZHOTOVITELE

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ze všech věcných práv a práv duševního vlastnictví nezbytných k plnění této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje dodat Dílo Zadavateli:

- v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou,

- přičemž s řádnou péčí využije své nejlepší úsilí a znalosti,

- v kvalitě, na sjednaném místě a v termínu, které jsou stanoveny v čl. 8,

- na vhodném, vzájemně odsouhlaseném médiu společně s okomentovanými zdrojovými kódy relevantními pro podporu a údržbu Díla.

  - Zhotovitel se také zavazuje poskytnout Zadavateli Servisní podporu, a to po dobu za podmínek, které jsou stanoveny v Zadávací dokumentaci.

  - Zhotovitel informuje Zadavatele o jakékoli možné nesprávnosti podkladů týkajících se Díla, které od Zadavatele obdržel.

  - Zhotovitel je oprávněn plnit své povinnosti podle této Smlouvy s využitím třetích osob podle své vlastní volby, aniž by tím byla dotčena jeho odpovědnost vůči Zadavateli, vůči němuž je odpovědný výlučně sám Zhotovitel. Zadavatel s tímto výslovně souhlasí pod podmínkou, že bude o využití třetích osob předem písemně informován a nevznese proti tomu výhrady. Třetí osoby, které se budou podílet na plnění pro Zadavatele, budou zavázány závazkem mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jako je touto Smlouvou zavázán Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje vypořádat autorská a jiná práva těchto třetích osob, včetně nároku na odměnu, v plném rozsahu tak, aby na Zadavatele převedl všechna práva k Dílu včetně výsledku plnění těchto třetích osob v rozsahu, jak vyplývá z této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje využívat nejvyšší standardy zabezpečení používané ve všech činnostech, které provádí za účelem zhotovení Díla, především zabezpečit ochranu Díla tak, aby mělo nejvyšší možnou ochranu před kybernetickými útoky. Pokud Zadavateli vznikne jakákoliv újma, která bude, byť jen částečně způsobena porušením povinnosti Zhotovitele dodržovat při své činnosti nejvyšší oborové standardy zabezpečení je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ujednanou v čl. 13. 5 této Smlouvy.

- PRÁVA A POVINNOSTI ZADAVATELE

  - Zadavatel se zavazuje:

- zaplatit cenu za Dílo sjednanou v čl. 10 níže,

- v rámci plnění této Smlouvy spolupracovat s Zhotovitelem, zejména Zhotoviteli poskytovat (i) úplné, pravdivé a včasné informace a (ii) technické a organizační podmínky v nejširším možném rozsahu, přičemž obojí je nezbytné k plnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy,

- Zhotoviteli předat nezbytné podklady a předem mu předat všechny údaje nezbytné k plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a

- průběžně sledovat a hodnotit dílčí výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy a Zhotovitele včas informovat o jakémkoli možném rozporu se sjednaným plněním.

  - Zadavatel si je vědom skutečnosti, že plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, úroveň kvality plnění a plnění termínů mají přímou návaznost na informace a údaje předané ze strany Zadavatele.

- ORGANIZACE A POSTAVENÍ SMLUVNÍCH STRAN

  - Obě Strany jmenují po jednom (1) zástupci do řídicí skupiny. Řídicí skupina bude kontrolovat, zda Dílo splňuje ustanovení Smlouvy (včetně jejích příloh). Řídicí skupina je oprávněna rozhodovat o způsobu provedení a o dílčích otázkách, které vyvstanou v souvislosti s vytvářením Softwarového produktu, pokud taková rozhodnutí nemají vliv na obsah Díla. Změny v obsahu Díla budou realizovány podle čl. 7.

  - O všech zasedáních a rozhodnutích řídicí skupiny budou vedeny zápisy. Jakékoli rozhodnutí řídicí skupiny bude platné, pouze bude-li přijato jednomyslně.

  - Projektovou skupinu povede manažer projektu jmenovaný Zhotovitelem.

  - V případě, že kterýkoli zástupce Strany v rámci organizace projektu bude nahrazen jinou osobou, musí o tom být druhá Strana ihned písemně informována.

  - Každá ze Stran je oprávněna svolat zasedání řídicí skupiny. Takové zasedání může být svoláno písemně nebo e-mailem nejméně pět (5) dnů před navrhovaným datem konání.

  - Obě Strany berou na vědomí skutečnost, že některé detaily Díla nejsou v době podpisu této Smlouvy známy a pro tento typ dodávek je typické, že detaily se rozpracovávají a oboustranně schvalují v průběhu projektu a postupného vytváření Softwarového produktu.

  - V případě, že kterákoli Strana nesplní povinnost součinnosti a druhá Strana nebude z toho důvodu moci plnit své povinnosti podle této Smlouvy, dotčená Strana o tom ihned písemně informuje Stranu, která je v prodlení. V případě, že i přes takové oznámení Strana, která je v prodlení, bude trvat na tom, že příkaz nebo pokyn musí být splněn, nebo nebude spolupracovat, jak požadují podmínky této Smlouvy, bude dotčená Strana zproštěna své odpovědnosti za věci, o nichž řádně informovala neplnící Stranu.

- ZMĚNY A DOPLNĚNÍ DÍLA

  - Zadavatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je oprávněn doporučit změny a doplnění Díla (Požadavek na změnu). Požadavek na změnu bude Zadavatelem předložen Zhotoviteli písemně. Na základě Požadavku na změnu Zhotovitel připraví Návrh na změnu.

  - Návrh na změnu bude obsahovat níže uvedené detaily vztahující se k Dílu:

- popis dodatečných prací nebo změn na Díle,

- odhad rozsahu prací a změn na Díle, Implementaci, Testu pro účely konečného převzetí a dalších požadavcích Smlouvy,

- odhad dopadu na časový plán dodávky, účtované částky a platební kalendář,

- dopady na lidské zdroje,

- popis změn ve Specifikaci a dokumentaci, která by měla být z důvodu změn/doplnění Díla upravena nebo dodána ke Specifikaci,

- další požadovaná kritéria pro převzetí.

  - Návrh na změnu bude zpracován, jakmile to bude rozumně možné. Změny a doplnění Díla budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Zhotovitel bude pokračovat v provádění Díla a Zadavatel bude platit sjednané částky v původní podobě a rozsahu do okamžiku účinnosti dohody o změnách.

  - Zadavatel Návrh na změnu na základě příslušného Požadavku na změnu přijme, nebo zamítne do třiceti (30) dnů po jeho předání Zhotovitelem.

- DODÁNÍ DÍLA

  - Není-li sjednáno jinak, místem dodání Díla je sídlo Zadavatele, nebo pracoviště Zhotovitele.

  - Dílo bude dodáno nejpozději do 3 let od podpisu této Smlouvy. Harmonogram plnění Zhotovitele včetně dílčích milníků tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.

  - Jakékoli materiály související s Dílem budou dodány v první řadě v českém jazyce nebo případně v anglickém jazyce, pokud se Strany nedohodnou jinak.

  - Zadavatel informuje o objektu, kde bude Dílo instalováno, a tento objekt připraví tak, aby vyhovoval požadavkům na hardware pro účely Softwarového produktu a Díla, a zajistí, aby podmínky odpovídaly instalaci a objekt byl připraven včas před zahájením instalace Díla. Požadavky na hardware a další podmínky týkající se hardware jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci. Zadavatel dále zajistí požadované elektroinstalace, instalaci klimatizace a datových komunikací tak, aby možné zpoždění těchto instalací nevedlo ke zpoždění v dodání Díla.

- TEST PRO ÚČELY KONEČNÉHO PŘEVZETÍ

  - Zadavatel provede Test pro účely konečného převzetí každé dílčí dodávky Díla. Test pro účely konečného převzetí musí být zahájen ihned (do pěti (5) dnů) po úspěšném předání jednotlivých částí Díla, pokud se obě Strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel má právo účastnit se Testu pro účely konečného převzetí.

  - Zhotovitel se zavazuje, že pro účely Testu pro účely konečného převzetí:

- jmenuje osoby, které budou za tento úkol zodpovědné,

- připraví plán Testu pro účely konečného převzetí,

- předá plán Testu pro účely konečného převzetí Zadavateli ke kontrole nejpozději třicet (30) dnů před zahájením Testu pro účely konečného převzetí.

  - V případě, že během Testu pro účely konečného převzetí budou zjištěny chyby Díla, Zadavatel okamžitě písemně informuje Zhotovitele, včetně popisu situací, kdy k takovým chybám došlo. Zjištění chyb v průběhu Testu není důvodem k jeho přerušení, vyjma situace v čl. 9.4 níže.

  - V případě, že chyby zjištěné na Díle znemožní pokračování Testu pro účely konečného převzetí, Zadavatel ihned písemně informuje Zhotovitele. Zhotovitel bez zbytečného dokladu takové chyby opraví. Doba vyhrazená na Test pro účely konečného převzetí bude odpovídajícím způsobem prodloužena o dobu nezbytnou na vyřešení chyb a dobu požadovanou pro ověření, zda chyba byla odstraněna.

  - Žádné drobné chyby na Díle nebrání provedení Testu pro účely Konečného převzetí nebo převzetí Díla s výhradami. Zhotovitel se zavazuje takové chyby odstranit v rámci záruky poskytnuté v čl. 16 / do třiceti (30) dnů nebo podle dohody s Zadavatelem.

  - Dílčí dodávka v rámci Díla bude Zadavatelem převzata podpisem akceptačního protokolu (Příloha č. 1), potvrzujícího provedení Testu pro účely konečného převzetí. Akceptační protokol bude obsahovat seznam chyb a datum jejich opravy, jak je uvedeno v čl. 9.5.

- CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za Dílo činí 1 930 000,-  Kč bez DPH. Odměna za udělení licence k Dílu je na základě dohody Smluvních stran zahrnuta do ceny za Dílo a tvoří 50 % z této celkové ceny. Cena vychází z předpokládaných nezbytných Člověkodnů v počtu 160,8. Cenu za Dílo lze zvýšit pouze v případě požadavků vyšší potřeby Člověkodnů, než byla očekávána, na základě předchozího písemného souhlasu Zadavatele projeveného ve formě Dodatku k této Smlouvě, a za podmínek uvedených v článku 6 (Změny a doplnění Díla) této Smlouvy, tj.na základě změnových požadavků Zadavatele a Zadavatelem akceptovaného Návrhu na změnu, vypracovaného Zhotovitelem. Rozsah takového zvýšení bude vycházet z ceny za Člověkoden ve výši 12 000,- Kč za Junior Konzultanta a za Senior Konzultanta 12 000,- Kč bez DPH.

  - Zadavatel zaplatí cenu za každou část Díla Zhotoviteli na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem do patnácti (15) dnů od akceptace každé části Díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po převzetí Díla podle čl. 9.6. Jakákoli dílčí faktura bude vystavená na základě převzaté části Díla v rozsahu odpovídající harmonogramu plnění Zhotovitele (Příloha č. 2). Jakákoli faktura musí splňovat všechny náležitosti požadované pro účetní a daňové dokumenty v souladu s platnými právními předpisy a dále registrovaný účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně a rovněž musí obsahovat číslo, pod kterým je Zadavatelem registrována. Bude-li Zadavatel považovat fakturu za neuspokojivou, neboť nebude obsahovat kterékoli z výše uvedených náležitostí nebo z jakéhokoli jiného důvodu, bude oprávněn o této skutečnosti informovat Zhotovitele a fakturu Zhotoviteli vrátit (včetně specifikace nezbytného chybějícího obsahu) k opravě do deseti (10) dnů. Nová lhůta splatnosti začne běžet dodáním opravené faktury Zadavateli.

  - Zadavatel se zavazuje zaplatit cenu za Dílo na níže uvedený bankovní účet Zhotovitele: číslo účtu 2302072877/2010, vedený u Fio banky Při platbě ceny za Dílo prostřednictvím bankovního účtu bude cena považována za uhrazenou okamžikem, kdy bude příslušná částka připsána na účet Zhotovitele.

  - Strany sjednávají, že v případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem podle ustanovení § 106a Zákona o DPH přičemž o této skutečnosti neinformuje Zadavatele nejpozději tři (3) dny poté, co k takové změně dojde, má Zadavatel právo postupovat podle ustanovení § 109a Zákona o DPH a zaplatit finančnímu úřadu daně jménem Zhotovitele. Zaplacená částka daně z přidané hodnoty bude v takovém případě odečtena od sjednané ceny Díla.

- PRÁVO UŽÍVAT DÍLO A SOFTWAROVÝ PRODUKT

  - Zhotovitel tímto za podmínek sjednaných v této Smlouvě poskytuje Zadavateli ode dne vytvoření a předání Díla nebo jakékoli jeho dílčí části Zhotovitelem Zadavateli ve vztahu ke všem prvkům Díla, které vytvořil Zhotovitel (ať již sám nebo prostřednictvím třetích osob) a které jsou dílem ve smyslu Autorského zákona, výhradní licenci dílo užít všemi způsoby uvedenými v § 12 Autorského zákona s tím, že Zadavatel je oprávněn převést oprávnění vyplývající z licence na jakékoliv třetí osoby a zejména zveřejnit Dílo jako veřejný software pod licencí AGPLv3. Tuto licenci Zhotovitel Zadavateli poskytuje trvale, tzn. bez časového omezení, a rovněž bez omezení množstevního, územního nebo jakéhokoliv jiného. V případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou z jakéhokoli právního důvodu přede dnem převzetí výsledku poskytnutých služeb Zadavatelem dle této Smlouvy, opravňuje Zhotovitel Zadavatele k využití předaných výsledků plnění Zhotovitele nebo jejich částí pro účely dokončení Zadavatelem nebo třetí osobou a k následnému využití předaných výsledků plnění Zhotovitele, a to ve stejném rozsahu za stejných podmínek, za kterých byla ujednána licence k užití Díla v tomto článku.

  - Zadavatel není povinen Dílo užívat.

  - Zhotovitel je povinen zajistit, aby Zadavatel nabyl příslušná oprávnění z práv duševního vlastnictví, která se týkají předmětu Díla a která jsou nezbytná k jeho užívání Zadavatelem a k jeho provozování, údržbě a zachování funkčnosti. Zhotovitel odpovídá za to, že plněním této Smlouvy nebo výsledkem plnění nebudou porušena jakákoli autorská nebo jiná práva třetích osob, že výsledkem plnění nebude dán důvod k žalobě třetí osoby vůči Zadavateli za protiprávní jednání způsobené výsledkem plnění nebo plněním, nebo důvod k tomu, že by plnění nebo jeho výsledek mohlo být považováno za nezákonné nebo jinak protiprávní. Zhotovitel ujišťuje Zadavatele a garantuje mu, že Softwarový produkt, bude vytvořen legálně a bude způsobilý k účelu definovanému touto Smlouvou. Pro vyloučení pochybností platí, že trvání práva Zadavatele užívat Dílo odpovídá trvání práva užívat Softwarový produkt.

  - Zadavatel má tedy na základě této smlouvy mimo jiné právo užívat Dílo (licenci) v rozsahu a pro účely vyplývající z této Smlouvy. Užívání Díla v souladu s uživatelskou dokumentací dodanou společně s Dílem a Zadávací dokumentací se nepovažuje za zásah do Díla.

  - Zadavatel se podílí na vytváření Díla ve vzájemné dohodě se Zhotovitelem. Rozsah a vymezení vytváření jednotlivých částí Díla je definován v Zadávací dokumentaci.

  - Zadavatel je oprávněn dle vlastního uvážení a potřeby provádět na Zhotovitelem vytvořené části Díla jakékoliv změny, úpravy, doplnění, spojení nebo jiné zásahy do Díla („Zásah“), a to sám nebo prostřednictvím třetích osob. Po dobu trvání záruky za kvalitu Díla dle čl. 16.5 této Smlouvy je před provedením jakéhokoli Zásahu do Zhotovitelem vytvořené části Díla Zadavatel povinen o svém záměru písemně informovat Zhotovitele v dostatečném předstihu a pokusit se s ním o dohodu Stran na podobě Zásahu a jeho vlivu na záruku. Pokud k dohodě o podobě Zásahu do záruky nedojde, končí v okamžiku Zásahu Zadavatele do Díla záruka za kvalitu Díla dle čl. 16.5 této Smlouvy.

  - Smluvní strany si potvrzují, že veškerá práva duševního vlastnictví, zejména práva autorská k části Díla vytvořené Zadavatelem náleží Zadavateli.

- PRODLENÍ

  - V případě, že dodání Díla nebo Softwarového produktu Zhotovitele bude oproti závaznému termínu dodání zpožděno, má Zadavatel právo požadovat smluvní pokutu takto: je-li prodlení způsobené Zhotovitelem delší než patnáct (15) dnů ode dne dodání, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % ceny za každou zpožděnou část Díla a za každý den prodlení.

  - Pokud kterákoli Strana zjistí, že dodržení sjednaného časového rozvrhu dodávky není možné nebo je pravděpodobné, že k tomuto nedodržení dojde, je tato Strana povinna druhou Stranu ihned písemně informovat o příčině prodlení, přičemž navrhne nový termín pro dodání Díla. Straně se poté v dobré víře a s ohledem na všechny okolnosti dané situace dohodnou na novém termínu dodání.

- OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

  - Důvěrnými informacemi se rozumí skutečnosti, které nejsou všeobecně známé, bez ohledu na formu, v níž jsou popsány, pokud se vztahují k této Smlouvě. Zahrnují zejména informace o právech a závazcích Stran, informace o cenách za plnění a o průběhu plnění, přičemž takové informace náleží Stranám a spadají do oblasti obchodního tajemství, aktivit Smluvních stran, jejich struktury, hospodářských výsledků, know-how, pokud by zveřejnění takových informací mělo škodlivý vliv na kteroukoli Stranu. Důvěrné informace dále zahrnují informace, které jedna ze Stran označila jako důvěrné, nebo informace, jejichž důvěrný charakter je dán implicitně jejich samotným charakterem. Strany si pro vyloučení pochybností sjednávají, že informace, které se Zhotovitel dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy v podobě metadat jako například informace o autorských dílech, informace o autorech, informace o sbírkových předmětech Zadavatele apod., které Zadavatel uchovává jakožto archivní instituce a které nejsou veřejně dostupné, jsou taktéž považovány pro účely této Smlouvy za důvěrné informace.

  - Strany se zavazují zajišťovat ochranu důvěrného charakteru získaných informací způsobem obvyklým při ochraně jejich vlastních důvěrných informací. Strany mají vzájemné právo požadovat důkaz o dostatečné ochraně důvěrných informací. Strany se dále zavazují zajišťovat ochranu získaných důvěrných informací ze strany svých zaměstnanců, zástupců i přidružených třetích stran, kterým byly takové informace předány.

  - Strany mají právo používat, poskytovat a zveřejňovat důvěrné informace pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných k řádnému plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo na základě předchozího písemného souhlasu druhé Strany.

  - Po dodání Díla je každá ze Stran oprávněna na druhé Straně požadovat, aby vrátila veškeré jí předané materiály nezbytné pro vytvoření Softwarového produktu a pro Implementaci, pokud takové materiály obsahují důvěrné informace. Druhá Strana se zavazuje požadované materiály bez zbytečného odkladu vrátit včetně jakýchkoli kopií. To se nevztahuje na materiály, které jsou pro Zhotovitele nezbytné k provádění řádné Servisní podpory.

  - Pokud některá Strana poruší závazek důvěrnosti podle této Smlouvy, zaplatí druhé Straně smluvní pokutu ve výši 5 000.000 Kč (slovy pět milionů korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. Tuto výši smluvní pokuty odůvodňuje mimořádná hodnota informací, které Zadavatel uchovává jakožto archivní instituce a k jejichž zaznamenání Zadavatel vynaložil mnoho práce a úsilí včetně nemalých finančních nákladů. Zveřejnění těchto informací bez souhlasu Zadavatele by způsobilo Zadavateli újmu, která dostatečně odůvodňuje výši smluvní pokuty uvedenou v tomto článku.

  - Práva a povinnosti Stran týkající se zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním této Smlouvy budou upraveny ve zvláštní smlouvě o zpracování osobních údajů, která bude uzavřena v souladu s čl. 28 GDPR.

- OSTATNÍ USTANOVENÍ

  - Aniž by tím bylo jakkoli omezeno právo zaměstnance volně akceptovat a měnit zaměstnání, žádná ze Smluvních stran nebude v době trvání této Smlouvy a po dobu jednoho (1) roku poté bez písemného souhlasu druhé Strany aktivně, přímo ani nepřímo, usilovat o získání jakéhokoli zaměstnance druhé Strany, který se kdykoli podílel na plnění této Smlouvy. Ustanovení předchozí věty neplatí ve vztahu k jakékoli osobě, která (aniž by byla předtím přímo nebo nepřímo oslovena) odpoví na obecný náborový inzerát druhé Strany.

  - V případě, že kterákoli Strana poruší tento zákaz získávat zaměstnance druhé Strany, zaplatí druhé Straně smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

  - Pro účely této Smlouvy se má za to, že vyšší moc podle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku představuje okolnosti prokazující, že mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka dočasně nebo trvale zabránila plnění povinností podle této Smlouvy, přičemž tato překážka nastala nezávisle na vůli Strany, zejména, nikoli však výlučně, živelní katastrofy, války, změny v politické situaci, které brání nebo nepřiměřeně narušují plnění práv a povinností podle této Smlouvy, nebo jiné obdobné důvody, události nebo skutečnosti. Závazek nahradit škodu trvá, pouze pokud překážka vznikla v době, kdy povinná Strana byla v prodlení s plněním svých závazků, nebo vznikla z důvodu hospodářské situace Strany.

  - Pokud taková událost vyšší moci netrvá déle než devadesát (90) dnů, bude lhůta na plnění této Smlouvy prodloužena o dobu trvání události vyšší moci. Pokud trvání události vyšší moci přesáhne devadesát (90) dnů, bude situace vyřešena vzájemnou dohodou mezi Zhotovitelem a Zadavatelem.

  - Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že dojde k události vyšší moci, bez zbytečného odkladu o této situaci, jejích příčinách a skončení informuje Zadavatele. Pokud Zadavatel písemně neprohlásí něco jiného, Zhotovitel bude pokračovat v plnění svých povinností stanovených touto Smlouvou v rozsahu, který lze rozumně požadovat, a je povinen vynaložit úsilí, aby našel přiměřené alternativní způsoby plnění této Smlouvy, které by událostí vyšší moci nebyly znemožněny. Toto ustanovení se použije obdobně také v případě, že událost vyšší moci ovlivní Zadavatele.

- UKONČENÍ SMLOUVY

  - Tuto Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody Smluvních stran, která bude zahrnovat také vyrovnání vzájemných povinností a nároků.

  - Každá Strana je oprávněna tuto Smlouvu ukončit písemnou výpovědí s výpovědní dobou v délce jednoho (1) měsíce v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Stranou, které nebude porušující Stranou napraveno ani do čtrnácti (14) dnů od doručení písemného oznámení o takovém porušení. Výpovědní doba začíná běžet první den měsíce následujícího po doručení oznámení.

  - Podstatným porušením Smlouvy se rozumí:

- prodlení s dodáním Díla po dobu delší než šedesát (60) dnů, aniž by to mělo dopad na ustanovení čl. 14.5 výše,

- nezaplacení ceny za Dílo po dobu delší než šedesát (60) dnů,

- porušení práv duševního vlastnictví Zadavatele nebo třetích stran ze strany Zadavatele.

  - Je-li Strana v úpadku nebo v likvidaci, pod nucenou správou nebo je předmětem zajišťovacího opatření, které se dotýká významné části jejího majetku, je druhá Strana oprávněna tuto Smlouvu ihned ukončit.

  - Strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že marným uplynutím dodatečné lhůty dochází bez dalšího k odstoupení od této Smlouvy.

  - Ukončením této Smlouvy nebudou ovlivněna ustanovení týkající se smluvní pokuty, ochrany důvěrných informací, práv duševního vlastnictví a dalších nároků a povinností, pokud z charakteru takových ustanovení vyplývá, že mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

- ZÁRUKY

  - Zhotovitel ručí za to, že využitím softwarových produktů třetích stran pro účely plnění této Smlouvy nedojde k porušení vlastnických či jiných práv třetích stran, které povedou nebo mohou vést k vymáhání náhrad na Zadavateli. V případě porušení vlastnických práv třetích stran nese veškeré náklady s tímto porušením spojené Zhotovitel za předpokladu, že Zadavatel Zhotoviteli umožní plnou soudní obranu proti takovému nároku a Zadavatel takový nárok neuzná bez předchozího souhlasu Zhotovitele. Zároveň je Zadavatel povinen uplatnit proti takové třetí straně veškeré rozumné námitky, které mohl uplatnit ve svém zájmu a v rámci případného řízení řádně hájit svá práva.

  - Zhotovitel potvrzuje, že disponuje potřebným počtem kvalifikovaných specialistů, náhradníků realizátorských kapacit a technickým vybavením pro splnění svých závazků dle této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje postupovat při poskytování služeb s odbornou péčí a chránit všestranně zájmy Zadavatele. Dále se Zhotovitel zavazuje k dodržování vnitřních předpisů vydaných Zadavatelem, se kterými bude Zadavatelem seznámen. Tyto jsou pro něj závazné od okamžiku, kdy se s jejich obsahem seznámil.

  - Strany se výslovně dohodly, že záruka za kvalitu Díla (tj. záruka, že Dílo bude odpovídat objednávce a specifikacím Zadavatele uvedeným v Zadávací dokumentaci a potvrzeným Návrhům na změnu) po jeho převzetí a předání do běžného provozu bude poskytnuta v délce trvání (24) měsíců.

  - Zhotovitel se také zaručuje v záruční lhůtě 24 měsíců od řádného předání všech částí Díla poskytovat Zadavateli Servisní podporu detailně specifikovanou v Zadávací dokumentaci viz čl. 4.3 této Smlouvy.

  - Nevylučuje-li to povaha Servisní podpory, je Zhotovitel oprávněn poskytovat Servisní podporu formou vzdáleného přístupu. Zadavatel je oprávněn vyžadovat osobní přítomnost Zhotovitele v sídle Zadavatele (či na místě jím určeném) v případě, kdy objektivně není možné efektivní a účelné poskytnutí příslušné Servisní podpory formou vzdáleného přístupu a/nebo při poskytnutí dané Servisní podpory formou vzdáleného přístupu hrozí Zadavateli újma či její zvětšení.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouva a její přílohy nahrazují jakékoli předchozí návrhy, korespondenci a oznámení, týkající se předmětu této Smlouvy.

  - Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami. Strany se dohodly a prohlašují, že žádná Strana není oprávněna jednostranně převést tuto Smlouvu jako celek.

  - Bude-li kterékoli ustanovení toto Smlouvy shledáno neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým, nestává se celá Smlouva v důsledku takové neplatnosti, nevymahatelnosti nebo zdánlivosti neplatnou nebo nevymahatelnou, nýbrž Smlouva bude vykládána, jako by příslušné neplatné a nevymahatelné ustanovení neobsahovala, přičemž práva a povinnosti Smluvních stran podle této Smlouvy budou vykládány a vymáhány obdobně. Kromě toho se Strany tímto dohodly, že si poskytnou vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, nevymahatelné či zdánlivé ustanovení nahradily ustanovením platným a vymahatelným, kterým zajistí stejný výsledek jako ustanovení, které bylo shledáno neplatným, nevymahatelným či zdánlivým.

  - Jakýkoli spor týkající se výkladu, provádění nebo plnění této Smlouvy bude Smluvními stranami vyřešen smírnou cestou do třiceti (30) dnů. V případě, že Strany své neshody nevyřeší smírnou cestou, bude spor předložen k řešení příslušným soudům České republiky s místní příslušností podle sídla Zadavatele.

  - Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Autorským zákonem. Strany tímto sjednávají, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před jeho dispozitivními ustanoveními.

  - Při uzavírání této Smlouvy nebo jakýchkoli jejích dodatků Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že tato Smlouva nebo jakýkoli její dodatek jsou uzavřeny i v případě, že projevy vůle Smluvních stran nejsou v plném rozsahu shodné.

  - Strany tímto vylučují použití § 1799 a 1800 Občanského zákoníku, které upravují odkazy na obchodní podmínky v rámci adhezních smluv, definici nesrozumitelných nebo zvláště nevýhodných ustanovení a lhůty jejich platnosti.

  - Podle ustanovení § 630 Občanského zákoníku si Strany tímto sjednávají prodloužení promlčecí lhůty ve vztahu ke všem právům vyplývajícím z této Smlouvy na pět (5) let od okamžiku, kdy taková lhůta začíná běžet, přičemž taková prodloužená lhůta se vztahuje také na práva vyplývající z ukončení této Smlouvy.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Zadavatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, a souhlasí s tím, že text této Smlouvy bude zveřejněn prostřednictvím Zadavatele v registru smluv. Zhotovitel a Zadavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této smlouvě či podstatných částech této smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění. Zhotovitel je oprávněn před uzavřením Smlouvy označit skutečnosti, které jsou jeho obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Tyto skutečnosti pak nebudou zveřejněny a při zveřejnění Smlouvy v registru smluv budou začerněny.

  - Každá ze Smluvních stran se zavazuje druhou Stranu informovat písemně (za písemnou formu se ve smyslu tohoto odstavce považuje i e-mail na kontaktní e-mailové adresy sdělené smluvními stranami) o jakýchkoli změnách v kontaktních údajích do sedmi (7) dnů od takové změny. V případě, že Strana tuto svoji povinnost nesplní, ponese veškeré důsledky s tím související.

  - Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemné dohody obou Smluvních stran, podepsané oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Tuto Smlouvu lze ukončit pouze písemně.

  - Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) shodných stejnopisech v českém jazyce, přičemž každá Strana obdrží jeden (1) stejnopis.

  - Níže uvedené přílohy tvoří po jejich podpisu oběma Smluvními stranami nedílnou součást této Smlouvy:

- Příloha č. 1: Akceptační protokol

- Příloha č. 2: Harmonogram plnění Zhotovitele

- Příloha č. 3: Návrh Zhotovitele

Strany tímto prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že je uzavřena jako projev jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho Strany níže připojují své podpisy.

| Trinera s.r.o. | Národní filmový archiv |
| --- | --- |
| V: Brně Dne: 10.01.2024 | V: Praze Dne: 08.01.2024 |
| _______________________________________ | _______________________________________ |
| Mgr. Jan Rychtář jednatel | PhDr. Michal Bregant generální ředitel NFA |

Příloha č. 1: Akceptační protokol

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

| Předávaný předmět |  |
| --- | --- |
| Předávající |  |
| Přejímající |  |

Připomínky přejímajícího

(vady předmětu, dohody o odstranění apod.)

Připomínky předávajícího

| Za Přejímajícího | Za Předávajícího |
| --- | --- |
| ______________________________________ Jméno ______________________________________ Podpis ______________________________________ Datum | ______________________________________ Jméno ______________________________________ Podpis ______________________________________ Datum |

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění Zhotovitele

Fakturační milníky projektu:

| Milník | Termín dodání | Částka v Kč (v %) |
| --- | --- | --- |
| Fáze 1 |  | 193 000,- Kč (10%) |
| Fáze 2 |  | 193 000,- Kč (10%) |
| Fáze 3 |  | 386 000,- Kč (20%) |
| Fáze 4 |  | 386 000,- Kč (20%) |
| Fáze 5 |  | 772 000,- Kč (40%) |