Sp.zn.: KÚ-05319/2023-300-02000

# č.j. KÚ-01319/2024-300-02000

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 8.12.2023

(dále jen „dodatek“)

Objednatel: 	Česká republika - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel úřadu

Lidická tř. 124/11,  370 86  České Budějovice

IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH

ID datové schránky: zcqadtt

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Pavel Mizera

Sídlo:		Vídeňská 2775/4, 390 05 Tábor 5

IČO: 	   18324568

DIČ: 	CZ6109231370

Bankovní spojení:	ČSOB Tábor

Číslo účtu:	1531516/0300

Telefon:	608 239 909

E-mail:	xxx@xxx.cz

ID datové schránky:	dy677t3

(dále jen „zhotovitel“)

## 1. Předmět dodatku smlouvy

  - Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně dílčího termínu plnění a to odevzdání části A – Projektové dokumentace. Potřeba prodloužení termínu je vyvolána zpracováním a projednáváním variant řešení v návaznosti na sousední objekt.

  - Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na upřesnění specifikace předmětu díla (konkrétně výkazu výměr) s ohledem na přípravu výběrového řízení zhotovitele stavby.

Článek IV. Smlouvy se doplňuje takto:

IV. Specifikace předmětu díla

6. Výkaz výměr bude zpracován dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. (Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Odstavec 2. článku V. Smlouvy se nahrazuje takto:

V. Termíny plnění

2. Termín ukončení díla – část A (Projektová dokumentace)

- do 27. 3. 2024 bude odevzdán koncept projektové dokumentace v aktuální rozpracovanosti všech jeho částí v elektronické podobě

- do 4. 4. 2024 bude odevzdán projekt v elektronické podobě

- do 16. 4. 2024 bude odevzdán projekt v tištěné podobě

## 2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis přebírá zhotovitel a jeden je určen pro objednatele.

V Českých Budějovicích dne: 18.3.2024	V Táboře dne: 18.3.2024

Za objednatele:                                        	Za zhotovitele:

Ing. Jiří Vrána	Ing. Pavel Mizera

ředitel úřadu