Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. TO/2023/15 ze dne 7.12.2023

I.

Smluvní strany

- Objednatel

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Sídlo:				Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

IČ:				00844004

DIČ:				CZ00844004

Bankovní spojení:		ČNB, pobočka Ostrava

Číslo účtu:			10006-339821/0710

Zastoupená:			Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

telefon / fax:	553 695 111

email:	pnopava@pnopava.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- Zhotovitel

Společnost:			OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Sídlo:				Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava-Přívoz/

korespondenční adresa: Průmyslová 974/2, 747 23 Bolatice

Zapsaná v obch. rejstříku:	KS Ostrava, oddíl B, vložka 1202

IČ:				64610225

DIČ:				CZ64610225

Bankovní spojení:		XXXXXXXXXXX

Číslo účtu:			XXXXXXXXXXX

Zastoupená:			Ing. František Kroček, předseda představenstva

Ve věcech technických:	Ing. Pavel Kroček, místopředseda představenstva

telefon:	XXXXXXXXXXX

email:		             	XXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. TO/2023/15 ze dne 7.12.2023

„Stavební úpravy pavilonu č.22“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě o dílo č. TO/2023/15 a vedeny úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1

II.

Předmět smlouvy

- Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č.TO/2023/15 „Stavební úpravy pavilonu č.22“ a dále vzhledem k požadavkům objednatele, byl dohodou smluvních stran změněn rozsah (vícepráce a méněpráce, dále také jako „VCP“ a „MNP“) a cena díla.

- Na základě potřeb, vyvolaných objektivními důvody a snahou o co nejlepší, nejvhodnější technické a zároveň hospodárné řešení díla se výše uvedené smluvní strany dohodly na znění tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. TO/2023/15 „Stavební úpravy pavilonu č.22“. Změny této smlouvy se provádějí na základě vyvolaných změn technického řešení či jeho zjednodušení a požadavků objednatele.

- Jednotlivé změny stavby jsou popsány v Příloze č. 1 tohoto dodatku ve Změnovém listu (dále také jako „ZL“) č. 1, rozpočtech více a méně prací, které obsahují celkovou bilanci více a méně prací oceněnými položkami rozpočtu.

III.

Cena díla.

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. V odst. 3 SoD – cena díla, že se vlivem výše uvedeného mění cena díla a to následovně:

Původní cena díla bez DPH:	 				3.488.097,29 Kč

MNP bez DPH							 - 101.384,24 Kč

VCP bez DPH:		     					   379.332,99 Kč

Nová cena díla dle Dodatku č.1 bez DPH:			3.766.046,04 Kč

DPH 21%:							   790.869,67 Kč

Nová cena díla dle Dodatku č.1 vč DPH:		 	4.556.915,71 Kč

Slovy: Čtyři miliony pět set padesát šest tisíc devět set patnáct korun českých, sedmdesát jedna haléřů

- Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. TO/2023/15 „Stavební úpravy pavilonu č.22“ se doplňuje o vícepráce a krátí o méněpráce, jejichž rozsah a cena je popsána ve Změnovém listu č. 1 a jeho přílohách – rozpočtech více a méně prací, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a cena méněprací byla odečtena a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto Dodatku č.1.

IV.

Závěrečná ujednání.

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.

- Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu tohoto Dodatku č.1 oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv MV ČR

- Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení nebo může být uzavřen jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatekč.1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, vč  – rozpočtů VCP a MNP

| V Opavě dne: 18.3.2024 |  | V Ostravě dne: 18.3.2024 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Ing. Zdeněk Jiříček ředitel Psychiatrická nemocnice v Opavě |  | za zhotovitele Ing. František Kroček předseda představenstva OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. |