# č.j.ND/2006/600300/2024

# DODATEK č. 1 SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

# č. THS OO 02/2022

# O OBSTARÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ INVESTORA

# Ident.č. VZ: N006/22/V00003882

uzavřená dle § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

PŘÍKAZCE:   Národní divadlo

zastoupený prof. MgA Janem Burianem, generálním ředitelem ND

Sídlo: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:

pan Ing. Jan Míka, Zástupce technicko-provozního ředitele, telefon: xxxx, x, e-mail: xxxxx

Michal Jirásek, vedoucí THS OO, GSM: xxxx, e-mail: xxxx

Dále jen příkazce, stavebník, objednatel

PŘÍKAZNÍK: NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

zastoupený Ing. Vítězslavem Hurníkem

Sídlo: Perucká 61/13, 120 00 Praha 2

Spisová značka: C 1398 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 15270041

DIČ: CZ15270041

x

Kontaktní pracovník ve věci veřejné zakázky: Ing. Vítězslav Hurník

Dále jen příkazník

Preambule:

V souvislosti s úpravou termínu realizace stavební akce: ND – Generální oprava fasád Anenského areálu, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Příkazní smlouvy č. THS OO 02/2022 ze dne 28. 03. 2022 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) takto:

II. Předmět DODATKU

ND – Generální oprava fasád Anenského areálu – výkon TDS a koordinátora BOZP

III. uJEDNÁNÍ O ZMĚNĚ sMLOUVY

1. Stávající článek V. „Čas plnění“ odstavec 1. se ruší a nově zní takto:

1. Příkazník se zavazuje, že odborné investorsko-inženýrské činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná v této lhůtě:

Dodavatel bude poskytovat služby plnění v celém rozsahu při realizaci stavby a to:

Technický dozor stavebníka – od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla do ukončení realizace díla (vč. odstranění vad a nedodělků)

Koordinátor BOZP – od podpisu příkazní smlouvy do předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli

- zahájení plnění		05. 05. 2022

- dokončení plnění 		30. 06. 2024

Termín zahájení a provádění prací na předmětu plnění je závislý na podpisu smlouvy o dílo na vlastní realizaci generální opravy fasád Anenského areálu. Příkazník bere na vědomí, že se termínu zahájení, s ohledem na výše uvedené skutečnosti, přizpůsobí bez nároků na jakékoliv finanční, či jiné plnění.

2. Stávající článek VII. „Cena předmětu plnění a platební podmínky“, odst. 1 se ruší a nově zní takto:

- Maximální cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy vyplývá z nabídky příkazníka a z rozsahu dojednaného dohodou smluvních stran:

Celková cena služby	 1 240 200,- Kč bez DPH

z toho:

Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) 	 981 920,- Kč bez DPH

Výkon cenového manažera (CM)	   77 400,- Kč bez DPH

Výkon koordinátora BOZP (KBOZP)	 180 880,- Kč bez DPH

K této ceně bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH v zákonem stanovené výši.

IV. ZÁVĚREČNÁ Ujednání

- Otázky výslovně tímto dodatkem č. 1 Příkazní smlouvy č. THS OO 02/2022 ze dne 28. 03. 2022 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.

- Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

| V Praze dne: |  | V Praze dne: |
| --- | --- | --- |
| Za příkazníka: |  | Za příkazce: |
| Ing. Vítězslav Hurník jednatel |  | prof. MgA Jan Burian generální ředitel ND |