Č. j.: 2017/3199/NM




Smlouva o dílo č. 170772
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“) mezi těmito smluvními stranami:
Národní muzeum 
příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků
sídlo: Praha 1, Václavské nám. 68, PSČ. 115 79
zastoupeno panem Pavlem Valterem, vedoucím hospodářské správy Národního muzea
IČ: 00023272

DIČ: CZ 00023272  
(dále jen objednatel)
a

ARYKA In-west, a.s.
Sídlo: Na Harfě 1, 190 00  Praha 9
IČ: 26722411, DIČ: CZ26722411
Zapsaný obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7879, dne 28.2.2002
Zastoupený panem Ing. Petrem Antonínem, předsedou představenstva
Číslo účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen zhotovitel)
Preambule:

Smluvní strany 

a) prohlašují, že jsou subjekty oprávněnými podle příslušných právních předpisů provozovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy a prohlašují dále, že jsou plně způsobilé a oprávněné tuto smlouvu uzavřít, a že jim není známa žádná překážka bránící v jejím podepsání.

b) Uzavírají tuto smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané dílo zaplatit sjednanou cenu podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.

Článek I.
Předmět díla
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas nainstalovat a zprovoznit napojení turniketů na elektronicky požární systém (dále jen „EPS“), poplachový tísňový a zabezpečovací systém (dále jen „PTZS“) a silnoproud (dále jen „Dílo“) v objektu Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00  Praha 1 (dále jen „objekt“).
Podrobná specifikace díla a rozpis ceny servisu jsou uvedeny v Příloze 1 této smlouvy. Předmětem díla je také dokumentace skutečného provedení Díla.
2. Ve věcech technických jsou touto smlouvou oprávněni jednat za smluvní strany
za Zhotovitele:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
za Objednavatele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené dílo způsobem a za podmínek dále stanovených touto smlouvou.
Článek II.
Doba plnění a převzetí díla
1. Dílo bude provedeno v termínu 29.5.2017 – 18.7.2017.
2. Objednatel je povinen dílo převzít na výzvu Zhotovitele, i přes výskyt ojedinělých drobných vad díla, nebrání-li zjištěné vady řádnému užívání díla jako celku. Pokud nebude Objednatel reagovat na výzvu zhotovitele do 14 dnů, považuje se dílo za předané bez vad a nedodělků.
3. Z předání díla bude učiněn zápis podepsaný oběma smluvními stranami – Zápis o odevzdání a převzetí díla, se soupisem případných vad a drobných nedodělků, s termínem jejich odstranění.

4. Provedení díla musí odpovídat platným ČSN a ostatním předpisům a zákonům platným v době realizace díla.

5. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. 

Článek III.
Spolupůsobení objednavatele
1. Objednatel poskytne ode dne platnosti této smlouvy Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost za účelem zajištění podmínek pro řádné, včasné a nerušené zahájení, provádění a ukončení Díla.

2. Objednatel seznámí pracovníky Zhotovitele s bezpečnostními opatřeními a předpisy, platnými v dotčeném objektu, kde provádí Zhotovitel práce podle předmětu smlouvy.

3. Objednatel poskytne Zhotoviteli v případě potřeby po dobu provádění díla v místě provádění díla přiměřenou uzamykatelnou místnost za účelem uskladnění a uložení dodávaných zařízení, pracovních nástrojů a potřeb a zajištění pracovní šatny pro pracovníky Zhotovitele.

4. Objednatel předá Zhotoviteli před zahájením prací příslušné pracoviště a zabezpečí pro Zhotovitele možnost připojení běžných nástrojů a přístrojů k elektrické síti 230 V, odběr vody a přístup pracovníků Zhotovitele na sociální zařízení.

5. Objednatel zajistí napájení 230 V pro napájení instalovaných systémů ve všech místech specifikovaných prováděcí projektovou dokumentací.

Článek IV.
Cena díla a platební podmínky
1.
Cena za dílo v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou a detailně vyčíslena v rozpočtu v Příloze č. 1 této smlouvy. 

2.
Cena za dílo činí:

	Cena bez DPH
	562.540,00 Kč

	z toho DPH ve výši 21%
	118.133,00 Kč

	Cena včetně DPH
	680.673,00 Kč



Slovy: Šest set osmdesát tisíc šest set sedmdesát tři korun českých.
3. Cena za předmětný rozsah díla je konečná. Případná změna ceny bude vycházet ze změnových listů, na kterých Objednatel potvrdí rozšiřující požadavky nebo požadavky na změnu rozsahu či způsobu provedení díla.

4.
Na provedení díla nebude poskytnuta záloha. 

5.
Zhotovitel vystaví a Objednatel uhradí po provedení díla konečnou fakturu.

6.
Splatnost faktury je 30 dní od data vystavení. Fakturační adresa je uvedena v záhlaví této smlouvy. Faktura (daňový doklad) musí v souladu s platnou právní úpravou (zejm. ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění) obsahovat mimo jiné tyto náležitosti: 
· označení: daňový doklad číslo

· název a sídlo zhotovitele i objednatele nebo jiný identifikátor

· rozsah a předmět plnění

· číslo smlouvy

· bankovní spojení zhotovitele

· fakturovanou částku

· označení díla a rozpis provedených prací

· soupis provedených prací dokladující oprávněnost fakturované částky potvrzený 


objednatelem

· doklad o předání a převzetí díla nebo jeho části

· datum zdanitelného plnění a další náležitosti daňového dokladu v souladu s § 28 

· zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (výpočet DPH na 


haléře)

V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn tuto vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu objednatele.
7.
Vícepráce nezahrnuté do rozpočtu z důvodu jejich nepředvídatelnosti v době uzavření této smlouvy je zhotovitel oprávněn provést pouze v případě, že nebude překročena cena za dílo sjednaná v odst. 2. tohoto článku, resp. v příloze č. 1 této smlouvy a není-li to v rozporu se zadáním veřejné zakázky. Vícepráce, jejichž provedením by byla překročena maximální cena za dílo sjednaná v odst. 2. tohoto článku, je možné provést pouze v případě jejich nepředvídatelnosti při uzavření této smlouvy a nezbytnosti k funkčnosti díla, a to na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma smluvními stranami, který bude obsahovat určení nezbytných víceprací a dohodu o zvýšení ceny. Nebude-li uzavřen dodatek a zhotovitel provede vícepráce, jejichž provedením by byla překročena maximální cena za dílo, tak objednatel není povinen tyto uhradit.

Článek V

Záruka na dílo
1. Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu článku I. této smlouvy záruku 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla Zhotovitelem Objednateli a podepsáním zápisu o předání dle čl. II, odst. 4 této smlouvy.
2. Záruka se nevztahuje na závady a poruchy Díla, pokud jejich příčina bude spočívat v:

· neoprávněném zásahu třetí osoby, 

· působením vnějších vlivů, které mají povahu vyšší moci, včetně působení živelných událostí.
3. Oznámením závady Zhotoviteli v záruční době se přerušuje původní záruční lhůta, která bude pokračovat až od okamžiku odstranění vady předmětu díla. Oznámení musí obsahovat popis vady, a jaké nároky Objednatel uplatňuje, bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Objednatel nemá právo na odstranění vad díla, jestliže neoznámí vady díla do sedmi dnů poté, kdy je zjistil nebo kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče při splnění povinnosti po předání předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku.  

Článek VI.
Sankční ujednání
1. Zhotovitel je oprávněn, v případě prodlení s placením peněžních částek sjednaných v článku IV. této smlouvy, účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den trvání prodlení s placením.

2. Objednatel je oprávněn v případě prodlení s dobou plnění sjednanou v článku II. odstavci 1 této smlouvy a/nebo s odstraněním vad dle čl. V, odst. 3b) této smlouvy účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo/ respektive ceny vadného zařízení za každý den trvání prodlení s plněním. 

3. Smluvní pokuty uplatněné oprávněnou smluvní stranou jsou splatné do 15 dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty zavázané smluvní straně. 
4. Smluvní pokutu může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou zápočtu.

5. V souvislosti s realizací díla odpovídají smluvní strany pouze za škodu přímou. 
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva vstupuje v platnost okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran, může být měněna nebo doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami na tíže listině.

2. Tato smlouva a závazky i práva jí založené, se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vyplývající ze smlouvy se pokusí vyřešit přednostně cestou smíru.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy podrobně seznámily, jejímu obsahu rozumí a tato je projevem jejich svobodné a vážné vůle prosté jakéhokoliv omylu či tísně, je dostatečně určitá a nebyla uzavřena za nevýhodných či diskriminačních podmínek. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

4. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stan obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 


Příloha  1  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V Praze dne:
30. května 2017 

          

V Praze dne: 30. května  2017 

Za Objednatele:  





Za Zhotovitele:
_____________________




_____________________

Pavel Valter






 Ing. Petr Antonín
vedoucí provozního úseku                                                                    předseda představenstva
SOD č. 170772

Strana 4 ze 4

