# Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

město Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20, IČ 00253316, zastoupené Bc. Stanislavem Antošem, starostou

na straně jedné (dále jen „město“)

a

Lidl Česká republika s.r.o., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00

IČ 26178541, DIČ CZ26178541,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 392174,

zastoupena xxxxxx xxxxxxxx, na základě plné moci, s uvedením kontrolního podpisu xxxxx xxxxx, regionálního ředitele prodeje

osoba odpovědná za smlouvu: xxxxx xxxxxx

na straně druhé (dále jen „Lidl")

tento

# dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 02.08.2022

I.

# Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 02.08.2022 smlouvu (dále též jen „Smlouva“), která upravuje práva a povinnosti smluvních stran při výstavbě nové technické infrastruktury (přeložení a doplnění veřejného osvětlení s využitím nových komponentů – ocelových stožárů a výložníků, svítidel a podzemního kabelového vedení) v souvislosti se stavbou Lidlu „Nová výstavba prodejny Lidl – Domažlice, ul. Petrovická“.

II.

Změna Smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení některých lhůt a změně některých časových termínů ujednaných ve Smlouvě, a to takto:

- Lhůta v čl. IV. odst. 2 první věta Smlouvy v trvání 16 měsíců (pro vybudování nové technické infrastruktury) se prodlužuje o 12 měsíců (tedy celkově činí 28 měsíců od rozhodné skutečnosti ujednané ve Smlouvě).

- Lhůta v čl. IV. odst. 2 třetí věta Smlouvy v trvání 2 měsíců (k zahájení stavebních prací na vybudování nové technické infrastruktury) se prodlužuje o 12 měsíců (tedy celkově činí 14 měsíců od rozhodné skutečnosti ujednané ve Smlouvě).

- Termín 31.12.2023 ujednaný v čl. IV. odst. 5 Smlouvy se nahrazuje termínem 31.12.2024.

- Termín 31.12.2027 ujednaný v čl. VII. odst. 4 Smlouvy se nahrazuje termínem 31.12.2028.

# III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, se nemění a zůstávají nadále v účinnosti.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každý z účastníků obdrží po jednom.

- Přílohy tohoto dodatku: plná moc Petra Pořízka (příloha 1) a výpis z obchodního rejstříku Lidlu (příloha 2).

Domažlice  20.03.2024 						Praha 20.03.2024

podpis								podpis

________________________ 					_________________________

město Domažlice						Lidl Česká republika s.r.o.

Bc. Stanislav Antoš, starosta					xxxx xxxxxxx, na základě plné moci

xxxxx xxxxx, kontrolní podpis

Doložka

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 02.08.2022 bylo schváleno usnesením rady města č. 1702 přijatým  na její 42. schůzi dne 13.02.2024.

podpis

město Domažlice

Bc. Stanislav Antoš, starosta

# Text boxes

Interní doložka Lidl

Potvrzuji, že

☐ dodatek prošel právní kontrolou,

☐ dodatek prošel daňovou kontrolou a

☐ obchodní partner byl prověřen v systému IDprove / ☐ prověření v systému IDprove není vyžadováno.

Jméno a příjmení osoby

odpovědné za dodatek: xxxxx xxxxxx

Podpis: