| dodatek č. 1 ke SMLOUVě o dílo na zhotovení projektové dokumentace 2016/78 |
| --- |
| REVITALIZACE ÚZEMÍ PO TĚŽBĚ BŘIDLIC – ARBORETUM NOVÝ DVŮR – DŮL QUIDO I |
| uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. |
| Smluvní strany |
| Název: | Slezské zemské muzeum |
| Sídlo: | Nádražní okruh 31, 746 01 Opava |
| IČ: | 00100595 |
| DIČ: | Není plátce DPH |
| Zastoupeno: | Mgr. Jana Horáková, ředitelka |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | xxxx, náměstek ředitelky |
| dále jen „objednatel“ |  |
| Název: | After mining, a.s. |
| Sídlo: | Zámostní 1240/41, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava |
| IČ: | 64618650 |
| DIČ: | CZ64618650 |
| Číslo účtu: | xxxx |
| Bankovní spojení: | xxxx |
| Jednající: | Ing. Roman Vlášek, Ph.D., statutární ředitel |
| Kontaktní osoba : | xxxx, statutární ředitel |
| dále jen „zhotovitel“ nebo „autor“ |  |

Článek II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SZM/001142/2016/OPI  ze dne 6.5.2016 (dále jen „Smlouva“).

V důsledku komplikací ve správním řízení se smluvní strany dohodly na změnách v  čl. V. – Doba plnění, a to následujícím způsobem.

Článek III.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany mění v čl. V.  – Doba plnění, bod 1. Článek  V Smlouvy nově zní :

Článek V.

Doba plnění

- Projekční a inženýrské činnosti budou zrealizovány nejpozději v termínu do 20.5.2017.

- Prodloužení lhůty plnění díla je možné pouze písemným dodatkem k této smlouvě a to výhradně v případech,  kdy prodloužení termínu nebude zaviněno zhotovitelem, zejména dojde-li ke komplikacím ve správním řízení tj. projednání věci před příslušnými orgány.

- Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění při podstatném zvýšení rozsahu zadání na realizaci projektové dokumentace, a to písemným dodatkem k této smlouvě.

- Dílo je splněno předáním a převzetím poslední části díla objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do předávacího protokolu.

Článek IV.

# Závěrečná ujednání

- Dodatek č.1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

- Dodatek č.1 ke Smlouvě je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne     20.9.2016                                                                        	V Ostravě dne 19.9.2016

| za objednatele Mgr. Jana Horáková ředitelka |  | za zhotovitele Ing. Roman Vlášek, Ph.D. statutární ředitel |
| --- | --- | --- |

č.j.: SZM/001008/2016/OPI