Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

na realizaci akce „Suchá nádrž Lichnov V“ č.st. 5746, uzavřené dne 28.5.2015 mezi smluvními stranami

  - Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO  /  DIČ: 	70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

  - Zhotovitel:

název	Sdružení ZVÁNOVEC-Lesostavby, Suchá nádrž Lichnov V

sídlo 	Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek

vedoucí člen sdružení:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 32 Frýdek-Místek

IČO   /   DIČ:	45193118   /   CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku: 	u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471

člen sdružení:	ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice

IČO  /  DIČ:	260 26 279  /   CZ26026279

Zápis v obchodním rejstříku: 	u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. dohodly na změně citované smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 5  Doba plnění – bod 5.4. se ruší a nově zní takto:

5.4.	Termín dokončení a předání díla objednateli je do 31.7.2017

Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatků č.1 - 3, tímto dodatkem č.4 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele:							za zhotovitele:

v Ostravě dne	23.6.2017					ve Frýdku-Místku dne  26.6.2017

Ing. Jiří Pagáč	Kamil Halata

generální ředitel	člen představenstva Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

na základě plné moci ze dne 3.3.2015