[image: image1.jpg]DO, II Lovosickd 42/439
ML DEiE Praha 9 Be. Lada Sojkova | feditelka





[image: image2.jpg]DOMOYV II Lovosicka 42/439
MLADEZE Praha 9 Domov mladeze a $kolni jidelna









SMLOUVA O DÍLO
o provedení odborných prací v objektu Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9
dále jen „smlouva“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Domov mládeže a školní jídelna Praha 9 

Lovosická 42/439

                190 00 Praha 9

                IČO: 00638706

                DIČ: CZ00638706

                zastoupená: Mgr. Ladou Sojkovou (ředitelkou) 

                      na straně jedné (dále jen „objednatel“)

                      a

Zhotovitel: BYTOSERVIS – NON STOP, s.r.o.
                    Na Rovinách 278/46
                    142 00 Praha 4 - Lhotka
                    IČO: 25615211
                    DIČ: CZ25615211
                    zastoupená p. Janem Furchem (jednatelem společnosti)
                    na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
                    Zhotovitel je plátcem DPH

Článek II.

Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení oprav koupelen v 6. až 10. patře budovy 02 Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 (dále jen dílo) v rozsahu:
· počet koupelen 5,

· demontáž SUV a TUV včetně odpadního potrubí, zařizovacích předmětů a baterií, 

· montáž nového vybavení – umyvadlové baterie, sprchové baterie,

· montáž vaničky a zástěny v koupelně,

· montáž nových ventilátorů a revizních dvířek,

· nové obklady a dlažba.

2. Specifikace provedení díla je v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako příloha č.1.
Článek III.

Doba plnění 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 20.8.2017.
Článek IV.

Cena díla
1. Cena díla dle č.II. této smlouvy se sjednává jako cena smluvní ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. o cenách a činí bez DPH: 282.100,- Kč
Cena celkem za provedené práce 341.341,- Kč
Fakturace bude provedena v režimu přenesené daňové odpovědnosti dle § 92 zákona č. 235/2004, Sb..
2. Změnu smluvní ceny lze vyžadovat pouze při havárii nebo nepředvídatelných prací nad rámec.

Výše ceny mimořádné práce bude stanovena písemnou dohodou, v souladu se způsobem výpočtu smluvní ceny, v předloženém nabídkovém rozpočtu zhotovitele.
Článek V.

Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace za dílo bude prováděna po odsouhlasení provedených prací objednatelem do výše 90% celkových rozpočtových nákladů a zbývajících 10% bude uvolněno do 14 dní po dokončení díla a odstranění všech vad a nedodělků.

2. Splatnost faktur je 14 dní od doručení objednateli.

3. Každá faktura jako účetní doklad bude obsahovat náležitosti účetních a daňových dokladů, včetně doplněné informace že: „Tato cena obsahuje DPH, které je přeneseno na objednatele plátce DPH dle § 92, zákona č. 235/2004 Sb..

4. Změnu smluvní ceny lze vyžadovat pouze při havárii nebo nepředvídatelných prací nad rámec. 

5. Výše uvedená cena bude stanovena písemnou dohodou, v souladu se způsobem výpočtu smluvní ceny, v předloženém nabídkovém rozpočtu zhotovitele.

Článek VI.
Provádění díla a součin obou stran
1. Zástupce zhotovitele v místě provedení díla pověřený dozorem na dílo a předáním je p. Tomáš Janecký. 
2. Zástupcem objednatele je pan Petr Štěpánek.

3. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele a v souladu s příslušnými předpisy, technickými normami a ustanoveními této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi tak, aby neohrožovat svou činností třetí osoby v objektu a v jeho okolí.

5. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi.

6. Zhotovitel se seznámil s riziky na staveništi, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

7. Zhotovitel se zavazuje vybavit své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle činnosti a rizik na staveništi.

8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektu.

9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo jiných osob.

10. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o tomto úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

11. Zhotovitel odpovídá za pořádek na staveništi, za provádění průběžného úklidu a závěrečného úklidu po dokončení jím zajišťovaných prací. Dále je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

12. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že práce budou probíhat za plného provozu budov a zavazuje se provádět stavební práce tak, aby svou činností provoz budovy narušoval co nejméně.

13. Objednatel je oprávněn provádět dozor investora a písemně předávat své připomínky formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen na tyto připomínky okamžitě reagovat, případně odstranit jejich příčinu.
      13. Objednatel zajistí pro zhotovitele:
      - sklad pod uzamčením (dle možností), šatnu a WC pro pracovníky (dle možností)

      - možnost bezplatného napojení pro odběr vody a elektrického proudu 230 V.

14. Objednatel zajistí povolení ke vjezdu do areálu, parkování v areálu a využití prostranství či pozemků nutných k provádění díla. Pozemky objednatele budou zhotoviteli poskytnuty po dobu provádění bez úhrady.
Článek VII.

Provedení díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli.

2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před datem odevzdání díla (dle termínu uvedeném v č. III. Doba plnění)

O předání a převzetí díla bude sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém strany potvrdí, že závazek smlouvy je splnění, a který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis případných vad a nedodělků, včetně lhůt k jejich odstranění.

Dnem protokolárního předání a převzetí díla počíná běžet záruční lhůta díla.

3. Zhotovitel vyklidí prostory staveniště do 2 dnů od předání celého díla.

Článek VIII.

Záruka na dílo
1. Záruční doba na montážní práce a investiční celky je stanovena v délce 60 měsíců od podepsání zápisu o protokolárním předání a převzetí díla.

2. Záruka se nevztahuje na mechanické poruchy způsobené provozem investora či jinou osobou.
Článek IX.

Odpovědnost za vady
Objednatel je povinen provedené dílo prohlédnout při jeho předání a bez zbytečného odkladu oznámit případné vady díla, které se ukážou po předání v průběhu záruční lhůty.
Článek X.

Smluvní sankce
1. Při nedodržení konečného termínu plnění z viny zhotovitele (dle č. III. této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení. Tato pokuta se neuplatní, pokud zhotovitel nebude moci provádět práce vlivem nepříznivého počasí a tato skutečnost bude zaznamenána a potvrzena objednatelem ve stavebním deníku (nepřízeň počasí se rozumí prodloužené zimní období v jarních měsících nebo dlouhotrvající deště znemožňující výše uvedené práce).

2. Při nedodržení zaplacení faktury v termínu splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 500,- Kč z ceny faktury za každý den prodlení.
Článek XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

3. Objednatel prohlašuje, že na sjednané dílo má pro zhotovitele zajištěno finanční krytí v plné výši.

4. Není-li uvedeno v této smlouvě jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních strach zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.

5. Smlouva je platná a účinná ode dne podpisu oběma smluvními stranami.

6. Tato smlouva odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran.
V Praze dne …………… 



V Praze dne …………… 

          ………………………………

               ………………………………

                  Mgr. Lada Sojková                                                     Jan Furch
           ředitelka DM a ŠJ Lovosická                                     jednatel společnosti
Příloha č. 1
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	Položkový rozpočet - celkový souhrn

	
	

	Zdravotechnika
	                                            121 215,00 Kč 

	Elektro
	                                              22 440,00 Kč 

	Zednické a obkladačské práce
	                                            132 995,00 Kč 

	Pomocné a dokončovací práce
	                                                 5 450,00 Kč 

	
	

	Cena celkem bez DPH
	                                            282 100,00 Kč 

	21 % DPH
	                                              59 241,00 Kč 

	Cena celkem vč. DPH
	                                            341 341,00 Kč 


	DM - Lovosická 439 
	Jedn.
	Jedn. cena
	Množství
	Celkem

	 
	 
	 
	 
	bez DPH

	
	
	
	
	

	Zdravotechnika - materiál
	
	
	
	

	Hrdlo PPR DN 20
	ks
	4,00   
	20
	80,00   

	Koleno PPR DN 20
	ks
	4,00   
	80
	320,00   

	Tkus PPR DN 20
	ks
	4,00   
	15
	60,00   

	Trubka PPR DN 20 PN 20
	m
	16,00   
	30
	480,00   

	Nástěnka PPR DN 20 průchozí
	ks
	42,00   
	20
	840,00   

	Zátka PPR DN 20
	ks
	4,00   
	20
	80,00   

	Návleková izolace Isofon 22/6
	m
	9,00   
	30
	270,00   

	Ventil rohový DN 15
	ks
	75,00   
	10
	750,00   

	Ventil kulový DN 20 
	ks
	93,00   
	10
	930,00   

	Prodloužení mosazné 1 cm 1/2"
	ks
	22,00   
	20
	440,00   

	Sifon umyvadlový
	ks
	98,00   
	5
	490,00   

	Sifon ke sprchové vaničce
	ks
	310,00   
	5
	1 550,00   

	Redukce HT 50/40 
	ks
	35,00   
	5
	175,00   

	Odbočka HT 50/40 67 st.
	ks
	20,00   
	5
	100,00   

	Koleno HT 50
	ks
	9,00   
	30
	270,00   

	Koleno HT 40
	ks
	9,00   
	30
	270,00   

	Trubka HT 50/250
	ks
	16,00   
	20
	320,00   

	Trubka HT 50/500
	ks
	22,00   
	10
	220,00   

	Trubka HT 40/250
	ks
	15,00   
	10
	150,00   

	Trubka HT 40/500
	ks
	22,00   
	5
	110,00   

	Trubka HT 40/1000
	ks
	32,00   
	5
	160,00   

	Umyvadlové šrouby
	ks
	40,00   
	5
	200,00   

	Silikon sanitární
	ks
	120,00   
	5
	600,00   

	Vanička litý mramor čtvrtkruh 80 bílá
	ks
	3 250,00   
	5
	16 250,00   

	Zástěna RAVAK čtrtkruh 80
	ks
	4 560,00   
	5
	22 800,00   

	Baterie umyvadlová stojánková
	ks
	750,00   
	5
	3 750,00   

	Baterie sprchová 100
	ks
	1 120,00   
	5
	5 600,00   

	Sprchový set ( hadice 2,0 m, sluchátko )
	ks
	640,00   
	5
	3 200,00   

	Drobný materiál
	soub.
	500,00   
	5
	2 500,00   

	Zdravotechnika - materiál celkem bez DPH
	62 965,00   

	
	
	
	
	

	Zdravotechnika - práce
	
	
	
	

	Demontáž zařiz. předmětů a baterií
	hod.
	350,00   
	15
	5 250,00   

	Demontáž bytových rozvodů SV a TUV
	hod.
	350,00   
	10
	3 500,00   

	Demontáž bytového odpadního potrubí
	hod.
	350,00   
	10
	3 500,00   

	Montáž bytových rozvodů SV a TUV
	hod.
	350,00   
	30
	10 500,00   

	Montáž bytového odpadního potrubí
	hod.
	350,00   
	30
	10 500,00   

	Zaizolování bytových rozvodů
	hod.
	350,00   
	5
	1 750,00   

	Kompletační práce
	hod.
	350,00   
	30
	10 500,00   

	Instalace koupelnových doplňků
	hod.
	300,00   
	10
	3 000,00   

	Zkouška těsnosti
	hod.
	350,00   
	5
	1 750,00   

	Přesuny materiálů
	soub.
	350,00   
	5
	1 750,00   

	Nakládka, odvoz a likvidace dem. mater.
	soub.
	500,00   
	5
	2 500,00   

	Doprava osob a materiálu
	soub.
	750,00   
	5
	3 750,00   

	Zdravotechnika - práce celkem bez DPH
	 
	58 250,00   

	
	
	
	
	

	Zdravotechnika celkem bez DPH
	 
	121 215,00   


	DM - Lovosická 439
	Jedn.
	Jedn. cena
	Množství
	Celkem

	 
	 
	 
	 
	bez DPH

	
	
	
	
	

	Elektro - materiál 
	
	
	
	

	CYKY 3x1,5
	m
	12,00   
	20
	240,00   

	Zásuvka TANGO dvojitá bílá
	ks
	150,00   
	5
	750,00   

	Vypínač č. 1 TANGO bílý
	ks
	140,00   
	5
	700,00   

	Ventilátor IP 44 s doběhem
	ks
	1 500,00   
	5
	7 500,00   

	Drobný montážní materiál
	soub.
	250,00   
	5
	1 250,00   

	Elektro - materiál celkem bez DPH
	 
	 
	10 440,00   

	
	
	
	
	

	Elektro - práce
	
	
	
	

	Dotažení vodiče ke galérce
	hod
	350,00   
	5
	1 750,00   

	Osazení a zprovoznění ventilátoru
	hod
	350,00   
	5
	1 750,00   

	Komletace prvků
	hod
	350,00   
	10
	3 500,00   

	Přesuny materiálů
	soub.
	250,00   
	5
	1 250,00   

	Doprava osob a materiálu
	soub.
	750,00   
	5
	3 750,00   

	Elektro - práce celkem bez DPH
	 
	 
	 
	12 000,00   

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Elektropráce celkem bez DPH
	 
	 
	22 440,00   


	DM - Lovosická 439
	Jedn.
	Jedn. cena
	Množství
	Celkem

	 
	 
	 
	 
	bez DPH

	 
	 
	 
	 
	 

	Zednické a obkladačské práce - materiál
	 
	 
	 

	Beton pytlovaný BP 1 pytlovaný
	ks
	130,00   
	15
	1 950,00   

	Malta MV 1 pytlovaná
	ks
	130,00   
	5
	650,00   

	Pěna montážní
	ks
	150,00   
	5
	750,00   

	SDK profil UD 3 m
	ks
	75,00   
	10
	750,00   

	SDK profil CD 3 m
	ks
	79,00   
	10
	790,00   

	SDK deska impreg. zelená 
	ks
	220,00   
	10
	2 200,00   

	Šrouby do SDK
	ks
	2,00   
	500
	1 000,00   

	Revizní dvířka plastová do i.š. 40 x 60
	ks
	400,00   
	5
	2 000,00   

	Dvířka revizní k vaničce 30x30
	ks
	180,00   
	5
	900,00   

	Uniflot 5 kg
	ks
	250,00   
	5
	1 250,00   

	Akryl přetíratelný bílý v tubě
	ks
	170,00   
	5
	850,00   

	Obklad  20x25  kombinace 2 odstínů
	m2
	255,00   
	55
	14 025,00   

	Dlažba 25x25 
	m2
	308,00   
	10
	3 080,00   

	Spárovací hmota bílá 5 kg
	ks
	350,00   
	5
	1 750,00   

	Lepidlo na obklady flexi
	ks
	200,00   
	10
	2 000,00   

	Adhézní můstek
	ks
	250,00   
	5
	1 250,00   

	Hydroizolace nátěrová Den Braven
	ks
	250,00   
	5
	1 250,00   

	Barva PRIMALEX standard bílá 7,5 kg
	ks
	320,00   
	2,5
	800,00   

	Drobný a pomocný materiál
	soub.
	750,00   
	5
	3 750,00   

	Zednické práce  - materiál  celkem bez DPH
	 
	40 995,00   

	
	
	
	
	

	Zednické a obkladačské práce
	
	
	
	

	Opravy SDK stěn po opavách rozvodů
	hod
	350,00   
	50
	17 500,00   

	Odstranění starého obkladu a dlažby
	hod
	350,00   
	20
	7 000,00   

	Betonáže podlah pod dlažbu
	hod
	350,00   
	15
	5 250,00   

	Provedení hydroizolace podlah
	hod
	350,00   
	10
	3 500,00   

	Pokládka a spárování ker. obkladu
	m2
	400,00   
	47,5
	19 000,00   

	Pokládka a spárování ker. dlažby
	m2
	400,00   
	10
	4 000,00   

	Osazení revizních dvířek 40x60 cm
	ks
	750,00   
	5
	3 750,00   

	Osazení revizních dvířek 30 x 30 cm
	ks
	250,00   
	5
	1 250,00   

	Podezdění čela sprchové vaničky
	ks
	750,00   
	5
	3 750,00   

	Akrylování spár
	hod
	350,00   
	10
	3 500,00   

	Vymalováni stropu a stěn nad obklady
	hod
	350,00   
	10
	3 500,00   

	Nakládka, odvoz a likvidace dem. mater.
	soub.
	750,00   
	5
	3 750,00   

	Přesuny materiálů
	soub.
	1 500,00   
	5
	7 500,00   

	Doprava osob a materiálu
	soub.
	1 750,00   
	5
	8 750,00   

	Zednické a obkladačské práce celkem bez DPH
	 
	92 000,00   

	
	
	
	
	

	Zednické a obkladačské práce celkem bez DPH
	132 995,00   


	DM - Lovosická 439
	Jedn.
	Jedn. cena
	Množství
	Celkem

	 
	 
	 
	 
	bez DPH

	
	
	
	
	

	Pomocné a dokončovací práce
	
	
	
	

	Karton zakrývací v rolích
	role
	120,00   
	10
	1 200,00   

	Instalace a výměna zakrývacích kartonů
	soub.
	100,00   
	5
	500,00   

	Průběžný úklid 
	ks
	250,00   
	5
	1 250,00   

	Závěrečný hrubý úklid
	soub.
	500,00   
	5
	2 500,00   

	Pomocné a dokončovací práce celkem bez DPH
	 
	5 450,00   

	
	
	
	
	

	Pomocné a dokončovací práce celkem bez DPH
	5 450,00   


[image: image3.jpg]Domov mladeze a Skolni jidelna | Lovosicka 42/439, 190 00 Praha 9 | IC: 00638706 | DIC: 00638706
tel.: +420 286 003 111 | fax: +420 286 880 355 | e-mail: info@dmlovosicka.cz | web: www.dmlovosicka.cz





[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg]