**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo o dodání aplikace ZooBrain**

**uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**Smluvní strany**

1. **Zoologická zahrada hl. m. Prahy**

Se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Právní forma: příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitel

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

Bankovní spojení: PPF banka a. s.

Číslo účtu: 2000980001/6000

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Zoo Praha**“)

**a**

**2.**  **EZRN Consulting, s.r.o.**

se sídlem: U gymnázia 1233/ 1, Praha 4, 140 00

IČO: 07488084

DIČ: CZ 07488084

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 290924657/0300

jednající: Filip Humplík, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku: spisová značka C301890 vedená u městského soudu v Praze

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně označovány jako „**smluvní strany**“)

**1. Úvodní ustanovení**

* 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2022 smlouvu o dílo o dodání aplikace ZooBrain registrované Objednatelem pod č. 445/22/PEN (dále jen „**Smlouva**“).
  2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly, že dojde k rozšíření stávajícího sytému ZooBrain formou integrace mobilní aplikace a parkovacího odbavovacího systému, a v důsledku toho k úpravě některých ustanovení Smlouvy.
  3. Cena integrace mobilní aplikace do ZooBrain činí 90 500 Kč bez DPH, cena integrace parkovacího odbavovacího systému do ZooBrain činí 187 500 Kč bez DPH.

**2. Předmět dodatku č. 1**

2.1 Smluvní strany sjednávají, že se text ustanovení **článku 2., odst. 2.1** ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

„***Předmětem plnění této Smlouvy je:***

1. ***dodání, implementace a správa aplikace ZooBrain,***
2. ***integrace mobilní aplikace Objednatele do systému ZooBrain,***
3. ***integrace parkovacího odbavovacího systému Objednatele do systému ZooBrain,***

***jak je podrobně specifikováno v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „Dílo“)***“.

Dosavadní příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.

2.2 Smluvní strany sjednávají, že se text ustanovení **článku 3., odst. 3.3** ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

***„Část Díla dle článku 2., odst. 2.1, písm. (a) bude provedena, tj. dokončena a předána Objednateli, nejpozději do 90 dnů od podpisu této smlouvy***

***Části Díla dle článku 2., odst. 2.1, písm. (b) a (c) budou provedeny, tj. dokončeny a předány Objednateli, nejpozději do 15.4. 2024“.***

2.3 Smluvní strany sjednávají, že se text ustanovení **článku 3., odst. 3.4** ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

***„Součástí plnění dle této Smlouvy je i podpora Díla, kterou bude Zhotovitel poskytovat od dne předání části Díla dle článku 2, odst. 2.1, písm. (a) do konce trvání této Smlouvy; její specifikace je součástí Přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „Podpora aplikace“)“***.

2.4 Smluvní strany sjednávají, že se text ustanovené článku **4., odst. 4.1** ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

***„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že celková cena Díla bez DPH činí 476 000 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát šest tisíc korun českých). DPH ve výši 21% činí 99 960. Celková cena Díla včetně DPH činí 575 960 Kč (slovy: pět set sedmdesát pět tisíc devět set šedesát korun českých). Z toho:***

1. ***částka 198.000 Kč bez DPH, tj. 239.580 Kč včetně 21% DPH představuje cenu za dodání, implementaci a správu aplikace ZooBrain, z čehož 100.000,- Kč bez DPH je splatných po předání této části Díla (90 dní od objednávky) a 98.000 Kč bez DPH po dalších 3 měsících (180 dní od objednávky);***
2. ***částka 90 500 Kč bez DPH, tj. 109 505 Kč včetně 21% DPH představuje cenu za integraci mobilní aplikace Objednatele do systému ZooBrain a bude splatná po předání této části Díla;***
3. ***částka 187 500 Kč bez DPH, tj. 226 875 Kč včetně 21% DPH představuje cenu za integrace parkovacího odbavovacího systému Objednatele do systému ZooBrain a bude splatná po předání této části Díla.“***

2.5 Smluvní strany sjednávají, že se text ustanovení článku 4., odst. 4.4 ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

***„K řádnému předání a převzetí jednotlivých částí Díla dle článku 2., odst. 2.1 bude smluvními stranami vždy sepsán a podepsán předávací protokol, bez něhož není Zhotovitel oprávněn vystavit faktury dle odst. 4.6 níže“***.

2.6 Smluvní strany sjednávají, že se text ustanovení **článku 4., odst. 4.6** ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

***„Cena za jednotlivé části Díla bude uhrazena na základě 4 faktur vystavených v souladu s odst. 4.1 výše se splatností do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení příslušné faktury v elektronické podobě na e-mailovou adresu Objednatele:*** [***fakturace@zoopraha.cz***](mailto:fakturace@zoopraha.cz)***.“***

2.7 Smluvní strany sjednávají, že se text ustanovení **článku 5., odst. 5.1** ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

„***Zhotovitel je povinen jednotlivé části Díla po jejich dokončení ve stanové lhůtě, v dohodnuté kvalitě, množství a bez jakýchkoli faktických či právních vad, protokolárně předat Objednateli a Objednatel se zavazuje každou část Díla převzít.***“

2.8 Smluvní strany sjednávají, že se text ustanovení **článku 6., odst. 6.2** ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

***„Záruční doba každé ze tří částí Díla činí 24 měsíce a počíná běžet ode dne následujícího po protokolárním předání a převzetí dané části Díla.“***

2.9 Smluvní strany sjednávají, že se text ustanovení **článku 7., odst. 7.1** ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

***„Pro případ nedodržení sjednané doby plnění jednotlivé části Díla je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dané části Díla bez DPH, uvedené v čl. 4., odst. 4.1, a to za každý i započatý den prodlení.“***

2.10 Smluvní strany sjednávají, že se text ustanovení **článku 8., odst. 8.1** ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím textem:

„***Smlouva se uzavírá na dobu určitou a skončí dnem ukončení Podpory aplikace, která je sjednána na 72 měsíců od předání Díla***.

2.11 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.

3.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu včetně osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto dodatku č. 1 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.

3.3 Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

3.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.5 Nedílnou Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Specifikace Díla.

3.6 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.

V Praze dne 19.03.2024 V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

………………………………… .…………………………….

Mgr. Miroslav Bobek Mgr. Filip Humplík, MBA

ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy jednatel EZRN Consulting s.r.o.


**Příloha č. 1: Specifikace aplikace a servisní podpory**

Aplikační software s názvem „ZooBrain“ (dále jen jako „Aplikace“) je určena zejména pro kolektování dat (získávání dat z připojených systémů a jejich evidenci) a datovou komunikaci (poskytování dat připojeným systémům).

Funkční rozsah Aplikace:

* Evidence zákaznického kmene
* Evidence objednávek z prodejních systémů (e-shopy, pokladny, kiosky apod.)
* Evidenci tiketů (vstupenky, permanentky, parkovací lístky, dary apod.)
* Evidenci produktů (vstupenky, permanentky, parkovací lístky, dary apod.)
* Rozhraní pro komunikaci se systémem n-tree
* Rozhraní pro komunikaci s prodejními systémy (pokladny, e-shopy, kiosky)
* Rozhraní pro komunikaci se vstupním a výstupním systémem (turnikety, výstupní brány)
* Rozhraní pro komunikaci s účetním systémem

Následující schéma zobrazuje zakomponování Aplikace do informačního systému Objednatele:



Aplikace ZooBrain je koncipována jako nezávislý systém, určený pro integraci ostatních systémů.

# Požadavky na součinnost Objednatele

* Zajištění infrastruktury (HW, operační systémy, databázové systémy) pro provoz Aplikace
* Zajištění součinnosti partnerů Objednatele, jejichž systémy budou napojeny na rozhraní Aplikace
* Zajištění stabilní a výkonné konektivity pro fungování Aplikace
* Další požadavky dle dohody smluvních stran

# Cenová nabídka

Cena zahrnuje

1. **Dodávka aplikace (customizace Aplikace pro Objednatele):**

* Zprovoznění systému na infrastruktuře určené Objednatelem, resp. na vlastní infrastruktuře Objednatele nebo v hostingovém centru
* Dokumentace rozhraní Aplikace
* Integrace na systém n-tree
* Integrace na systém Markomat

Cena bez DPH: 198.000 Kč

**b) Dodávka rozšíření aplikace (customizace Aplikace pro Objednatele - integrace mobilní aplikace):**

* Rozšíření stávajícího systému ZooBrain na infrastruktuře určené Objednatelem, resp. na vlastní infrastruktuře Objednatele nebo v hostingovém centru
* Integrace mobilní aplikace Zoo Praha

Cena bez DPH: 90.500 Kč

**c) Dodávka rozšíření aplikace (customizace Aplikace pro Objednatele - integrace parkovacího odbavovacího systému):**

* Rozšíření stávajícího systému ZooBrain na infrastruktuře určené Objednatelem, resp. na vlastní infrastruktuře Objednatele nebo v hostingovém centru
* Integrace parkovacího odbavovacího systému Zoo Praha

Cena bez DPH: 187.500 Kč

1. **Základní servisní podpora zahrnuje:**

* Maintenance k Aplikaci
* Podpora pro uživatele Objednatele (help desk)
* Zajištění vysoké dostupnosti Aplikace (98% měsíčně, odstávky Aplikace pouze v dobu uzavřeného areálu)

Výše měsíčního paušálu bez DPH: 12.000 Kč

Délka poskytování služeb: 72 měsíců

1. **Rozšířená podpora dodavatele**

* Rozšířená podpora představuje realizaci rozvojových požadavků Objednatele, konzultační služby k Aplikaci a jejímu rozvoji, migrační instalace, integrační testování, služby projektového managementu apod.

Hodinová sazba bez DPH: 1.000 Kč