SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

Hotel Květnice – interiér

- SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 	Město Tišnov

Sídlo	náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov

IČ	002 82 707

DIČ	CZ002 82 707

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Č. účtu:	1425641/0100

Zastoupen:	Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: 		Ing. Miroslava Vyhňáková,

vedoucí Odboru investic a projektové podpory

- ve věcech technických:	Ing. Miroslava Vyhňáková

- odpovědný útvar: 	Odbor investic a projektové podpory (OIPP)

(dále jen „objednatel“)

a

- Zhotovitel: 	Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 64320

Sídlo	Kalvodova 114/13, 60200 Brno - Pisárky

IČ	29189187

DIČ	CZ29189187

Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.

Č. účtu:	195615055/0600

Daňový režim:	Plátce DPH

Zastoupen:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

- PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

            - Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace interiéru pro stavbu „Hotel Květnice – interiér“ za účelem výběru dodavatele interiéru a pořízení vnitřního vybavení interiéru restaurace.

            - Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky a v rozsahu dále vymezeném touto smlouvou vypracovat projektovou dokumentaci interiéru pro stavbu „Hotel Květnice – interiér“ (dále jen „dílo“).

            - Předmětem této smlouvy je:

- projektová dokumentace interiéru v rozsahu stanoveném v čl. II. bodě A. této Smlouvy (PD),

- soupis prací dodávky vnitřního vybavení (SP),

- autorský dozor při realizaci dodávky vnitřního vybavení (AD).

            - Předmětem této smlouvy není zpracování dílenské dokumentace zhotovitele, soupis provozních požadavků objednatele na vybavení stavby v rámci interiéru.

            - Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění dodávky zhotovitelem při zadání veřejné zakázky na pořízení tohoto vnitřního vybavení.

            - Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

- obecně závaznými předpisy,

- písemnými pokyny objednatele,

- vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj k Vyhlášce č. 169/2016 Sb. (dále jen „vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace“),

- technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy.

            - Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

            - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU (PD)

            - Zhotovitel je povinen v projektové dokumentaci interiéru jednoznačně vymezit předmět díla, při respektování přiměřené a odpovídací míře investičních nákladů a budoucích provozních nákladů na údržbu interiéru, a to zejména:

- zpracovat výtvarně – architektonický návrh interiéru a vnitřního vybavení – interiéru restaurace a venkovního vybavení – dvorní a venkovní zahrádky, tj. úpravy povrchů, barevné a materiálové řešení,

- zapracovat do PD provozní potřeby restaurace,

- vyřešit vnitřní prostory restaurace,

- zpracovat průvodní a souhrnnou zprávu,

- zpracovat celkové výkresy interiérů, zejména půdorys podlaží s vyznačením a specifikací jednotlivých prvků,

- zpracovat souhrnný výpis prvků interiéru restaurace,

- zpracovat specifikace typových a atypických prvků interiéru restaurace,

- zpracovat výkresy atypických prvků interiéru restaurace,

- koordinovat PD interiéru s dokumentací pro provádění stavby stavební části a všech odborných profesí včetně soupisu prací,

- konzultovat s objednatelem výběr materiálů,

- poskytnout součinnosti při přípravě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele, vč. poskytnutí součinnosti při zpracování žádostí o dodatečné informace týkající se projektu interiéru (v tomto případě je Zhotovitel povinen do tří pracovních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele prostřednictvím emailu posoudit podanou žádost a podat jednoznačné vysvětlení a návrh znění dodatečné informace), příp. účast na jednání hodnotící komise, bude-li vyzván a to v rozsahu max. 10 hod.

            - PD bude předána ve dvou stadiích: koncept PD a konečná PD. Rozdíl mezi konceptem PD a konečnou PD spočívá pouze v tom, že v konečné PD jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu PD.

            - Koncept PD vč. oceněného SP bude s objednatelem projednán a současně předán elektronicky ve formátu *.pdf.

            - Objednatel se ke konceptu PD vč. oceněného SP písemně vyjádří do 10 pracovních dnů od jeho obdržení, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné povinné upozornění zhotovitele dle článku X. odst. 2 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele.

            - Konečná PD bude objednateli předána 4x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky ve formátu *.pdf, a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Objednatel předá soubor pro tiskové nastavení. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem.

            - Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PD byly uváděny srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování výběrových řízení na realizaci stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.

            - Před předáním konečné PD vč. oceněného a neoceněného SP bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata. Bude-li při kontrole shledána dokumentace úplnou, předá ji zhotovitel v tištěné i elektronické podobě objednateli.

- SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB (SP)

            - Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis“) tak, aby soupis byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované dodávky v rámci procesu zadávání zakázky na dodávku.

            - Zhotovitel je povinen v soupisu stanovit v přímé návaznosti na PD podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb, které jsou nezbytné k úplné realizaci veřejné zakázky na dodávku interiéru, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby soupis obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro realizaci interiéru.

            - Soupis bude jeden ucelený soubor, který NEBUDE obsahovat ocenění jednotlivých dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty.

            - Soupis nesmí obsahovat komplety, agregace a podobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky nejsou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, ze kterých jsou složeny.

            - Soupis musí také zahrnovat veškerou činnost dodavatele, montáže, poplatky za dopravu a všechny další položky, které je nutno provést v rámci vlastní realizaci interiéru.

            - Soupis bude zpracován v členění pro každou část interiéru, tj. nábytek typový vestavěný a atypický, doplňky, orientační systém, stavební úpravy a povrchy.

            - Součástí soupisu budou i veškeré nezbytné a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady jako samostatná část soupisu. Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny na dané dodávky nebo činnosti.

            - Položky soupisu musí být popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a musí umožňovat porovnatelné ocenění tohoto obsahu. Pro sestavení soupisu NEBUDE použito metody agregovaných položek.

            - Soupis musí obsahovat popis položek formou technických parametrů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

            - Položky budou opatřeny vysvětlením, jakým způsobem (kalkulace, konkrétní nabídky atp.) byly v rozpočtu dodávky stanoveny s tím, že potřeba použití takovýchto položek musí vyplývat z technických požadavků na dodávku.

            - Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) kód položky, c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství, f) výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu potřebný.

            - Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání dodávky tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání dodávky. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.

            - Všechny dílčí soupisy soupisu musí být pro danou veřejnou zakázku v jednotném elektronickém formátu.

            - Soupis (oceněný i neoceněný) pro PD interiéru bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS a to elektronicky. Elektronicky bude soupis předán ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls a v případě požadavku objednatele také v otevřeném formátu učeném k trasferům dat *.xml.

            - Konečný soupis (oceněný i neoceněný) pro DPS bude předán elektronicky při předání konečné PD. Elektronicky bude soupis ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls a v případě požadavku objednatele také v otevřeném formátu učeném k trasferům dat *.xml.

- VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PŘI REAIZACI INTERIÉRU (AD)

            - Předmětem autorského dozoru při realizaci interiéru a vnitřního vybavení restaurace hotelu Květnice je dozor nad dodržením architektonické a celkové koncepce podle PD, účast na kontrolních dnech a kontrola dílenské dokumentace vybraného dodavatele interiérového vybavení.

- LHŮTY PLNĚNÍ

            - Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

| Koncept PD | do 30. 10. 2024 |
| --- | --- |
| Konečná PD vč. SP | do 20-ti pracovních dnů od posledních relevantních připomínek objednatele |
| Výkon autorského dozoru | po dobu realizace interiéru |

            - Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.

- CENA

- Cena díla byla dohodou smluvních stran stavena takto:

| Cena dle čl. II. písm. A, B bez DPH Cena dle čl. II. písm. C (výkon AD) bez DPH | 380.000,- Kč 42.000,- Kč |
| --- | --- |

- K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

- Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

- Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami nebo pokud v průběhu provádění díla dojede ke změně sazeb daně z přidané hodnoty.

- Pokud objednatel svévolně udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

- Pro odstranění pochybností se stanoví, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu (nebo její poměrnou část) za práce, které byly řádně a včas provedeny, a to i v případě, že nebude dosaženo účelu této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, který neleží na straně zhotovitele.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za předmět plnění této smlouvy dle čl. II písm. A, B bude hrazena na základě dvou dílčích faktur:

- ve výši 80 % po předání části díla: Koncept PD vč. SP,

- ve výši 20 % po předání části díla: Konečná PD vč. SP.

- Výkon autorského dozoru dle čl. II písm. C bude při realizaci interiéru zhotovitelem účtován měsíčně.

- Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními stranami. Přílohami faktur bude kopie předávacího protokolu.

- Jiné zálohové platby se nesjednávají.

- Zhotovitel doručí faktury na adresu sídla objednatele.

- Veškeré daňové doklady musí mít náležitosti dle platných účetních a daňových předpisů.

- Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

- Dohodnutá splatnost faktur činí 30 dní od data doručení objednateli. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a název projektu „Hotel Květnice – interiér“.

- VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem uhrazení ceny díla dle čl. V této Smlouvy.

- K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu, zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k projektové dokumentaci.

- Zhotovitel prohlašuje a zaručuje objednateli, že je výlučným autorem díla zhotoveného pro objednatele podle této smlouvy a není v nakládání s dílem jakkoliv omezen.

- Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

- Zhotovitel prohlašuje, že veškeré v úvahu připadající odměny za poskytnutí licence jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

- K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které používají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby vč. všech souvisejících činností, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999 Sb., poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této smlouvy.

- PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků.

- Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

- Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.

- Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby a budou se konat v sídle Objednatele, nedohodnou-li se strany jinak. Výrobní výbor bude rovněž svolán k projednání Konceptu PD. Termín výrobního výboru určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z každého výrobního výboru zhotovitel vyhotoví zápis, nejpozději do 5 pracovních dnů. Veškeré zápisy si strany zašlou elektronicky k odsouhlasení po jejich vyhotovení.

- Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací či nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.

- Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Nabídka bude zpracována na základě přepočtu základního honoráře dohodnutého touto smlouvou v poměru k požadovaným dodatečným pracím. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.

- OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- Oprávněnými osobami objednatele jsou: vedoucí Odboru investic a projektové podpory a referenti Odboru investic a projektové podpory.

- Vedoucí Odboru investic a projektové podpory je oprávněna činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou; je jí vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

- Oprávněné osoby objednatele jsou oprávněny:

- přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které zhotovitel ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá;

- provádět kontrolu plnění;

- převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;

- udílet písemné pokyny;

- účastnit se výrobních výborů;

- činit kontrolu konceptů dokumentů a úplnosti konečné dokumentace;

- činit písemné výzvy.

- Oprávněnými osobami zhotovitele je odpovědný projektant.

- Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

- Odpovědným projektantem je xxx. Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.

- ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

- Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění.

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

- Práva objednatele z vady díla

  - Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.

  - Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

  - Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let.

  - Objednatel je povinen reklamovat vady písemně.

  - Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace, a to bezplatně.

  - V případě zjištěných vad PD nebo SP v průběhu zadávacího řízení na dodávky je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.

- Smluvní pokuty

  - Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše

| nedodržení termínů plnění | 500,- Kč denně |
| --- | --- |
| nedodržení termínu pro odstranění vady | 300,- Kč denně |
| nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku | 300,- Kč denně |
| za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací s projektovou dokumentací | 1.000,- Kč |

  - Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

  - Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů.

  - Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

- Úrok z prodlení

  - Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

- DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

- Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.

- UKONČENÍ SMLOUVY

- Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

- Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:

- vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní,

- zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,

- provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,

- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

- je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,

- prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů.

- Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

- prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

- Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

- Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

- V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst.2 b) a odst.2 f) tohoto článku nemá zhotovitel nárok na náklady vynaložené na provádění díla.

- PLNÁ MOC

- Objednatel vystaví zhotoviteli na vyžádání plnou moc.

- SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

- Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

- Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

- Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv Digitální a informační agentury (DIA).

- Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 2050, § 2051, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

- Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

- Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| V Tišnově, dne 19. 3. 2024 | V Tišnově, dne 22. 4. 2024 |

xxx

xxx

| Ing. Miroslava Vyhňáková |  | xxx |
| --- | --- | --- |
| vedoucí OIPP |  | zhotovitel |