Příloha č. 2 – Specifikace díla

Výmalba výstavních sálů a výroba výstavních panelů dle pokynů zadavatele v  Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně, Moravské nám. 1a, Brno, 662 26, včetně dodání a dopravy materiálu na místo (Místodržitelský palác, Moravské nám. 1A, 662 26 Brno); provedení hrubého úklidu (= vlastním ochranným materiálem zamezit znečištění prostor, tj. zakrytí čidel a kamer, světel, zárubní, oken, podlah, vypínačů, zásuvek, dveří atd. + odstranění veškerého ochranného materiálu po dokončení prací); to vše pro novou edukační stálou expozici Umění do kapsy.

Specifikace:

Stavba SDK napříč sály – cca 247 m2, 3x nátěr panelů, včetně dodání materiálu, přesné rozměry viz Realizační dokumentace (příloha č. 3)

##### Sál 112 – stavba polykarbonátového obložení, KVH hranoly, vč. nátěru bílou barvou RAL 9010, výroba rámů, akustických panelů a list na LED osvětlení

Sál 110 – barevná výmalba stěn cca 50 m2, 2-3 vrstvy, výroba jeklové konzole a kolejnicového pojezdu

Elektro – elektro rozvody a zapojení, elektromateriál – 100 m LED pásky

#### - pracovní podmínky: zajištění maximálních opatření při veškerých prašných procesech za využití odsávací techniky a zabezpečení dotčeného prostoru – zakrytí podlah, stěn a oken – vhodným materiálem (plachty, igelity atd.).

Termíny a místo plnění:

- od 2. 4. 2024 do 3. 5. 2024 (pracovní doba 8.00 –18.00 hod.); přízemí Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně, Moravské nám. 1a, 662 26 Brno

KONTAKT NA KONZULTACI ZAKÁZKY:

Aneta Chrástová

produkční Moravské galerie v Brně

+420 778 482 476

aneta.chrastova@moravska-galerie.cz