
[image: image1.png]OKNA.EU \




OKNA.EU s.r.o.
IČO: 44 84 67 46

DIČ: CZ44846746

telefon: 773 360 002
email: okna@okna.eu

web: www.okna.eu
SMLOUVA O DÍLO č.:  PD7063
Zhotovitel:

  název firmy:

OKNA.EU  s. r. o.

sídlem:
Legií 2062 / 46, 251 01 Říčany

zapsán:
OR u MS v Praze, oddíl C, vl. 7412 
bank. spojení:
ČSOB  a.s., 220786420 / 0300
IČO:
44846746


DIČ:
CZ44846746
zast. 
Ing. Jiří Chomát
Objednatel:

  jméno / název:

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka,





Veřejná výzkumná instituce


  sídlo:


Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6


IČO:
000 20711
DIČ:
CZ 00020711

zast.
Mgr. Mark Rieder

1) PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje vyrobit, dodat a namontovat stavební otvorové výplně na stavbu objednatele. Množství, provedení, rozměry, kvalita a položková cena těchto stavebních otvorových výplní  je uvedena v rozměrových a technických specifikacích, které jsou přílohami č.1 a 2, této smlouvy. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost ke zhotovení, dodání a montáži objednaného zboží a uhradit cenu díla.
Zhotovitel dodá a namontuje vyrobené zboží na stavbu na adrese: (obec, ulice, parc.č. pozemku, PSČ) 

Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6.
2) CENA DÍLA

Cena díla byla stanovena jako cena smluvní ve výši: 62.730,- Kč + DPH ( slovy: šedesátdvatisícsedmsettřicet korun českých  ) a odpovídá rozměrovým specifikacím, které jsou přílohami č. 1 a 2 této smlouvy.
K výše uvedené ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši.
V době podpisu smlouvy o dílo činí zákonná sazba DPH:
· 21% v případě, že objednatel není plátcem DPH 
· 15% v případě, že objednatel není plátcem DPH a předloží „Čestné prohlášení“

· 0  %  v případě, že objednatel je plátcem DPH

Čestné prohlášení je objednatel povinen předložit nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. Jeho obsahem je prohlášení o tom, že předmětem této smlouvy je dodávka stavebně montážních prací spojených s výstavbou, rekonstrukcí, modernizací či opravou bytového domu, rodinného domu či bytu (ve smyslu ustanovení § 48 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), včetně konstrukcí, které se do nich jako jejich součást stavebně montážními pracemi zabudují nebo zamontují, u nichž se ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 uvedeného zákona uplatní snížená sazba daně z přidané hodnoty. 
3) TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA
a. Před zahájením výroby zboží provede zhotovitel konečné zaměření dokončených stavebních otvorů. Za tímto účelem je objednatel povinen zajistit v termínu do 26.6.2017  stavební připravenost k oměření, tzn. dokončit stavební otvory a vynést váhorysy u každého stavebního otvoru. V případě, že objednatel nesplní tuto povinnost v uvedeném termínu, není zhotovitel vázán termínem dodání díla.   
b. Termín dovozu zboží na stavbu a zahájení montáže se sjednává na 32. týden roku 2017. Přesný termín závozu zboží a zahájení montáže sdělí zhotovitel objednateli v předstihu cca 3-5 dnů. 
c. Termín dokončení montáže  se sjednává na 32. týden roku 2017.
4) ZPŮSOB ÚHRADY CENY DÍLA
a. Objednatel je povinen uhradit zálohu na  celkovou cenu díla  ve výši 70% celkové částky hotově při podpisu smlouvy o dílo nebo na účet zhotovitele nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy. V případě neuhrazení zálohy v uvedeném termínu není zhotovitel vázán termínem dodání zboží a dle svého uvážení není povinen ani zahájit výrobu objednaného zboží. 
b. Doplatek celkové ceny díla je objednatel povinen uhradit do 10-ti dnů od předání díla zhotovitelem objednateli.

5) SMLUVNÍ POKUTA
a. Při nedodržení termínu úhrady některé z výše uvedených plateb je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Smluvní pokuta nezahrnuje náhradu škody vzniklou zhotoviteli porušením této povinnosti. Při prodlení objednatele s některou z plateb dle této smlouvy není zhotovitel vázán termínem zhotovení díla.

b. V případě, že je zhotovitel ze svého zavinění v prodlení s dokončením díla dle smluvených termínů, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z ceny opožděné části dodávky za každý den prodlení.

6) MONTÁŽNÍ UJEDNÁNÍ
a. Před zahájením výroby je objednatel povinen odsouhlasit výrobní specifikaci zhotovitele. Všechny položky jsou zde

 specifikovány při pohledu zevnitř. Po podpisu oběma smluvními stranami se stává tato specifikace závaznou pro obě 
smluvní strany.

b. Zhotovitel je povinen provést sjednané dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou, pokud není písemně dohodnuto jinak. V případě, že se vyskytnou okolnosti nezávislé na vůli zhotovitele (vyšší moc apod.), v důsledku kterých se stane provedení díla dočasně nemožné, prodlužuje se termín provedení díla o toto období.
.

c. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže by se k jejich plnění výslovně písemně zavázal.

d. Záruka na správnou funkci dodaných výrobků je 5 let ode dne dokončení montáže, a to pouze za předpokladu dodržování návodu k údržbě, při montáži firmou OKNA.EU s.r.o. nebo firmou OKNA.EU s.r.o. autorizovanou a za podmínky, že objednatel řádně a včas uhradí zhotoviteli své finanční závazky z uzavřené smlouvy o dílo (v opačném případě je záruční doba poskytována v délce stanovené občanským zákoníkem). V případě odběru výrobků bez montáže se záruční podmínky řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

e. Rozměry oken a dveří se určují oměřením stavebních otvorů zhotovitelem - zhotovitel provede oměření stávajících stavebních otvorů na stavbě objednatele a přizpůsobí jim výrobní rozměry oken a dveří. Případné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem o dalších úpravách stavebních otvorů po oměření musí být provedeny písemnou formou a podepsány oběma stranami. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli oměření nejpozději do termínu určeného v čl. 3 této smlouvy a poskytnout mu přitom přiměřenou součinnost. Objednatel je povinen pro oměření stavebních otvorů vynést u každého stavebního otvoru (zejména u dveří) srovnávací výškovou úroveň (váhorys = 1000 mm nad úrovní čisté podlahy). Při odvozování výrobních rozměrů oken a dveří od naměřených rozměrů stavebních otvorů postupuje zhotovitel samostatně. Je povinen přitom  uvážit stav, kvalitu a výrobní tolerance stávajících stavebních otvorů, jakož i fyzikální jevy odehrávající se ve stavební konstrukci (dilatace). V případě, že zhotovitel provedl chybně oměření stavebních otvorů nebo chybně přizpůsobil rozměry výrobků stávajícím stavebním otvorům, provede zhotovitel dle svého uvážení úpravu stavebních otvorů nebo úpravu rozměrů výrobků, a to výhradně na vlastní náklad. 

f. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel až úplným zaplacením celkové ceny dodávky. 
g. Objednatel přebírá nebezpečí škody na zhotovované věci okamžikem dopravení na stavbu objednatele          (v případě odběru zboží včetně dopravy, ale bez montáže), nebo okamžikem dílčího vizuálního denního převzetí namontovaných prvků na stavbě objednatele (v případě odběru zboží včetně montáže). Případné zjištěné vady díla nejsou důvodem pro nepřevzetí zodpovědnosti za vznik škody na zhotovovaném díle.
h. Montáž oken a dveří bude provedena do hrubých stavebních otvorů připravených objednatelem dle pokynů zhotovitele (zpravidla před omítkami), okna a dveře budou připevněna způsobem stanoveným zhotovitelem, zaizolována po obvodu polyuretanovou pěnou a seřízena do správné funkce. Na rámech oken a dveří bude nalepena ochranná folie proti poškození. Zhotovitel doporučuje odstranit ochrannou folii max. do 2 měsíců po namontování oken a dveří do otvorů. Folii odstraňuje objednatel na vlastní náklad.
i. Při provádění díla je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost, zejména pokud se jedná o zabezpečení příjezdu dopravních prostředků zhotovitele, zabezpečení přístupu pracovníků zhotovitele do objektu objednatele a napojení na elektrickou síť. V případě, že není možné, aby zhotovitel dopravil sám montované zboží na místo montáže bez speciálních dopravních či manipulačních prostředků, je povinen objednatel toto přepravení zajistit na vlastní náklady. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli tuto součinnost není zhotovitel vázán termínem dodání a je oprávněn požadovat na objednateli úhradu nákladů, které mu v této souvislosti vznikly. 
j. Zhotovitel zajistí, že jeho pracovníci budou při provádění díla na stavbě objednatele dodržovat zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární předpisy. Objednatel je povinen zabezpečit, aby při provádění montáže pracovníky zhotovitele na stavbě objednatele nedošlo k ohrožení zdraví či života pracovníků zhotovitele jinými vlivy. Rovněž je objednatel povinen zajistit, aby na stavbě nedošlo k poškození výrobků zhotovitele třetími subjekty.
k. Dílo je provedeno předáním namontovaných výrobků zhotovitelem objednateli. V případě, že z důvodů na straně objednatele není možné montáž provést nebo zcela dokončit ve sjednaném termínu, je zhotovitel oprávněn požadovat doplacení celé ceny díla tak, jakoby montáž byla zcela dokončena.

l. Po provedení díla bude stranami smlouvy sepsán předávací protokol. Pokud dílo vykazuje v okamžiku předání vady nebo nedodělky, které nebrání užívání díla, resp. dílo není zcela zkompletováno (kliky, krytky, prasklá skla apod.), převezme objednatel toto dílo s těmito výhradami, které zapíše do předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen zjištěné závady neprodleně odstranit, nejpozději však do 2 týdnů ode dne převzetí. O tuto dobu se prodlužuje termín pro uplatnění smluvní pokuty. Objednatel je povinen do 10-ti dnů od předání díla uhradit celkovou cenu díla dle této smlouvy. Do data odstranění všech vad, nedodělků a nekompletnosti dodávky, sepsaných v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn pozastavit platbu 5 % z celkové ceny díla.

7)  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží zhotovitel, a 1 objednatel. Změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými dodatky. Pokud není v této smlouvě specifikováno jinak, řídí se smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  v platném znění.
V Praze dne:     29.6.2017
Zhotovitel: OKNA.EU s.r.o.



Objednatel: 
Jméno zástupce : Jan Otradovec



Jméno a příjmení : Jiří Vohadlo
773 360 002





724 602 957
Podpis: …………………………………………..

Podpis: ……………………………………………………
