

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV**

# Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

**IČ 49295934, DIČ CZ49295934**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA TURNOV DNE:

 23/24 22.3.2024

**Objednávka:**

**Vyasfaltování 2 ks vjezů zasažených stavbu Benecko – Hančova Bouda v r. 2023 v celkové výměře 122 m2 (uvedení pozemků do původního stavu)**

1. **Michal Šubrt - zhotovitel**

Sídlo: Nedbalova 3069, 544 01 Dvůr Králové

IČO: 73997463

DIČ: CZ73997463

Mobil:

 („dodavatel“)

2. **Vodohospodářské sdružení Turnov – objednatel**

Sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Jednající: Ing. Milan Hejduk, Ředitel svazku

ve věcech technických:

Email:

 („obědnatel“)

**Předmět:**

Objednáváme u Vás provedení obnovy asfaltových povrchů v obci Benecko na st. 64. a ppč. 563/5 dle Vaší nabídky z 21.3.2024 vč. odvodnění. Součástí nabídky je také určení rozsahu a způsobu obnovy.

V rámci prací dojde k:

* odebrání tl. 10 cm stávajícího materiálu vč. zaříznutí stávajícího asfaltu,
* vyrovnání a přespádování podkladu z kameniva fr. 0-32, uložení betonové svodnice a 10 m žulových obrubníků,
* provedení podkladní vrstvy z ACP 16+ v tl. 5 cm,
* aplikace spojovacího postřiku,
* provedení ACO 11+ v tl. 4 cm
* proříznutí a zalití spar teplou zálivkou

Akce bude provedena na 2 nájezdy.

Práce budou provedeny nejdéle do 30. června 2024. Konkrétní termíny prací na jednotlivých vjezdech budou stanoveny po předchozí dohodě s vlastníkem dotčeného pozemku.

Objednatel bude informován o termínu realizace obou vjezdů s dostatečným časovým předstihem.

**Celková cena díla bude 232 495,- Kč bez DPH.**

V Turnově, dne 22.3.2024 ……………………………………….

 Ing. Milan Hejduk

Ředitel svazku