Nabídkový rozpočet projekt solární elektrárny pro ÚACH, Husinec – Řež 1001

**Kompletní příprava a projekt management – 50 000 Kč**

Základní zhodnocení stávajícího stavu a velikosti objektu-zjištění dostupné dokumentace

Předsmluvní kontrola místa realizace / prohlídka objektu

Kompletní návrh řešení + základní zhodnocení rizik

Příprava projektu pro techniky + kompletace podkladů k jejich následnému zpracování

Navazující konzultační činnost a servis

Finalizace specifikace projektu a rozsahu projekčních prací a služeb

Příprava smluvní dokumentace

**Odborná návštěva technika (elektro + střecha ) - 30 000 Kč**

Kontrola stávající elektroinstalace, zhodnocení ELMR rozváděče budovy, návrhy úprav

Kontrola dostupné elektro-dokumentace

Kontrola střešních konstrukcí a pláště

Kontrola trafostanice

**Žádost o připojení FVE k distribuční soustavě – 10 000 Kč**

Příprava žádosti, jednopólové schéma FVE, souhlasná prohlášení, plné moci

Podání žádosti o připojení a zajištění kompletní komunikace s distributorem, včetně případných úprav žádostí a jejich doplňování

**Elektro – projekt fotovoltaické elektrárny – 20 000 Kč**

Kompletní zpracování elektro – projektové dokumentace

Zpracování podkladů – elektro pro dokumentaci

Příprava podkladů pro revizi

**Kompletní projektová dokumentace FVE pro stavební povolení – 25 000 Kč**

Kontrola katastrálních map a zhodnocení podkladů

Detailní zkreslení projektu a jeho součástí

Kompletace vypracované dokumentace v elektronické podobě + příprava a dodávka PD v tištěné podobě – 4 provedení + zkreslení a projekce budovy

**Administrace žádosti o stavební povolení – 25 000 Kč**

Zpracování a podání žádosti o stavební povolení

Kompletní komunikace se stavebním úřadem

Komunikace s dotčenými orgány a následná vyjádření dle požadavků

Zajištění kolaudace projektu

**Statistické posouzení budovy – od 45 000 Kč**

Kompletně zpracovaná statistika a vyjádření k realizovatelnosti vybraného řešení

Výsledná částka bude stanovena s ohledem na dostupnou dokumentaci a složitost objektu plánované realizace

**Zajištění PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení systému) – od 20 000 Kč**

Kompletně zpracovaná zpráva pro hasiče

Komunikace s hasičským sborem a řešení případných námitek a úprav

Zajištění vyjádření hasičského záchranného sboru – souhlasné stanovisko

**Předpokládaná celková cena 225 000 Kč bez DPH**

Vypracoval Martin Sedláček 6.3.2024

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |