S M L O U V A   O   D Í L O

č. objednatele: ………………… / č. zhotovitele: ……………………

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník):

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

Sídlo: Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 25 92 30 99		DIČ: CZ25923099

Zastoupený: Ing. Františkem Zimou, jednatelem společnosti

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, odd. C, vložka 14804

(dále jen objednatel)

a

  - Zhotovitel: PP-GROUP.cz s.r.o.

Sídlo: náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč

IČO: 288 29 913		DIČ: CZ28829913

Zastoupený: xxxxx, jednatelem, xxxxx, jednatelem,

xxxxx, jednatelem

Telefon, e-mail: xxxxx

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30241

Bankovní spojení: xxxxx	číslo účtu: xxxxx

(dále jen zhotovitel)

- PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je kompletní provedení stavebních prací na zakázce:

„Oprava hlavních přívodních řadů, ul. Žižkova Vysoké Mýto“

dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

2.2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod zaměstnanců zhotovitele.

- TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. Zahájení provádění díla:  1. 3. 2024

3.2. Termín dokončení díla:  31. 3. 2024

3.3. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena objednatelem. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.

- CENA DÍLA

4.1. Objednatel se zavazuje, že za provedené dílo v rozsahu dle čl. 2 smlouvy zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu díla, při jejímž sjednání smluvní strany vycházejí z položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Cena bez DPH								 	        547 634,55 Kč

DPH 21%					 				       115 003,26 Kč

Cena celkem vč. DPH						 	        662 637,81 Kč

4.2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla a vynaložené pro zdárné dokončení díla.

4.3. Bude-li objednatel požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci, jedná se o požadované vícepráce nad rámec smlouvy o dílo. Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Oceňování víceprací: Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, které použil pro sestavení položkového rozpočtu včetně příslušných přirážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v položkovém rozpočtu – příloze č. 1 této smlouvy, budou oceněny dle cenové soustavy ÚRS nebo RTS.

4.4. V případě, že některé práce z položkového rozpočtu nebudou realizovat popř. objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

4.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4.6. Je-li předmětem díla provedení stavebních nebo montážních prací (odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a je-li objednatel plátcem DPH, který používá předmět díla k ekonomické činnosti, budou tyto práce fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

- FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem k poslednímu dni v měsíci popř. ke dni předání a převzetí dokončeného díla. Podkladem pro určení výše fakturované částky bude vzájemně odsouhlasený soupis skutečně provedených prací ve sledovaném období (v položkách dle rozpočtu) a dílčí popř. předávací protokol o předání a převzetí provedených prací.

5.2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, bude vyhotovena ve 2 stejnopisech vč. příloh s platností originálu. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 14 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.

5.3. Objednatel poskytne úhrady dílčích faktur do max. výše 90% celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla může objednatel uhradit až po převzetí díla bez vad a nedodělků nebo po úplném odstranění všech vad a nedodělků.

- MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

6.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu odsouhlaseném ve smlouvě o dílo má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře.

6.2. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s proplacením faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po termínu splatnosti.

- STAVENIŠTĚ

7.1. Zhotovitel převezme od objednatele staveniště v termínu, který předem dohodne s objednatelem. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození již provedených prací či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu, nebo uhradit. Zhotovitel je povinen dodržovat platné bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi.

- PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.

8.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v dohodnutém termínu a místě. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.

9.2. Vlastnické právo k protokolárně předanému dílu vzniká dnem vyrovnání všech finančních pohledávek dle článku 5. této smlouvy. Do této doby je dílo ve vlastnictví zhotovitele.

- ZÁRUKA

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.

10.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

10.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.2. Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a jež smlouva výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími platnými právními úpravami a předpisy.

11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Ve Vysokém Mýtě, dne 26. 2. 2024                V Proseči, dne 26. 2. 2024

Za objednatele:                                                            Za zhotovitele:

……………………					…………………………

xxxxx, jednatel				 		xxxxx, jednatel

…………………………

xxxxx, jednatel

……………………………

xxxxx, jednatel

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 2024/032 | Oprava hlavních přívodních řadů, ul. Žižkova Vysoké Mýto |  |  |  |  |
| O: | 01 | vodovod |  |  |  |  |
| R: | 01 | vodovod |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 178 484,14 |
| 1 | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 22,89000 |  |  |
| 2 | 131301112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 228,90000 |  |  |
| 3 | 131301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 | m3 | 228,90000 |  |  |
| 4 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 119,90000 |  |  |
| 5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 25,00000 |  |  |
| 6 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | m3 | 25,00000 |  |  |
| 7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 25,00000 |  |  |
| 8 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 226,19115 |  |  |
| 9 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 1,20885 |  |  |
| 10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 25,00000 |  |  |
| 11 | 583320881R | Štěrkopísek 0 - 8 mm tříděný | t | 50,00000 |  |  |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 2 232,00 |
| 12 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 1,50000 |  |  |
| Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 357 580,50 |
| 13 | 857242121R00 | Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 | kus | 2,00000 |  |  |
| 14 | 857362121R00 | Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 250 | kus | 1,00000 |  |  |
| 15 | 857364121R00 | Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 250 | kus | 2,00000 |  |  |
| 16 | 857372121R00 | Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 300 | kus | 3,00000 |  |  |
| 17 | 871371121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm | m | 10,00000 |  |  |
| 18 | 877372121R00 | Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 315 mm | kus | 10,00000 |  |  |
| 19 | 891241111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 | kus | 1,00000 |  |  |
| 20 | 891361111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 250 | kus | 3,00000 |  |  |
| 21 | 892381111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 350 | m | 10,00000 |  |  |
| 22 | 892383111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí DN 350 | m | 10,00000 |  |  |
| 23 | 899401111R00 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 13,00000 |  |  |
| 24 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 8,00000 |  |  |
| 25 | 899731114R00 | Vodič signalizační CYY 6 mm2 | m | 10,00000 |  |  |
| 26 | 27322340R | Kroužek těsnicí DN 250 rozměr 250x320x3 mm | kus | 7,00000 |  |  |
| 27 | 27322412R | Kroužek těsnicí DN 300 rozměr 300x370x3 mm | kus | 2,00000 |  |  |
| 28 | 28613110.MR | Elektrospojka d 315 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus | kus | 3,00000 |  |  |
| 29 | 286136717R | Trubka vodovodní SafeTech RC PE 100, rozměr 315 x 28,6 mm, SDR 11 | m | 12,00000 |  |  |
| 30 | 28653335.AR1 | Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus PE 100 d 315 mm | kus | 2,00000 |  |  |
| 31 | 28653768R1 | Nákružek lemový PE 100 d 315 mm | kus | 2,00000 |  |  |
| 32 | 286543692R1 | Příruba otočná PP 315 (DN 300) k lemovým nákružkům | kus | 2,00000 |  |  |
| 33 | 42224356R | Šoupátko vodárenské EKO PLUS PN 10, DN 80 | kus | 1,00000 |  |  |
| 34 | 422269502R | Šoupátko vodárenské EKO PLUS PN 10, DN 250 | kus | 3,00000 |  |  |
| 35 | 422911627R | Souprava zemní PATENTplus typ AT, krycí hloubka Rd 1,7 až 2,7 m, DN 65 - 80 | kus | 1,00000 |  |  |
| 36 | 422911630R | Souprava zemní PATENTplus typ AT, krycí hloubka Rd 1,7 až 2,7 m, DN 250-350 | kus | 3,00000 |  |  |
| 37 | 42291353R | Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový | kus | 8,00000 |  |  |
| 38 | 42291405R | Poklop litinový typ 510 - ventilový | kus | 13,00000 |  |  |
| 39 | 422915501R | Deska nosná šoupátkového poklopu | kus | 21,00000 |  |  |
| 40 | 422935327R | Spojka HAWLE Synoflex s přírubou 7994, DN 250 | kus | 2,00000 |  |  |
| 41 | 55251214R | Trouba přírubová litinová Duktus FF DN 80 mm EWS, délka 300 mm | kus | 1,00000 |  |  |
| 42 | 55259834R | Přechod přírubový Duktus FFR DN 300/250 EWS | kus | 1,00000 |  |  |
| 43 | 552599962R | Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou Duktus T DN 250/80 | kus | 1,00000 |  |  |
| 44 | 552599967R | Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou Duktus T DN 250/250 | kus | 1,00000 |  |  |
| 45 | 5526009702R | Koleno přírubové s patkou Duktus N DN 80 | kus | 1,00000 |  |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 9 337,91 |
| 46 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 55,91560 |  |  |