**NABÍDKA NA SLUŽBY**



**Nabídka na vypracování projektové dokumentace akce  
„ÚV Sojovice - ČS R34 - doplnění UV desinfekce“**

w

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  
březen 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE** | **1** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PŘEDMĚT NABÍDKY** | **2** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CENOVÁ KALKULACE** | **3** |

|  |  |
| --- | --- |
| **TERMÍNOVÁ NABÍDKA** | **4** |

|  |  |
| --- | --- |
| **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ** | **5** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PLATNOST NABÍDKY** | **6** |

|  |  |
| --- | --- |
| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE | **1** |

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název: | **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.** |
| Sídlo/místo podnikání: | Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| IČ: | 47116901 |
| DIČ: | CZ47116901 |
| Členové statutárního orgánu: | Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva |
| Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva |
| Ing. Jiří Frýba, Ing. Jan Cihlář, Ing. Jan Plechatý (členové představenstva) |
| Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (doložit originál či úředně ověřenou kopii dokladu o takovém oprávnění): | Ing. Rostislav Kasal, Ph.D, ředitel divize 02 Praha |
| Kontaktní osoba 1: | Ing. Rostislav Kasal Ph.D, ředitel divize 02 |
| Adresa: | Nábřežní 4; 150 56 Praha 5 - Smíchov |
| Telefon/fax: | +420 605 261 287 |
| E-mail: | [kasal@vrv.cz](mailto:kasal@vrv.cz) |
| Kontaktní osoba 2: | Ing. Marek Coufal, Ph.D., |
| Adresa: | Pracoviště Hranice, Radniční 30, 753 01 Hranice |
| Telefon/fax: | +420 731 704 177 |
| E-mail: | [coufal@vrv.cz](mailto:coufal@vrv.cz) |



|  |  |
| --- | --- |
| PŘEDMĚT NABÍDKY | **2** |

Na základě Vaší poptávky a společného jednání spojeného s prohlídkou stávajícího stavu ze dne 12.2.2024 Vám předkládáme nabídku takto:

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby **„ÚV Sojovice - ČS R34 - doplnění UV desinfekce“.**

Projekt bude řešit dovybavení stávající technologické vystrojení čerpací stanice o zařízení pro dezinfekci vody UV zářením. UV zářič bude provozován pouze v případě bakteriologického oživení, které nastává při okálových stavech vodního zdroje. Zařízení tak bude provozováno přerušovaně, vždy když k oživení dojde (cca 5 ^ 6 x ročně) po dobu cca 1 týdne. Návrhový průtok vody pro dezinfekci je uvažován v rozsahu 60 ^ 70 l/s, max. průtok 80 l/s. Součástí technického řešení bude potrubní napojení nové technologie na stávajíc výtlačné potrubí čerpadel v suterénu ČS, technologická elektroinstalace a nezbytné související stavební úpravy.

Dokumentace bude zpracována v souladu s přílohou č. 13, vyhlášky č. 499/2006 Sb. v aktuálním znění, která určuje členění a podrobnost dokumentace pro provádění stavby. Součástí projektové dokumentace bude seznam strojů a zařízení a technické specifikace (soupis stavebních prací, dodávek a služeb) a podrobný položkový rozpočet.

Forma zpracování projektové dokumentace a počty paré:

* Koncept projektové dokumentace k připomínkování bude předán v elektronické podobě.
* Čistopis projektové dokumentace bude předán 6 x v tištěném vyhotovení a 1 x v elektronické verzi.

|  |  |
| --- | --- |
| CENOVÁ KALKULACE | **3** |

Cena za vypracování projektové dokumentace v rozsahu dle výše uvedeného předmětu nabídky činí **192 000,- Kč** bez DPH.

K této částce bude připočtena DPH ve výši platné v době fakturace.

|  |  |
| --- | --- |
| TERMÍNOVÁ NABÍDKA | **4** |

Projektová dokumentace bude předána v následujících termínech:

Projektové dokumentace k připomínkování **do 10 týdnů**

Finální verze projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami **do 2 týdnů** Konkrétní termíny plnění budou upřesněny ve smlouvě o dílo.

|  |  |
| --- | --- |
| OSTATNÍ UJEDNÁNÍ | **5** |

Nejpozději s objednávkou nebo s podpisem smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli pokud možno editovatelnou verzi projektové dokumentace skutečného provedení stavby souvisejících objektů a provozních souborů.

Objednatel umožní přístup do souvisejících objektů a součinnost s odbornými pracovníky objednatele.

Další potřebné podklady a informace pro zhotovitele a objednatele budou řešeny vzájemně v rámci výrobních výborů.

|  |  |
| --- | --- |
| PLATNOST NABÍDKY | **6** |

Platnost nabídky je limitována podpisem smlouvy o dílo do 30. června 2024.

Děkujeme za Vaši poptávku a v případě potřeby jsem Vám plně k dispozici pro další obchodně - technická jednání.