Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby

### IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

Večeřa - Meliorace, v.o.s.

sídlo: Žarošice 208, 696 34 Žarošice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A vložka 5063

zastoupená Janem Večeřou, společníkem

IČO: 47905913

DIČ: CZ47905913

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 1813420277/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SPU 078957/2023 uzavřené dne 14.12.2023,

ve znění Dodatku č. 1 č. SPU 029772/2024 ze dne 30. 1. 2024,

o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ

„Údržba HOZ Svodnice Postoupky“

spisová značka SZ SPU 040744/2019

(dále jen „Dodatek č. 2“)

kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, s ohledem na stále nestandardně vysokou hladinu vody v korytě HOZ, která brání dokončení údržbových prací, na základě vzájemné dohody obou smluvních stran

- mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění:

3.3	   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 31. 12. 2024. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne 26. 3. 2024				V Žarošicích dne 26. 3. 2024

………………………………………….	            		…………………………………

Mgr. Michal Gebhart, MBA                                              Jan Večeřa

ředitel Sekce krajinotvorby	                                      společník

ČR - Státní pozemkový úřad 			    Večeřa - Meliorace, v.o.s.

Za správnost: Blanka Novotná