Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,**

**nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

|  |  |
| --- | --- |
| Společnost: | **STAPRO s. r. o.** |
| IČO: | 135 83 531 |
| DIČ: | CZ699004728 |
| Se sídlem: | Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice |
| Zastoupená: | Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti |
| Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 148 | |

dále jen „**dodavatel**“ na straně druhé,

objednatel a dodavatel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**Dodatek č. 3 smlouvy o dílo**

**nemocniční informační systém**

dále jen „dodatek č. 3“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 8.6.2022 Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.5.2023 a dodatku č. 2 ze dne 19.7.2023 (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce nemocničního informačního systému FONS Enterprise, včetně provedení implementace, zkušebního provozu a poskytnutí potřebné dokumentace a poskytnutí dalších souvisejících služeb a dále závazek objednatele řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit za něj dodavateli sjednanou cenu.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva o dílo je k dnešnímu dni platná a účinná.

## Smluvní strany konstatují, že v době od podpisu Smlouvy o dílo nastaly níže uvedené skutečnosti, které nebylo možné v době podpisu Smlouvy o dílo předpokládat a které mají vliv na sjednaný předmět Smlouvy o dílo. Současně se jedná o skutečnosti, které ve svých důsledcích jdou ve prospěch objednatele jako zadavatele veřejné zakázky. Konkrétně došlo k:

## modernizaci některých funkcionalit systému FONS Enterprise oproti původní specifikaci, což povede ke zvýšení efektivity, zlepšení pracovních postupů, snížení osobních nákladů a zvýšení výnosů,

## přizpůsobení funkcionalit podnětům uživatelů,

## legislativním změnám a změnám vnějších podmínek v souvislosti s digitalizací zdravotnictví a implementací požadavků v souvislosti s EHDS a NIS2.

## Výše popsané skutečnosti vyžadují na straně objednatele další posílení síťové infrastruktury, posílení HW vybavení a provedení dalšího testování systému, oproti původním předpokladu.

## Smluvní strany konstatují, že v důsledku výše popsaných skutečností nelze dílo dokončit v původně sjednaném termínu do 31.3.2024.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo. Dodatkem č. 3 není sjednána podstatná změna závazku, neboť potřeba změny závazku byla vyvolána okolnostmi, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna se nijak nedotýká ceny sjednané podle Smlouvy o dílo (změna závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění).

# Předmět dodatku č. 3

## Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby dodání díla dle čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy o dílo nejpozději do 31.12.2024.

## Smluvní strany se dále dohodly, že dílo bude provedeno v souladu s upraveným časovým harmonogramem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3. Tímto harmonogramem se nahrazuje harmonogram provedení díla, který je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.

## Tento dodatek č. 3 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podepisování je tento dodatek č. 3 uzavřen v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky všemi účastníky.

## Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 3, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy: 1) Časový harmonogram provedení díla

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Pardubicích dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva  Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva | ……………………………………………….  **STAPRO s. r. o.**  Ing. Leoš Raibr  jednatel společnosti |