Smlouva o dílo č. SML/0101/24

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

Smluvní strany

Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 | |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| |  | | --- | | K podpisu smlouvy je oprávněn XXX | | |

Zhotovitel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Krtek kanalizace s.r.o |
| Sídlo: | Vodařská 7, 619 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60628 | |
| IČO: | 28313704 |
| DIČ: | CZ28313704 |
| Zastoupený Vlastimilem Ströerem, jednatelem | |

1. Podklady k uzavření smlouvy
   1. Smlouva je uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 7. 2. 2024 a výzvy k podání nabídek ze dne 15. 1. 2024, č. SML/0538/23.
2. Předmět smlouvy
   1. Zhotovitel se zavazuje osobně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení oprav na kanalizační síti kanalizačním robotem. Opravy budou prováděny na kanalizační síti z trub betonových, železobetonových a kameninových v profilech dimenzí DN300 mm, DN400 mm, DN500 mm a DN600 mm.
   2. Práce budou probíhat na základě provozních potřeb objednatele, jejich součástí bude situace, soupis závad a jejich popis ve formě protokolu o průzkumu TV kamerou a budou k prohlédnutí na digitálních záznamech. Jako sanační materiál bude použita pro práce s robotem dvousložková epoxidová pryskyřice ev. vhodná sanační malta, nerezové krátké vložky s pryžovým těsněním a náběhem, s možností kladení více kusů za sebou. Opravy budou prováděny za nepřerušeného provozu stoky.

(dále jako „předmět smlouvy“ nebo „dílo“)

* 1. Součástí díla jsou rovněž veškeré podpůrné práce nezbytné pro splnění předmětu plnění, např. předčištění opravovaného úseku kanalizace tlakovým vozem, zajištění veškeré potřebné inženýrské činnosti, přípravných a pomocných prací, včetně event. poplatků (zejména vyřízení povolení užívání veřejného prostranství, dopravního omezení, dopravního značení, dále povolení k dotčení zelených ploch a jejich event. úprava apod.).
  2. Součástí díla je dále pořízení dokumentace o provedených opravách ve formě digitálního záznamu opravených míst. Tento záznam bude předán objednateli.
  3. Popis oprav a předpokládaný objem plnění, resp. počet oprav za celou dobu platnosti smlouvy je stanoven v příloze č. 1 této smlouvy.
  4. Zhotovitel se zavazuje předat dílo, resp. dílčí plnění objednateli v dohodnutém termínu.
  5. Objednatel se zavazuje toto dílo, resp. dílčí plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu.
  6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla spočívající v umožnění přístupu zhotovitele do prostor místa plnění.

1. Doba plnění
   1. Dílo této smlouvy plněno průběžně. Přesné termíny zahájení, dokončení a předání dílčího plnění díla budou stanovovány dle provozních potřeb a na základě dílčích objednávek objednatele.
   2. Realizace plnění díla bude probíhat od 1. 5. 2024 do 30. 4. 2028.
2. Místo plnění, požadavky na provedení díla a jeho předání
   1. Místem plnění je v povodí kmenových stok „B“, „C“, „D“, ve městě Brně, ve městě Kuřimi a v obci Česká.
   2. Zhotovitel je povinen se řídit při provádění díla pokyny objednatele.
   3. Objednatel provede kontrolu provedení díla dle doložených digitálních záznamů vždy před předáním díla, aby mohl bezprostředně uplatnit případné vady díla.
   4. O dokončení a předání díla, resp. dílčího plnění objednateli vyhotoví smluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmý rozsah provedených pracích a případné výhrady objednatele k dokončenému dílu.
3. Cena díla
   1. Smluvní strany se dohodly na cenách pro jednotlivé druhy prací ve výši tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.
   2. Smluvní strany se dohodly, že celkový objem plnění z této smlouvy a za celou dobu její platnosti nepřesáhne částku 3 169 760,- Kč bez DPH.
   3. Celková cena za splnění předmětu smlouvy i jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy zahrnují veškeré i vedlejší náklady na splnění díla.
   4. Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ – CPA pod kódem 42.21.22 a uplatňuje se na ně režim přenesení daňové povinnosti.
4. Platební podmínky
   1. Datem zdanitelného plnění se rozumí den předání dílčího plnění.
   2. Cena díla bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem dle předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Splatnost dílčích faktur se sjednává na 45 dní od doručení faktury objednateli. V případě prodlení s platbou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok ve výši stanovené právním předpisem.
   3. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Faktura - daňový doklad zhotovitele musí obsahovat zákonné náležitosti, včetně sdělení, že „daň odvede zákazník“. Součástí textu faktury bude uvedení číselné klasifikace práce CZ-CPA.
   4. Adresa pro doručování faktur a písemností je sídlo objednatele. Elektronická faktura se doručuje na adresu [faktury@bvk.cz](mailto:faktury@bvk.cz).
   5. V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění, rozhodnutím správce daně, status nespolehlivého plátce, v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí objednatel DPH z poskytnutého plnění dle § 109a téhož zákona přímo příslušnému správci daně namísto zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění, poníženou o takto zaplacenou daň.

Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do 5tidnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.

1. Záruka za jakost
   1. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce trvání 60 měsíců.
   2. Záruční doba začíná běžet dnem předání dokončeného dílčího plnění díla.
2. Odpovědnost za vady
   1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně, včas a mít vlastnosti stanovené smlouvou.
   2. Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla.
   3. Tímto nejsou dotčena práva z vadného plnění a právo na náhradu škody dle platných právních předpisů.
3. Ostatní ujednání
   1. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději okamžikem jeho vzniku. Objednatel není původcem odpadu.
   2. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností.
   3. Zhotovitel je povinen zajistit smluvní závazek poddodavatelů, že budou pojištěni za škodu způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané ceně poddodávky.
   4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
   5. Objednatel je oprávněn požadovat doložení dokladu pojištění kdykoliv během plnění smlouvy a zhotovitel je povinen jej předložit.
   6. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jako „občanský zákoník“).
   7. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
   8. Zhotovitel se zavazuje, že:

* zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP),
* zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami a jejich proškolení předpisy BOZP a PO;
* při provádění výkopových prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů v dané oblasti a ochranu životního prostředí, v případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů k ochraně ŽP zhotovitelem má objednatel právo odmítnout pokračování v prováděných prací;
* bude v areálech objednatele jednat v souladu s pokyny, se kterými bude prokazatelně seznámen.
  1. Smluvní strany prohlašují, že dostojí svým závazkům, vyplývajícím ze zásady společensky odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to zejména:

• při plnění zakázky budou dodrženy zákonné požadavky, s důrazem na předpisy v oblasti BOZP, životního prostředí a zaměstnanosti, bude použito odpovídající vybavení a zdroje pro plnění zakázky, budou dodrženy mezinárodní úmluvy o lidských právech, sociálních či pracovních právech

• při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky nejpřijatelnější řešení, umožňující být při plnění zakázky šetrnější k životnímu prostředí, zejména takové, které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy

• při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky

• při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu nebo služby

• při plnění zakázky bude kladen důraz na dodržení postupů a použití materiálů zajišťujících kvalitu dodávky a tento postup doloží příslušnými doklady

* 1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušování uvedených povinností může být bráno jako podstatné porušení smluvního vztahu.
  2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o jakékoliv aktualizaci či změně jeho oprávnění k podnikání a to prokazatelným způsobem.

1. Účinnost smlouvy, odstoupení, sankce, ukončení smlouvy
   1. Tato smlouva je uzavřena podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 5. 2024.
   2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
   3. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
2. prodlení zhotovitele s plněním v dohodnutém termínu delší než 15 dnů z viny na straně zhotovitele,
3. nedodržení smluvních jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy
4. prodlení objednatele s uhrazením faktury delší než 15 dnů.
   1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že je proti zhotoviteli vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), přičemž je tak možné učinit pouze v případě, že nebude v zákonné lhůtě prohlášen insolvenční návrh za zjevně bezdůvodný.
   2. Smlouvu lze ukončit:
5. písemnou dohodou obou smluvních stran,
6. písemnou výpovědí s výpovědní dobou 3 měsíců. Výpovědní doba počíná běžet první den měsíce následujícího po obdržení výpovědi,
7. zánikem jedné ze smluvních stran bez právního nástupce.
   1. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní strany zavazují k následujícím úkonům:
      1. zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak;
      2. zhotovitel provede soupis všech jím provedených prací vedoucích ke splnění jeho závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy, přičemž se bude vycházet z cen uvedených v nabídce zhotovitele (dále jen „soupis provedených prací“);
      3. zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí plnění uvedeného v soupisu provedených prací;
      4. jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro účely předání a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel povinen vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje;
      5. o předání a převzetí plnění uvedeného v soupisu provedených prací bude sepsán protokol o předání a převzetí plnění, který musí být podepsán všemi smluvními stranami;
      6. ocenění soupisu prací bude odsouhlaseno oběma smluvními stranami. V případě sporu bude ocenění soupisu provedených prací učiněno nezávislým znaleckým subjektem.
   2. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle čl. 10.6. této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, smluvní pokuty a náhrady škody.
   3. V případě nedodržení termínu provedení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se stává splatnou 7. den po vyzvání k její úhradě. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody a povinnost plnit řádně předmět smlouvy. Sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Dodatky a změny smlouvy
   1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jiným technickými prostředky. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
9. Závěrečná ujednání
   1. Smluvní strany prohlašují, že pro účely plnění této smlouvy si navzájem a v nezbytném rozsahu zpřístupňují osobní údaje svých zaměstnanců. Každá ze smluvních stran bude jí zpřístupněné osobní údaje na základě této smlouvy zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely plnění této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou předány druhé smluvní straně, budou či byly předávající smluvní stranou o této skutečnosti informovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.
   2. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: [ethics@suez.com](mailto:ethics@suez.com).
   3. Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
   4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
   5. Tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Přestože smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), pro naplnění zásady transparentnosti při uzavírání smlouvy se smluvní strany dohodly, že Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv.
   6. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů smlouva nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu pdf. s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tato smlouva vyhotovena ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
   7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
   8. Zhotovitel dále výslovně uvádí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění s výjimkou jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
   9. Objednatel výslovně uvádí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
   10. Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své podpisy.
10. Přílohy
    1. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – seznam závad

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V Brně, | dne |  |  | V Brně, | dne |  |
| Za objednatele | | |  | Za zhotovitele | | |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  XXX | | |  | Krtek kanalizace s.r.o.  Vlastimil Ströer  jednatel | | |

Příloha č. 1 ke smlouvě č. SML/0101/24

Objednatel:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 | |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| |  | | --- | |  | | |

Zhotovitel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Krtek kanalizace s.r.o | | | | | |
| Sídlo: | | Vodařská 7, 619 00 Brno | | | | | |
| Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60628 | | | | | | | |
| IČO: | | 28313704 | | | | | |
| DIČ: | | CZ28313704 | | | | | |
| **SEZNAM ZÁVAD**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **POPIS OPRAVY** | **POČET A CENA OPRAV** | | | | | | |  | | | **DN 300** | | **DN 400** | | **DN 500** | | **DN 600** | | | **počet oprav** | **cena za 1 opravu** | **počet oprav** | **cena za 1 opravu** | **počet oprav** | **cena za 1 opravu** | **počet oprav** | **cena za 1 opravu** | | 1. | oprava zaústění přípojky, přesazené nebo nedosazené, injektáží | 24 | XXX | 31 | XXX | 10 | XXX | 5 | XXX | | 2. | oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmelení a zapravení | 20 | XXX | 22 | XXX | 4 | XXX | 3 | XXX | | 3. | oprava místa vypadlého střepu ve stěně stoky - do 0,02 m2,vytmelení a zapravení | 9 | XXX | 9 | XXX | 4 | XXX | 3 | XXX | | 4. | oprava příčné trhliny - vybroušení, vytmelení a zapravení | 12 | XXX | 9 | XXX | 7 | XXX | 2 | XXX | | 5. | oprava podélné trhliny - do 0,5 m - vybroušení, vytmelení a zapravení | 9 | XXX | 4 | XXX | 4 | XXX | 4 | XXX | | 6. | oprava poškozené stoky - osazení nerezové vložky 0,4 m s pryžovým těsněním a náběhem | 10 | XXX | 9 | XXX | 6 | XXX | 6 | XXX | | 7. | zaslepení odbočky vytmelením nebo osazením vodotěsné zátky, s možností budoucího napojení | 7 | XXX | 2 | XXX | 2 | XXX | 3 | XXX | | 8. | odstranění překážky odtoku - dřevo, roxor | 3 | XXX | 3 | XXX | 3 | XXX | 2 | XXX | | 9. | odstranění překážky odtoku - pevná usazenina, beton - do 20 dm3 | 3 | XXX | 3 | XXX | 3 | XXX | 1 | XXX | | 10 | odstranění kořenů odfrézováním, zapravení poškozeného místa | 7 | XXX | 5 | XXX | 4 | XXX | 3 | XXX | | | | | | | | |
| V Brně, | | dne | |  |  | V Brně, | dne |  |
| Za objednatele | | | | |  | Za zhotovitele | | |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  XXX | | | | |  | Krtek kanalizace s.r.o.  Vlastimil Ströer  jednatel | | |