# SMLOUVA  O  DÍLO

TOPENÁŘSKÉ  A  VODOINSTALATÉRSKÉ  PRÁCE

## SMLUVNÍ STRANY

1. Zhotovitel:        HLAVATÝ – VOJTÍŠEK s.r.o.

Krátká 2119 Turnov 51101

IČ:28785835, DIČ:CZ28785835

KB,a.s., pobočka Turnov, č.ú.: 43-6751030267/0100

spol. je zapsána u Kraj. soudu v HK, oddíl C, vložka 27295

Zastoupená:  p. Jaroslavem Hlavatým, jednatelem

tel.: 602357116, e-mail: hlavaty.vojtisek@seznam.cz

2. Objednavatel:  Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390,   příspěvková organizace

28. října 1390, 511 01 Turnov

IČ: 00581071

Zastoupený:  Mgr. Lenkou Novákovou , ředitelkou školy

tel. 481322723, e-mail: info@szsturnov.cz

- PŘEDMĚT  SMLOUVY:

2. Oprava rozvodů tepla na domově mládeže- od předávací stanice v části spojovacího krčku, jídelny a výdejny jídle. Na adrese: 28.října 1872, 511 01 Turnov.

Dle cenové nabídky ze dne 22.5.2017, vyhotovené firmou HLAVATÝ – VOJTÍŠEK s.r.o.

2.2. Objednavatel má právo přikázat změny oproti domluveným požadavkům. Má však povinnost uhradit případné zvýšení nákladů a případné škody s tím spojené a zohlednit termín

dokončení prací. Jiné práce nekryté touto smlouvou je nutno zhotoviteli s jeho souhlasem samostatně zadat.

2.3. Změny podkladů a vícepráce požadované zhotovitelem mohou být provedeny jen

s písemným souhlasem objednavatele. Veškeré tyto požadavky zhotovitele uplatní zápisem ve stavebním deníku, který je zhotovitel povinen vést.

## III.    ČASOVÉ  PLNĚNÍ :

3.1. Termín zahájení prací: nejdříve 10.7.2017

3.2. Termín ukončení prací: 4.9.2017

V termínu 4.-27.8.2017 bude ve školní jídelně výdej stravy pro ubytované děti na DM.

IV.    ZASTUPOVÁNÍ: ve věcech technických

Za zhotovitele: p. Hlavatý, p. Vojtíšek

Za odběratele:  p. Plátek, pí. Sulková

## FAKTURACE

  - Dle dohody s investorem bude vystavena zálohová faktura, ve výši ½ sjednané ceny. Zálohová fa bude vystavena nejdříve v den zahájení prací.

  - Po dokončení a předání prací bude vystavena konečná faktura.

  - Ke každé faktuře bude přiložen soupis provedených prací a spotřebovaného mat.

  - Splatnost faktur je 14 dnů.

- TVORBA CENY:

  - Cena prací, které jsou předmětem této smlouvy je dohodou mezi zhotovitelem

a objednavatelem. Cena prací včetně materiálu činí dle platných daňových předpisů.

Instalatérské práce:  249 523,15 Kč vč. DPH

  - Tato cena je dohodnuta jako konečná a lze ji navýšit pouze s písemným souhlasem

objednavatele při úpravě rozsahu či kvality plnění a je platná při podpisu smlouvy.

  - Zhotovitel má právo na úhradu víceprací, které mohou vzniknout jiným rozsahem

či změnami na žádost objednavatele.

## PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE:

  - Projektová dokumentace stávajících rozvodů je k dispozici v kanceláři školy. Projektová dokumentace nových rozvodů bude dodána do 14.7.2017, zhotovitel JENA-CZ s.r.o.. Případné nejasnosti lze konzultovat s Ing. Jeníčkovou, tel. 603542280.

- STAVENIŠTĚ:

  - Veškeré zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel po dohodě s investorem

## PROVÁDĚNÍ  PRACÍ:

9.1. Objednavatel, případně technický dozor má právo provádět kontrolu prací průběžně. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.

9.2. Zhotovitel bude s objednavatelem konzultovat případné změny oproti

požadavkům této smlouvy.

9.3. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě 5-ti dní po skončení stavby. Po tomto

termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál,

nutný k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

X.    ODEVZDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ:

Při předání a převzetí díla zhotovitel předloží revizní zprávy, zápisy o tlakových

zkouškách.

### VADY  A  ZÁRUČNÍ  PODMÍNKY:

Vady dodávek a odpovědnost za ně se řídí platným občanským resp. obchodním

Zákoníkem. Záruka na veškeré práce je 60 měsíců ode dne převzetí díla.

Záruka na použité materiály a zařízení odpovídá záručním lhůtám jejich

dodavatelů.

- SANKCE:

Zhotovitel při nedodržení termínu dokončení stavby uhradí penále ve výši 0,1% za každý den prodlení po dobu 1 měsíce, při prodlení delším se počítaje druhým měsícem se sankce zvyšuje na 0,4% za každý den. Objednavatel uhradí penále 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení platby.

- DALŠÍ  UJEDNÁNÍ:

  - Zhotovitel odpovídá za své pracovníky na stavbě dle vyhl. 324/90sb.

  - Změny smlouvy je možné provést jen písemným dodatkem, který schválí obě

smluvní strany.

  - Práva a povinnosti ze vztahů vzniklých uzavřením této smlouvy přecházejí i na

právní zástupce a nelze je převádět bez souhlasu obou smluvních stran na jiné organizace či osoby.

V Turnově dne 26.6.2017

OBJEDNAVATEL:                                                           ZHOTOVITEL: