| Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek) Záznam o změně závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023 |  |  |  |  | Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny) |  | Číslo Změnového listu: |  |
| Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby |  |  |  |  | S / 01 |  | 004 |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit) Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy Změnového listu: (a) popis navrhované práce Změna trasy a provedení přípojky malého zimáčku. (b) Vliv změny na dobu pro dokončení Bez dopadu do termínu. (c) ocenění změny Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1. |  |  |  |  |  | Paré č. | Příjemce |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Správce stavby |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | Zhotovitel |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | Autorský dozor |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | Objednatel |  |
| Iniciátor Změny: Správce stavby Popis Změny: Z důvodu nutnosti vést cenovou agendu v rozpočtovacím programu KROS, došlo vlivem převodu a zaokrouhlení k navýšení celkové ceny za předmět díla. Tímto změnovým listem se cena opět upravuje na smluvní. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specifikace změny dle ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odůvodnění změny dle ZZVZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nezbytnost dodatečných prací |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |
| Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn |  |  |  |  |  |  | 1 907 219 763,15 |  |
| Cena vypuštěných prací |  |  |  |  |  |  | -453,00 |  |
| Cena dodatečných prací |  |  |  |  |  |  | 453,00 |  |
| Odměna GD za úspory |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny |  |  |  |  |  |  | 1 907 219 763,15 |  |
| Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné) |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Správce stavby |  |  | jméno Josef Prokeš |  | datum 12.3.2024 |  | podpis |  |
| Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  | jméno Petr Kráčmar |  | datum 13.3.2024 |  | podpis |  |
| Autorský dozor - nevyžadováno |  |  | jméno |  | datum |  | podpis |  |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit) |  |  | jméno Alena Kottová |  | datum 13.3.2024 |  | podpis |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |