Číslo smlouvy: ……………

**Dodatek č. 1**

**smlouvy o dílo „Webová aplikace Portál úředníka a technická podpora dodaného řešení“ ze dne 27.7.2022**

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Objednatel**: **Město Jičín**

*se sídlem*: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

*jednající*: JUDr. Jan Malý, starosta města

*IČ*: 00271632

*DIČ*: CZ00271632

1. **Dodavatel**: **GEOREAL spol. s r.o.**

*se sídlem*: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vl. 1442

*jednající*: Ing. Karel Vondráček, jednatel firmy

*IČ*: 40527514

*DIČ*: CZ40527514

*Bankovní spojení*: Česká spořitelna, a.s., pobočka Plzeň

*Číslo účtu*: XXXXX

**II.**

**Předmět dodatku**

* 1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby poskytování technické podpory dodaného řešení a úprava platebních podmínek jejího poskytování. Smlouva se tímto dodatkem mění následovně:
     1. čl. IV bod 4.2.: Počátek doby poskytování technické podpory dodaného řešení je 1.1.2023. S ohledem na zahájení ostrého provozu Portálu úředníka v roce 2023 byla pro období od 1.1.2023 do 31.12.2023 služba technické podpory dodaného řešení poskytnuta zdarma.
     2. čl. IV bod 4.3.: Doba trvání poskytování technické podpory dodaného řešení se sjednává na dobu určitou, a to na dobu 4 (čtyř) let, tedy do 31.12.2026.
     3. čl. VII písm. d): Platební podmínky poskytování technické podpory dodaného řešení: Cena za poskytování technické podpory bude hrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem. Dodavatel bude faktury vystavovat a objednateli doručovat 2x ročně, a to na částku   
        18.750,- Kč bez DPH k 1.5. a na částku 18.750,- Kč bez DPH k 1.12. Splatnost faktur činí 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.

**III.**

**Další ujednání**

* 1. V ostatním zůstává původní smlouva beze změn.
  2. Tento dodatek se pořizuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po podpisu 1 vyhotovení.
  3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění se zavazuje zajistit objednatel. Tento dodatek byl schválen na 42. zasedání Rady města Jičína dne 20.3.2024.

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele:  V Jičíně dne ...............……..........  ............................................…........  JUDr. Jan Malý, starosta města | Za dodavatele:  V Plzni dne ...............……..........  ............................................…........  Ing. Karel Vondráček, jednatel |