IČ: 409 27 962, DIČ: xxxxxxxxxxxx

Mobil.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx

- provádění restaurátorských, umělecko řemeslných, výtvarných prací

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

- restaurování Budějovické brány (čelní partie),

NKP SZ Třeboň

rejstříkové číslo ÚSKP: 19251/3-2262 (městské opevnění)

památková rezervace rejstříkové číslo ÚSKP: 1033 – Třeboň

zápis do seznamu kulturních památek, ze dne 31.12.1963, č. 3-2266, čp.158/I

Cenová kalkulace byla vypracovaná na základě prohlídky díla na místě, s přihlédnutím

k vydanému závaznému stanovisku. Naceněné restaurátorské práce se týkají pouze čelních stran, bez vnitřní středové části.

Cenová kalkulace: restaurátorské práce je možné rozdělit.

Rozpis prací dle restaurátorského záměru

Ceny, bez 21% DPH

Strana z centru města s poškozením štukové partie - pohledová část

štukový oblouk 38 000,00

prekonsolidace nejvíce narušených ploch a biosanace povrchu napadeného mikrovegetací 4 800,00

provedení restaurátorského průzkumu dle vydaného rozhodnutí 6 000,00

sejmutí povrchových nečistot a konsolidace 12 600,00

provedení tvarových korekcí - plastické doplňky 5 600,00

barevná sjednocující retuš 9 000,00

klenák 5 300,00

prekonsolidace nejvíce narušených ploch a biosanace povrchu napadeného mikrovegetací 800,00

sejmutí povrchových nečistot a konsolidace 3 300,00

provedení tvarových korekcí - plastické doplňky 500,00

barevná sjednocující retuš 700,00

restaurátorská zpráva - textová a fotografická část - tisk, CD 6 000,00

Celkem za restaurování Budějovické brány - pohledová část z města, bez 21% DPH 49 300,00

DPH 21% 10 353,00

Celkem za restaurování Budějovické brány - pohledová část z města, včetně 21% DPH 59 653,00

Upozorňuji, že pokud budou restaurátorské práce rozděleny na etapy, musí být restaurátorská zpráva

vyhotovena za každou tuto etapu, a ke každé etapě bude tedy tato zpráva připočítána.

U tmelení a plastických doplňků u kamenných částí je naceněno jen drobné tmelení, bez provedení

celkových plastických rekonstrukcí tvarů

V cenové kalkulaci není zahrnuto potřebné lešení.

Termín: 1 měsíc, práce je možné provádět jen ve vhodných klimatických podmínkách, alespoň 5 st. C, iv nočních hodinách.

Rozpis prací dle restaurátorského záměru Ceny, bez 21% DPH

Strana z centru města s poškozením štukové partie - pohledová část

levý pilíř a hlavice 24 200,00

prekonsolidace nejvíce narušených ploch a biosanace povrchu napadeného mikrovegetací 3 200,00

sejmutí povrchových nečistot a konsolidace 7 200,00

provedení tvarových korekcí - plastické doplňky 9 300,00

barevná sjednocující retuš 4 500,00

pravý pilíř a hlavice 20 200,00

prekonsolidace nejvíce narušených ploch a biosanace povrchu napadeného mikrovegetací 3 200,00

sejmutí povrchových nečistot a konsolidace 7 300,00

provedení tvarových korekcí - plastické doplňky 5 200,00

barevná sjednocující retuš 4 500,00

restaurátorská zpráva - textová a fotografická část - tisk, CD 5 500,00

Celkem za restaurování Budějovické brány - pohledová část z města, bez 21% DPH 49 900,00

DPH 21% 10 479,00

Celkem za restaurování Budějovické brány - pohledová část z města, včetně 21% DPH 60 379,00

Upozorňuji, že pokud budou restaurátorské práce rozděleny na etapy, musí být restaurátorská zpráva

vyhotovena za každou tuto etapu, a ke každé etapě bude tedy tato zpráva připočítána.

U tmelení a plastických doplňků u kamenných částí je naceněno jen drobné tmelení, bez provedení

celkových plastických rekonstrukcí tvarů

V cenové kalkulaci není zahrnuto potřebné lešení.

Termín: 1 měsíc - práce je možné provádět jen ve vhodných klimatických podmínkách, alespoň 5 st. C, i v nočních hodinách.

Jitka Musilová

V Čerčanech, dne 30. ledna 2024