DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2023/1154

číslo smlouvy zhotovitele:

" Navigační a informační systém Jablonec nad Nisou – Informační rozcestníky.

"

uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou

a

Mjölking s.r.o.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“) se uzavírá dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Mjölking s.r.o.

Mírové náměstí 19,466 01 Jablonec nad Nisou	Šternovská 2304/6, Chodov, 149 00 Praha 4

IČO: 002 62 340	IČO: 14080923

DIČ:CZ00262340	DIČ:

Číslo účtu: 121451/0100	číslo účtu:

Bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	Bankovní ústav:

kontaktní osoba: Ing. arch. Pavlína Müllerová	kontaktní osoba: Ing. Michal Hejzlar

tel.: 483 357 285	tel.: xxxxxxxxxxx

e-mail: mullerova@mestojablonec.cz	e-mail: info@mjolking.cz

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev č. objednatele SD/2023/1154

- Předmět Dodatku č.1

Dodatkem č. 1 se prodlužuje Termín plnění/dodání

Článek II Termín plnění/dodání se mění takto:

### Původní text

II.

Termín plnění/dodání

Odevzdání hrubopisu dokumentace 28.2.2024

Odevzdání čistopisu po projednání na DOSS.

### Se nahrazuje textem:

II.

Termín plnění/dodání

Odevzdání hrubopisu dokumentace 30.3.2024

Odevzdání čistopisu po projednání na DOSS.

Důvodem prodloužení jsou předjednání hrubopisu kanceláří architektury u dotčených orgánů státní správy a odborů samosprávy.

II. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2023/1154, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 dodavatel.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne: 27.3.2024	                           V Liberci  dne: 22.3.2024

…………………………….…                                              ………………………………

za objednatele                                                                  za dodavatele

Jaroslav Bernat						 Ing. Michal Hejzlar

…………………………………

Ing. arch. Pavlína Müllerová

Pověřená vedoucí kanceláře architektury města

za věcnou správnost