**Smlouva o dílo č. 130617**

**Článek I.** - Smluvní strany :

**I.a) objednatel:**

**adresa :**

**kontakt :**

Obchodní akademie Kubelíkova 37, Praha 3

pe[tra.slezakova@oa-kubelikova.cz](mailto:slezakova@oa-kubelikova.cz)

**tel:**

773086123

**II.b) zhotovitel :**

**adresa :**

**ParkPodlah.cz s.r.o.**

Holandská 30, Praha 10

**IČ:** 24714526

**DIČ:** CZ24714526

**odpovědný zástupce :** Jiří Hartman **tel.:** 608519554 **provozovna :** Praha 10, Jasmínova ul.

**e-mail :**

**bankovní spojení :**

[hartman@parkpod](mailto:hartman@parkpodlah.cz)lah.cz

2900440035 / 2010

objekt vedle č.40/2684

**Článek II.** - Předmět smlouvy :

Výměna PVC v učebně 212 včetně demontáže starého PVC a přípravy podkladu.

**Článek III.** - Termín provedení prací :

Předpokládaný termín provedení prací : červen 2017

Začátek prací závisí na dokončení stavebních prací a bude oznámen zhotoviteli cca 7 dnů předem. Průběh prací zhotovitele : 1 týden

**Článek IV.** - Cena díla :

Cena díla je stanovena v rozpočtu, který je soušástí SOD.

**Článek V.** - Platební podmínky :

**V.a) rozpis plateb**

Platba za provedené práce bude provedena po dokončení a předání díla jednorázově bez předchozích záloh. Úhrada bude provedena na základě vystavené faktury převodem na účet zhotovitele se splatností 3dny.

**Článek VI.** -Záruka na dílo :

**VI.a)** Zhotovitel poskytne záruku na dílo v délce 24 měsíců od data předání dokončeného díla.

**VI.b)** Záruka se nevztahuje na mechanické poškození podlahy nebo na poškození podlahy nevhodnou údržbou nebo používáním nevhodných udržovacích přípravků.

**Článek VII.** -Závěrečná ustanovení :

**VII.a** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem nebo odsouhlasením a potvrzením e-mailovou formou.

**VII.b** Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

**VII.c)** Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne : 13.6.2017

…………………………………………… …………………………………………..

objednatel zhotovitel