P R O G R A M   R O Z VO J E   M E T R O L O G I E   2024

Plánovací list úkolu

| Číslo úkolu *) | Název úkolu | Stručná charakteristika úkolu Výsledek řešení úkolu | Termíny řešení |  | Neinvestiční |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | prostředky |
|  |  |  | zahájení | ukončení | tis. Kč |
| VIII/9/24 | Přenosná měřidla využívající ultrazvukový princip měření bodové a svislicové rychlosti vodního proudu | V rámci zpracování úkolu bude provedeno: - průběžně opakované experimentální zkoušky zaměřené na posouzení mezilehlé preciznosti, variability měřených rychlostí a posouzení stability nízkých rychlosti u čtyř vybraných ultrazvukových měřidel; - zpracování výsledků společně s daty získanými v roce 2023 v rámci řešení úkolu PRM VIII/9/23; - posouzení přesnosti měření (stanovení nejistoty bodové a svislicové rychlosti) dvěma vybranými měřidly v poměrech simulujících podmínky reálných měrných profilů; - vyhodnocení výsledků opakovaných kalibrací měřidel v akreditované kalibrační laboratoři; - posouzení chování měřidel při nasazení v reálných podmínkách kanalizačních tratí při průtoku odpadních vod; - posouzení vykazované rychlosti měřidly za podmínek nadkritického proudění. | 3/2024 | 11/2024 | 1 458 |
| Předkládá (adresa, razítko, podpis): Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Ústav vodních staveb, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno |  | Bank. spojení / č. účtu: XXXXXXXXXX |  |  |  |
|  |  | IČO / DIČ: XXXXXXXXXX | Č.j.: |  |  |
|  |  | Odpovědný řešitel: XXXXXXXXX | Došlo: |  |  |
|  |  | Podpis: | Za odbor metrologie: |  |  |
|  |  | Tel./ e-mail: XXXXXXXXXXXXX | Poznámka: |  |  |
|  |  | Datum: 19. 3. 2024 | Přílohy: |  |  |

*) číslo úkolu přidělí ÚNMZ