Městská část Praha 19

IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

Virgo Advertising s.r.o.

IČ 24270903, DIČ CZ24270903, se sídlem Dvořišťská 966, 198 00, Praha 9 – Kyje, zastoupena Hanušem Raisem DipMgmt MBA, jednatelem

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 914/17/OMIBNH na 51. mimořádném zasedání ze dne 22.3.2024 tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3/2024/OMIBNH ze dne 22.1.2024 na provedení díla

„Zhotovení orientačního systému „Poliklinika Kbely“, Železnobrodská 764, Praha 9 – Kbely“

- Smluvní strany uzavřely dne 221.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Zhotovení orientačního systému „Poliklinika Kbely“, Železnobrodská 764, Praha 9 – Kbely“.

- Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace stavby byly upřesněny požadavky ze strany objednatele, které jsou uvedeny v předávacím protokole ze dne 14.3.2024 s vyznačením realizovaných změn (Příloha č. 1), když cena za skutečnou realizaci zhotovení orientačního systému je 483.460 Kč bez DPH + 101.526,60 Kč (21% DPH), tj. 584.986,60 Kč včetně 21% DPH.

- Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na této změně čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo:

„1.	Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:			483.460 Kč

21 % DPH			101.526,60 Kč

cena včetně 21 % DPH 		584.986,60 Kč

(slovy: Pět set osmdesát čtyři tisíce devět set osmdesát šest korun českých 60 haléřů)

Smluvní strany konstatují, že se jedná o stavební práce v přenesené daňové povinnosti, když na faktuře musí být uvedeno, že je vystavována v režimu přenesené daňové povinnosti a DPH je povinen dopočítat a odvést objednatel.“.

- Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – předávací protokol ze dne 14.3.2024 s upřesněnými požadavky ze strany objednatele, s vyznačením realizovaných změn

V Praze dne 2.4.2024					V Praze dne 2.4.2024

____________________________			____________________________

Městská část Praha 19				Virgo Advertising s.r.o.

Pavel Žďárský, starosta				Hanuš Rais, DipMgmt MBA, jednatel