Smlouva o dílo

č. zhotovitele: 1/2024

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Město Sušice

náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

IČ: 00256129

zastoupené Bc. Petrem Mottlem, starostou města Sušice

ve věcech technických: 	Ing. Jan Vošalík, investiční technik odboru majetku a rozvoje města

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

Václav Bříza

Tolstého 283, 339 01, Klatovy III

IČ: 14729989

DIČ: CZ6202282097

Zhotovitel je plátce DPH

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

společně „smluvní strany“, uzavírají tuto smlouvu o dílo:

- PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele práce spočívající ve výměně stávajícího 1 ks hořáku Cuenod v kotelně ul. Kaštanová 1156 Sušice za 1 ks hořáku  Weishaupt WM G 20/3-A v rozsahu podané nabídky.

Rozsah plnění:

- dodávka 1 ks hořák Weishaupt WM G 20/3-A,

- demontáž stávajícího hořáku,

- montáž dodaného hořáku,

- dodávka a montáž montážního materiálu,

- režijní náklady,

- nutné úpravy pro montáž nového hořáku,

- provedení předepsaných revizí a vystavení revizní zprávy,

- zprovoznění a odzkoušení,

- uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

- Termín a místo PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:				neprodleně po uzavření smlouvy a dodání hořáku

Termín dokončení realizace

včetně zprovoznění a předání dokladů:		do 31.5.2024

Místem plnění je kotelna v ul. Kaštanová, Sušice, 342 01.

#### III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

|  | Kč bez DPH | DPH | Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkem | 351 100,- | 73 731,- | 424 831,- |

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. platební a fakturační podmínky

Objednatel zálohy neposkytuje.

Veškeré platby budou probíhat formou konečné fakturace na základě provedených prací.

Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

Lhůta splatnosti faktury je 15 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat 15 denní lhůtě po doručení objednateli, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.

###### V.  SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.

Zhotovitel se zavazuje provádět práce v koordinaci s provozem zařízení. Práce budou probíhat postupně za provozu kotelny (výroba tepla a teplé vody). Zhotovitel je oprávněn se souhlasem provozovatele (objednatele) přerušit výrobu a dodávky tepelné energie na nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel bude zajišťovat průběžný a závěrečný úklid po vykonaných prací.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a dodání hořáku místo plnění způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.

Zhotovitel zahájí práce bez zbytečného odkladu po dodání hořáku a po předání místa plnění objednatelem a ukončí práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II.  této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout pro potřebu revize spotřebiče – hořáku, stávající platné revizní zprávy (hromosvody, spalinová cesta, elektro, plyn atd.)

Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do kotelny a přilehlé regulační stanice plynu za účelem realizace odstranění případných vad.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
1. kontrolní den stanoví objednatel při předání místa plnění. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen zúčastnit se kontrolních dnů.

###### VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA

Záruční doba na dodávku a veškeré práce je 24 měsíců.

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zahájí odstranění případných závad, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení.

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla a objednatel musí na své náklady nechat dělat pravidelný roční servis hořáku. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

###### VII.  ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.

Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.

Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení díla předá objednateli veškeré podklady a protokoly související s předmětem díla, tzn., protokol o provedení funkční zkoušky hořáků, návod k obsluze, prohlášení o shodě, protokol o provedení zaškolení obsluhy. Revizi (G) spotřebiče.

###### VIII.  PŘEDÁNÍ DÍLA

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškeré doklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku.

###### IX. SMLUVNÍ POKUTY

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím vystavení, pokud bude objednateli doručena do 3 pracovních dnů po vystavení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V případě nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

Z prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

Při neplnění podmínek smlouvy a porušování zákonných povinností má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.

Zhotovitel se zprostí povinnosti hradit smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců tohoto článku prokáže-li, že k prodlení nedošlo jeho zaviněním.

Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

###### X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:

- 	neplnění předmětu díla podle čl. I.

-	zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. Platnost a účinnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv MVČR.

XII.  Závěrečná ustanovení

Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění (občanský zákoník), zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto smlouvou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.

Právní vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této Smlouvy se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této Smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Uzavření smlouvy bylo schváleno radou města Sušice dne 4.3.2024, usnesením č. 135.

Příloha:

- Cenová nabídka ze dne 20.12.2023

za objednatele						za zhotovitele

V Sušici  7.3.2024				V Klatovech 18.3.2024

.........................................................		.............................................................

Bc. Petr Mottl		Václav Bříza

starosta města Sušice