Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatele: 16/220

č. smlouvy objednatele: 1254/2016

Název díla:

„VD Mariánské Lázně - těžba sedimentů“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČ:	44567430

DIČ:	CZ44567430

zastoupený:	Ing. Martinou Štrosovou - jednatelem

zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martina Štrosová

dodavatele zastupuje:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 12. 2016.

V rámci Dodatku č. 2 se mění Čl. IV. Termín plnění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Část původního znění:

Zahájení díla:		         		12.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření): 	20.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí 2 pare PD po ZVV):    		28.05.2017

Ukončení díla (schválení PD IK PŘ) 					30.06.2017

Část nového znění:

Zahájení díla:		         		12.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření): 	20.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí 2 pare PD po ZVV):    	31.10.2017

Ukončení díla (schválení PD IK PŘ) 					30.11.2017

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá projevené vůli a na důkaz připojují své podpisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Tento dodatek je vytištěn ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne ……………			V Ústí nad Labem dne……………….

oprávněný zástupce objednatele 			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martina Štrosová

investiční ředitel		 			jednatel

Povodí Ohře, státní podnik				AZ Consult, spol. s r.o.