VODOHOSPODÁŘSKÉ  SDRUŽENÍ  TURNOV

# Antonína Dvořáka 287,  511 01  Turnov

IČ 49295934, DIČ CZ49295934

SčVK, a.s.

Oblastní závod Turnov

Vodárenská 1320

514 01 Jilemnice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE                           NAŠE ZNAČKA                     VYŘIZUJE/ LINKA                               TURNOV DNE:

O26/24	  				                       2. 4. 2024

Objednávka realizace akce

„Turnov, Žižkova ul. – oprava vodovodních přípojek“ – org. 511.328

Objednáváme u Vaší firmy realizaci opravy 2 ks vodovodních přípojek v Turnově v Žižkově ulici v celkové ceně 171.480,- Kč bez DPH. Uvedená cena neobsahuje DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.

Rozsah prací:

Cena obsahuje výměnu 2 ks vodovodních přípojek PE d63 v celkové délce 18 m pro bytový dům č. p. 715 s napojením na PE d160. Součástí prací je zrušení stávající armaturní šachty na vodovodu (vybourání a zasypání) a zpětné zadláždění chodníku a obnova asfaltové komunikace po výkopových pracích.

Cena zahrnuje komplet zemní práce, dopravu vytěženého materiálu na řízenou skládku, montáže, zásypy a obsypy z nakupovaného materiálu. Dále pak geodetické zaměření.

Termín prací: 		06 / 2024 (předpoklad v týdnu od 24. – 28. 6. 2024)

Akce bude časově koordinována se zakázkou města Turnov na dláždění chodníku před školou v Žižkově ulice, bude provedena těsně před pracemi města.

Předávací dokumentace (ve dvou paré): 	fotodokumentace na datovém nosiči, geodetické zaměření, prohlášení o shodě, souhlas města Turnov po realizaci zpevněných ploch, proplach + desinfekce

Zahájení prací bude oznámeno 2 dny předem. Po realizaci stavby bude provedeno vyúčtování dle skutečného rozsahu prací.

Fakturační adresa:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01 Turnov

IČ: 49295934, DIČ: CZ 49295934

…………………………………

Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku VHS Turnov