# SMLOUVA O DÍLO

na straně jedné:	Skupinový vodovod Moravskotřebovska DSO

IČ: 72053453, DIČ: CZ72053453

se sídlem ul. Nádražní 1430/6, Moravská Třebová

zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

jednající - ředitelka pí. Jana Šebrlová

- dále jen objednatel -–

a

na straně druhé:		Helena Dobroucká

IČ: 76525864

DIČ: zhotovitel není plátcem DPH

sídlo / místo podnikání  Moravská Třebová, Nerudova 1419/84

jednající - Petr Dobroucký

- dále jen zhotovitel –

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo.

## I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat projektové dokumentace pro společné povolení stavby a pro realizaci těchto staveb:

„Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová – 2.etapa“

„Výměna vodovodu ul. Olomoucká, Moravská Třebová – 2.etapa“

a objednatel se zavazuje provedená díla převzít a zaplatit cenu za jejich provedení za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Stavba „Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová – 2.etapa“ zahrnuje návrh výměny původního vodovodního řadu z trub Litinových za potrubí PE D 110 mm v délce cca 210 m a D 90 mm v délce cca 50 m, včetně přepojení přípojek a výměny starších přípojek z kovových materiálů.

- Stavba „Výměna vodovodu ul. Olomoucká, Moravská Třebová – 2.etapa“ zahrnuje návrh výměny původního vodovodního řadu z trub Litinových za potrubí PE D 90 mm v délce cca 400 m, včetně přepojení přípojek a výměny starších přípojek z kovových materiálů.

- Díla spočívají ve zpracování projektových dokumentací ve stupni pro společné povolení stavby a současně i pro realizaci stavby, součástí zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele stavby.

- Součástí závazku zhotovitele k provedení díla jsou:

- zjištění a ověření polohy inženýrských sítí, se kterými přijde nové vedení do styku;

- projednání případného uložení navrženého vedení v komunikacích;

-	dodání 6-ti paré PD;

- dodání položkového rozpočtu stavby v odpovídajícím členění a výkazu výměr;

- dodání PD, rozpočtu, výkazu výměr a dokladu v digitální formě na CD;

- projednání navrženého řešení před odevzdáním díla na VHOS, a.s.;

- Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace stavby požadovat v rámci případného autorského dozoru odsouhlasení záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tyto záměny posoudit a vyjádřit se k nim. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný.

II.

Čas plnění

- Zhotovitel zahájí práce na PD dnem podpisu SOD, nedohodnou-li se strany jinak.

- Zhotovitel je povinen ukončit práce na PD a předat je řádně dokončené objednateli nejpozději

do 31.12.2024

III.

Cena díla

- Cena díla byla dohodnuta v celkové výši takto:

Výměna vodovodu ul. Svitavská, Moravská Třebová – 2.etapa

80 000,- Kč, slovy: osmdesáttisíc Kč

Výměna vodovodu ul. Olomoucká, Moravská Třebová – 2.etapa

125 000,- Kč, slovy: jednostodvacetpěttisíc Kč

- Zhotovitel není plátcem DPH, uvedená cena díla je bez DPH.

- Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku.

## IV.

## Platební podmínky

- Po předání díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu na celkovou cenu každého díla.

- Objednatel uhradí zhotovitelem oprávněně vystavenou fakturu nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení.

- Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a případně zákonu o dani z přidané hodnoty.

V.

Předání díla

- Zhotovitel je povinen předat PD nejpozději v den, který je uveden v čl.2.2 a v němž současně budou objednateli předloženy veškeré doklady vystavené k PD. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den PD převezme.

## VI.

## Záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání PD.

- Reklamované vady budou řešeny neodkladně po nahlášení (zde postačí telefonická nebo e-mailová reklamace s tím, že následně se vyhotoví i v písemné podobě).

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které zhotovitel účelně vynaložil v souvislosti s odstraněním vady.

## VII.

## ostatní ujednání

## Žádné ujednání o smluvní pokutě obsažené v této smlouvě se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

## VIII.

## Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické

- Adresy pro doručování:

Adresa a e-mail objednatele jsou:

Skupinový vodovod Moravskotřebovska DSO,

nám. T. G. Masaryka 29, Moravská Třebová, PSČ 571 01,

svmt@email.cz.

Adresa a e-mail zhotovitele jsou:

Helena Dobroucká

Adresa: Nerudova 84, 571 01 Moravská Třebová

e-mail: pdobroucky@seznam.cz

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně písemně oznámeny.

- Zástupcem pro věci technické objednatele je Ing. Dana Mikulková nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.

- Zástupcem pro věci technické zhotovitele je Petr Dobroucký či jiná osoba, kterou zhotovitel určí.

- Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

## IX.

## Změna a ukončení smlouvy

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“.

- Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

## X.

## Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

- Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno ………………………….. dne ……………..

#### V Moravské Třebové   dne :

Za objednatele : 		Za zhotovitele :

…………….……….…………….………	………….………….……….……………

Jana Šebrlová – ředitelka DSO	Helena Dobroucká