SMLOUVA O DÍLO č. D3 12/24

Smluvní strany:

| Objednatel: | Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo: | Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno |
| zastoupen: | Ing. Jozef Kasala, ředitel příspěvkové organizace |
| IČ: DIČ: | 62161521 CZ62161521 |
| zapsán: | v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 9 |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Oprávněné osoby ve věcech technických:

Ing. Jozef Kasala - ředitel organizace, kontaktní e-mailová adresa: xxxxxxxxxxxxxx

Tomáš Hájek - zástupce ředitele organizace a koordinátor provozní jednotky Zakládání a údržba zeleně, kontaktní e-mailová adresa: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel")

a

| Zhotovitel: | Ing. Karel Bartušek |
| --- | --- |
| sídlo: | Husova 966/18, 664 51 Šlapanice |
| IČ: | 71825568 |
| DIČ: | CZ8101133788 |
| zastoupen: | Ing. Karel Bartušek |

zapsán v OR:

| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |
| telefon: | xxxxxxxxxxxxxx |

kontaktní e-mailová adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 o násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") následující rámcovou smlouvu o dílo:

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Tato smlouva se uzavírá mezi výše uvedenými smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Brno, Husovický kopec - obnova komunikací - II. etapa". Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k podání nabídek ve výběrovém řízení včetně jejích příloh a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou do tohoto výběrového řízení.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnost, která je předmětem této smlouvy a bude udržovat oprávnění k předmětné činnosti dle obecně závazných právních předpisů po celou dobu trvání této smlouvy.

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla pro objednatele spočívajícího v provedení stavebních prací a dodávek na realizaci cest a zpevněných komunikací dle projektové dokumentace zpracované společností Zahradní a krajinářská architektura, s.r.o., IČO: 46991450, se sídlem Chlum u Třeboně č.p. 286, 378 04 Chlum u Třeboně, hlavní inženýr projektu Ing. Eva Damcová a v rozsahu položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dílo").

  - Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

  - Místo provádění díla: Brno, lokalita Husovického kopce, vymezená v projektové dokumentaci.

  - Termín předání dokončeného díla: do sedmi měsíců od předání stanoviště. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.

  - Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy provedl obhlídku místa provádění díla, rozsah činností posoudil s odbornou péčí a že je shledal po stránce technické a realizační pro účely provedení sjednaného díla vhodné a bez závad. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal veškeré podklady pro provedení díla, zejména projektovou dokumentaci, a neshledal žádnou závadu, která by bránila provedení díla dle této smlouvy.

  - V rámci sjednaného předmětu plnění provede zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v příslušné části projektové dokumentace, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla, k jeho řádnému fungování, jakož i dosažení obvyklých estetických vlastností. Zhotovitel se řádně seznámil s projektovou dokumentací, pečlivě a s odbornou péčí ji překontroloval a prohlašuje, že je podle ní schopen provést funkční a bezvadné dílo. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel nebude brát zřetel na dodatečné požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad projektu nebo z nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.

- Cena za dílo

  - Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran na základě položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy ve výši:

cena bez DPH 5 565 638 Kč

21% DPH 1168 783,98 Kč

cena vč. DPH 6 734 421,98 Kč

  - Ke sjednané ceně bude připočtena DPH platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, je-li plátcem DPH.

  - Sjednaná cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k provedení díla dle projektové dokumentace a zohledňuje veškerá rizika, režijní a provozní náklady, dopravu, zisk a inflační vlivy, náklady na příp. rizika a vlivy ztížených podmínek během realizace, rezervy na pokrytí event. zvýšení cen vstupních nákladů, základní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této smlouvy.

- Platební podmínky

  - Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur - daňových dokladů (dále jen „faktura") a konečné faktury.

  - Zhotovitel bude fakturovat cenu za provedené dílo měsíčně dle soupisu provedených prací a dodávek v příslušném kalendářním měsíci, který bude nedílnou součástí faktury. Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 15 dnů následujícího kalendářního měsíce. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.

  - Fakturace bude vázána na zhotovitelem oceněný položkový výkaz výměr (cenovou nabídku zhotovitele). Jednotlivé práce budou fakturovány v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami výkazu výměr.

  - Faktura vystavovaná zhotovitelem musí mít náležitosti dle obecně závazných právních předpisů a musí být věcně správná. Nebude-li faktura obsahovat potřebné náležitosti nebo budou-li požadované údaje uváděny chybně, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli. Ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.

  - Splatnost faktury se sjednává na 21 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Cena díla bude objednatelem hrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Závazek objednatele uhradit sjednanou cenu se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele.

  - Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.

- Práva a povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo na vlastní nebezpečí, s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

  - Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo nástroji, pracovními pomůckami a zařízeními potřebnými pro výkon sjednaných činností, příp. bude k plnění díla používat vlastní materiál.

  - Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou příp. podzemních síti v prostoru provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v průběhu provádění díla nedošlo k poškození těchto sítí. Pokud na nich přesto dojde zaviněním zhotovitele ke způsobení Škody, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zabezpečit opravu a nese veškeré náklady spojené s náhradou případných škod.

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení díla až do dne odstranění poslední vady díla stavební deník. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník v místě provádění díla a předložit ho objednateli na požádání. První list stavebního deníku náleží objednateli.

  - Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem je zejména datum, jmenný seznam pracovníků zhotovitele, příp. jeho poddodavatelů, klimatické podmínky, popis prováděných činností, mimořádné události (pracovní úrazy, kolize s jinými zhotoviteli, pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení, oznámení zakrytí části díla, oznámení nutnosti víceprací, oznámení o odstranění nedostatků, oznámení termínu přejímky apod.). Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předat mu originál každého zápisu do stavebního deníku.

  - Objednatel je oprávněn podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se k jednotlivým zápisům, zapisovat zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisovat požadavky objednatele při provádění díla. Zápisy ve stavebním deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

  - Zhotovitel je při provádění díla povinen dbát pokynů objednatele, pokud neodporují obsahu smlouvy nebo obecně závazným právním předpisům, a řádně a včas je plnit. Pokud zhotovitel nesplní pokyn objednatele bez zbytečného odkladu, je objednatel oprávněn zapsat příslušný pokyn do stavebního deníku. Pokud ani tento písemný pokyn nebude zhotovitelem splněn do tří dnů od zapsání do stavebního deníku, je objednatel oprávněn učinit opatření (např. provést nebo nechat provést část plnění), jaké sám uzná za nezbytné k realizaci pokynu na účet zhotovitele, přičemž uplatnění tohoto oprávnění objednatele neomezuje odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla.

  - Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provedení díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů.

  - Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a újmy na zdraví a

majetku, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

  - Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu vmiste provádění díla a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo místo provádění díla. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu místa plnění a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

  - Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

  - Zhotovitel v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

  - Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v souladu sjeho účelem a vyvaruje se všech jednání, která by mohla poškodit práva a zájmy objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s plněním dle této smlouvy s limitem pojistného plnění až do výše 40 mil. Kč. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost pojistně smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy, tj. po celou dobu plnění závazků z této smlouvy.

- Práva a povinnosti objednatele

  - Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost.

S 2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel,, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn přerušit provádění díla a požadovat, aby zhotovitel bez zbytečného odkladu odstranil závady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním závad v průběhu provádění díla je objednatel oprávněn závady odstranit sám či pomocí třetích osob na náklady zhotovitele.

- PŘEDÁNÍ DÍLA

  - Dílo se považuje za dokončené okamžikem předání a převzetí bezvadného díla objednatelem. Objednatel není povinen převzít dílo, na němž se vyskytují (byť drobné či ojedinělé) vady či nedodělky, a to ani tehdy, pokud nebrání řádnému užívání díla.

  - Pokud dílo vykazuje vady nebo nedodělky, je objednatel povinen tyto jednotlivé vady a nedodělky specifikovat. Zhotovitel se zavazuje vytknuté vady a nedodělky bez zbytečného odkladu odstranit a opětovně vyzvat objednatele k předání díla.

  - O předáni a převzetí díla bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

  - Zhotovitel je povinen doložit při předávání díla veškeré nezbytné doklady, zejména: doklady o likvidovaných odpadech, stavební deník.

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

  - V případě prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

  - Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele uplatňovat náhradu vzniklé újmy v plném rozsahu. Za vzniklou újmu se považují rovněž plnění poskytnutá objednatelem z titulu smluvních pokut či náhrady újmy, která je objednatel povinen na základě smluvního vztahu uhradit třetí osobě v důsledku porušení povinností zhotovitelem.

- ZÁRUKA ZA JAKOST

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na obvyklou jakost a bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu záruční doby. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Objednatel je povinen oznámit vady díla bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

  - Zhotovitel je povinen odstranit vady díla bezodkladně, nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní ode dne obdržení oznámení objednatele. Jestliže to dovoluje povaha vady a zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve Ihútě stanovené shora, vady díla neodstranil, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady, které objednatel k odstranění vad účelně vynaložil. Odstraněním vad objednatelem či třetí osobou na náklady zhotovitele nezaniká odpovědnost zhotovitele za vady ani poskytnutá záruka a ani se neomezuje její rozsah.

- Odstoupení od smlouvy

  - Každá ze smluvních stran může jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě porušení povinností vyplývajících ze smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- opakovaně vadné prováděni díla,

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 15 dní,

  - Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že vložení smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.

  - Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv a nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

  - Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany vylučují použití § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

  - Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemného číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

  - Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, svobodné a vážné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Za objednatele:			Za hotovitele:

Veřejná zeleň města Brna		Ing. Karel Bartušek

Ing. Jozef Kasala

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	2023-07-28

Stavba:	Brno Husovický kopec - Adaptační opatření k zadržení vody a obnova komunikací - li. etapa

| KSO: Místo: Brno | CC-CZ: Datum. | 28. 7. 2023 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 44992785 |
| MČ Brno sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno | DIČ. | CZ44992785 |
| Uchazeč. | IČ: | 71825568 |
| Ing. Karel Bartušek | DIČ: | CZ8101133788 |
| Projektant: | IČ: | 46991450 |
| Zahradní a krajinářská architektura s.r.o. | DIČ: | CZ46991450 |
| Zpracovatel: | IČ. |  |
| Ing. Jaromír Skoupil, Ph D. | DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  | 5 565 638,34 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 5 565 638,34 | 1 168 784,05 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK | 6 734 422,39 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel	Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28. 7. 2023

Zahradní a krajinářská architektura s.r.o. Ing. Jaromír Skoupil,

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023-07-28

Stavba:	Brno Husovický kopec - Adaptační opatření k zadržení vody a obnova komunikací - II. etapa

Místo:	Brno

Zadavatel:	MČ Brno sever, Bratislavská 70,	601 47 Brno

Uchazeč:	Ing. Karel Bartušek

Náklady z rozpočtů

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy

5 565 638,34	6 734 422,39

5 565 638,34	6 734 422,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Husovický kopec - Adaptační opatření k zadržení vody a obnova komunikací - II. etapa

Objekt:

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

| KSO: Místo: Brno | CC-CZ: Datum: | 28. 7. 2023 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: | IČ: | 44992785 |
| MČ Brno sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno | DIČ: | CZ44992785 |
| Uchazeč: | IČ: | 71825568 |
| Ing. Karel Bartušek | DIČ: | CZ8101133788 |
| Projektant: | IČ: | 46991450 |
| Zahradní a krajinářská architektura s.r.o. | DIČ: | CZ46991450 |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
| Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D. | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |
| Cena bez DPH |  | 5 565 638,34 |
|  | Základ daně Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 5 565 638,34 21,00% | 1 168 784,05 |
| snížená | 0,00 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | 6 734 422,39 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno Husovický kopec - Adaptační opatření k zadržení vody a obnova komunikací - II. etapa

Objekt:

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

| Místo: Brno Datum: | 28. 7. 2023 |
| --- | --- |
| Zadavatel: MČ Brno sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno Projektant: | Zahradní a krajinářská |
| Uchazeč: Ing. Karel Bartušek Zpracovatel: | Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D. |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací | 5 565 638,34 |
| HSV - Práce a dodávky HSV - - Zemní práce - - Zakládání - - Svislé a kompletní konstrukce - - Komunikace pozemní - - Ostatní konstrukce a práce, bourání 997 - Přesun sutě 998 - Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV 767 - Konstrukce zámečnické 783 - Dokončovací práce - nátěry 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce VRN6 - Územní vlivy | 4 411 342,94 997 901,92 195 327,11 382 500,00 1 285 895,54 1 252 527,70 17 581,34 279 609,33 619 295,40 447 859,50 67 189,20 104 246,70 535 000,00 35 000,00 500 000,00 |

Stavba:

Brno Husovický kopec - Adaptační opatření k zadržení vody a obnova komunikací - II. etapa

Objekt:

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy

| Místo: | Brno | Datum: | 28. 7. 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | MČ Brno sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno | Projektant: | Zahradní a krajinářská |
| Uchazeč: | Ing. Karel Bartušek | Zpracovatel: | Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D. |

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem 5 555 638,34 d HSV Práce a dodávky HSV 4 411 342,94 D 1 Zemní práce 997 901,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 122311101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně | m3 | 30,380 | 2 000,00 | 60 760,00 |
| w "Výkopy v kořenové zóně stromu (cca 20%)" 151,9*0,2 30,380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 122351103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně | m3 | 91,140 | 950,00 | 86 583,00 |
| W "Trasa B" 141,70*0,6 85,020 W "Trasa C" 10,20*0,6 6,120 W Součet 91,140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 122451102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně | m3 | 30,380 | 3 500,00 | 106 330,00 |
| ... "Výkopy v místech vystupujícího skalnatého podloží (cca W 20%)" 151,9*0,2 30'380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 131313701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně | m3 | 10,752 | 4 000,00 | 43 008,00 |
| w "Výkopy pro základové patky zábradlí" (0,4*0,4*0,6)*112 10,752 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 132351102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 37,800 | 1 800,00 | 68 040,00 |
| W "Vsakovací jímky" (3,0*0,6*0,6)*20 21,600 W "Výkop pro založení gabionových zídek" 90,0*0,6*0,3 16,200 W Součet 37,800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 162351123 | Vodorovné přemístěni přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 200,452 | 500,00 | 100 226,00 |
| w "Přesun zeminy na meziskládky" 151,90+10,752+37,800 200,452 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 150,002 | 640,00 | 96 001,28 |
| "Odvoz zeminy na skládku" 151,90+10,752+37,800-32,45-9,0- . W QQ 1ou,uuz |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 167151102 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 | m3 | 150,002 | 420,00 | 63 000,84 |
| 9 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 32,450 | 900,00 | 29 205,00 |
| W "Trasa B" 29,75 29,750 W "Trasa C" 2,70 2,700 W Součet 32,450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 270,004 | 950,00 | 256 503,80 |
| W 150,002*1,8 270,004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 9,000 | 4 200,00 | 37 800,00 |
| W "Obsyp gabionové zídky" 90,0*0,2*0,5 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 9,000 | 2 500,00 | 22 500,00 |
| "Zásyp potrubí propojující odvodnovací žlaby a zasakovací jímky" (1,5*0,6*0,5)*20 8,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 181951114 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně | m2 | 698,600 | 40,00 | 27 944,00 |
| W "Trasa B" 617,70 617,700 W "Trasa C" 46,60 46,600 W "Odpočívadla" 34,30 34,300 W Součet 698,600 D 2 Zakládání 195 327,11 |  |  |  |  |  |  |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 211521111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm | m3 | 14,400 | 4 500,00 | 64 800,00 |
|  | w |  | "Vsakovací jímky" (2,0*0,6*0,6)*20 |  | 14,400 |  |  |
| 15 | K | 212751134 | Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace | m | 30,000 | 800,00 | 24 000,00 |
|  | w |  | “Propojení odvodňovacích žlabu do zasakovacích jímek" 1,5*20 |  | 30,000 |  |  |
| 16 | K | 213141131 | Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m | m2 | 54,000 | 55,00 | 2 970,00 |
|  | w |  | "Geotextilie za opěrnou zídkou z gabionu" 90,0*0,6 |  | 54,000 |  |  |
| 17 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300q/m2 | m2 | 63,963 | 35,00 | 2 238,71 |
|  | w |  | 54*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63,963 |  |  |
| 18 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 10,800 | 5 200,00 | 56 160,00 |
|  | w |  | "Štěrkové lože pod gabionem" 90,0*0,6*0,2 |  | 10,800 |  |  |
| 19 | K | 275313511 | Základové patky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 10,752 | 4 200,00 | 45 158,40¦ |
|  | w |  | "Základové patky pro zábradlí" (0,4*0,4*0,6)*112 |  | 10,752 |  |  |

D 997

Přesun sutě

17 581,34

| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 382 500,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 327215141 | Opěrná zeď z gabionu svařovaná síť s povrchovou úpravou galfan vyplněná lomovým kamenem | m3 | 22,500 | 17 000,00 | 382 500,00 |
|  | w |  | "Opěrná zídka z gabionú" 90,0*0,5*0,5 |  | 22,500 |  |  |

|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 1 285 895,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 564730011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 451,300 | 430,00 | 194 059,00 |
|  | w |  | "Trasa B + C + odpočívadla" 377,60+73,70 |  | 451,300 |  |  |
| 22 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 698,600 | 350,00 | 244 510,00 |
|  | w w w w |  | "Trasa B" 617,70 "Trasa C" 46,60 "Odpočívadla" 34,30 Součet |  | 617,700 46,600 34,300 698,600 |  |  |

| 23 | K | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 73,700 | 900,00 | 66 330,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | M | 58381007 | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 | m2 | 75,174 | 1 520,00 | 114 264,48 |

| W |  |  | 73,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 75,174 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 591411111 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva | m2 | 377,600 | 980,00 | 370 048,00 |
| 26 | M | 58381004 | kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 | m2 | 385,152 | 710,00 | 273 457,92 |
|  | w |  | 377,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 385,152 |  |  |
| 27 | K | 591441111 | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC | m2 | 7,680 | 2 300,00 | 17 664,00 |
|  | w |  | “Příčná žebra (tři vnitřní řady)"38,4*0,2 |  | 7,680 |  |  |
| 28 |  | 58381004 | kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 | m2 | 7,834 | 710,00 | 5 562,14 |
|  | w |  | 7,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7,834 |  |  |

| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 252 527,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | K | 911121111 | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu | m | 193,000 | 450,00 | 86 850,00 |
| 30 | K | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 120,900 | 600,00 | 72 540,00 |
| W “Obruba cesty” 94,2 94,200 W "Příčná žebra" 26,7 26,700 W Součet 120,900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | M | 58381008 | kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 | m2 | 20,553 | 1 900,00 | 39 050,70 \ |
| w 120,9*0,17'Přepočtené koeficientem množství 20,553 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 1 431,000 | 350,00 | 500 850,00 |
| W "Obruba cesty” 607,4*2 1 214,800 W "Pricná žebra" 108,1*2 216,200 w Součet 1 431,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 58381007 | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 | m2 | 143,100 | 1 520,00 | 217 512,00 |
| w 1431*0,1'Přepočtené koeficientem množství 143,100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 935932321 | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštem mústkovým z litiny | m | 29,000 | 5 000,00 | 145 000,00 |
| W "Odvodňovací žlaby (20 ks)" 29,0 29,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 935932614 | Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 mm | kus | 20,000 | 6 500,00 | 130 000,00 |
| 36 | K | 966005111 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami | m | 173,500 | 350,00 | 60 725,00 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 6,073 | 2 500,00 | 15 182,50 |
| 38 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 6,073 | 80,00 | 485,84 |
| 39 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 54,657 | 35,00 | 1 913,00 |

D 998

Přesun hmot

| 40 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 716,947 | 390,00 | 279 609,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

279 609,33

W	6,073*9 'Přepočtené koeficientem množství	54,657

619 295,40

d PSV Práce a dodávky PSV

| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 447 859,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | 767165114 | Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilu svařovaného | m | 193,000 | 1 500,00 | 289 500,00 |
| 42 | M | 55283935 | trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 40x4, Omm | m | 316,200 | 350,00 | 110 670,00 |
|  | w |  | 193+(1,1*112) |  | 316,200 |  |  |
| 43 | M | 13010016 | tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm | t | 0,477 | 41 000,00 | 19 557,00 |
|  | w |  | 193*2,47/1000 |  | 0,477 |  |  |
| 44 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 1,705 | 16 500,00 | 28 132,50 |

| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 67 189,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 51,684 | 650,00 | 33 594,60 |
|  | w |  | (316,2*0,125)+(193,0*0,063) |  | 51,684 |  |  |
| 46 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 51,684 | 650,00 | 33 594,60 |

| D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 104 246,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | K | 789421212 | Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 50 pm | m2 | 51,684 | 1 900,00 | 98 199,60 |
| 48 | M | 15625101 | drát metalizační Zn D 3mm | kg | 40,314 | 150,00 | 6 047,10 |
| W 51,684*0,78'Přepočtené koeficientem množství 40,314 d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 535 000,00 d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | soubor | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| p Poznámka k položce: Vytýčení stavby a inženýrských sítí. D VRN6 Územní vlivy 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | K | 062002000 | Ztížené dopravní podmínky | soubor | 1,000 | 500 000,00 | 500 000,00 |

Poznámka k položce:

P	Obtížný členitý terén, omezené přístupy na staveniště, nutné použití

vhodné mechanizace (malé stroje).