Městská část Praha 19

IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

GEOSAN GROUP a.s.

IČ 28169522, DIČ CZ28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02, Kolín III, zastoupena Ing. Zdeňkem Juráskem, ředitelem ZPSB a Jaroslavem Hortem, obchodním náměstkem

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“

číslo smlouvy objednatele: 6/2023/OMIBNH

číslo smlouvy zhotovitele: AV.23010.1.160/001/INV

ve znění dodatku č. 1 (14/2023/OMIBNH) ze dne 31.7.2023 a

dodatku č. 2 /24/2023/OMIBNH) ze dne 28.11.2023

- Smluvní strany uzavřely dne 18.4.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“. Dne 31.7.2023 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1, kterým byl termín dokončení rekonstrukce posunut do dne 30.11.2023 a dne 28.11.2023 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2, kterým byl termín dokončení rekonstrukce posunut do dne 31.1.2024.

- Smluvní strany konstatují, že na základě usnesení Rady ze 43. mimořádného zasedání byla mezi nimi dne 4.1.2024 uzavřena smlouva o dílo na opravu elektroinstalace a EPS a opravu týkající se stavebních prací provázaných s opravou elektroinstalace a EPS ve Zdravotním středisku Kbely, s termínem realizace do 31.1.2024, když z tohoto důvodu zhotovitel podal dne 19.1.2024 žádost o prodloužení termínu realizace díla „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží Zdravotního střediska Městské části Praha 19“ do dne 31.3.2024. Důvodem této žádosti je to, že do dne 31.1.2024 budou probíhat opravy elektroinstalace a EPS a oprava týkající se stavebních prací provázaných s opravou elektroinstalace a EPS. Teprve po dokončení těchto oprav bude možno pokračovat v navazujících pracích a dílo dokončit a zajistit kolaudaci budovy.

- Smluvní strany se tedy vzhledem k výše uvedenému, na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 914/17/OMIBNH ze dne 25.1.2024, dohodly na prodloužení termínu realizace předmětného díla, tj. na změně čl. III. odst. 3.1 bod 3.1.2 věta první, která nově zní takto:

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do 31.3.2024.“.

- Dále smluvní strany konstatují, že jsou zde vícepráce na opravu podlah v místnostech, kde bude rentgen a zákrokový sálek, ve kterých doporučuje jak projektant předmětné stavby Ing. arch. Jaroslav Slavíček, tak zhotovitelem a i TDI, zajistit antistatické PVC, za celkovou cenu 168.164,90 Kč + 35.314,63 Kč (21% DPH), tj. 203.479,53 Kč (částka s DPH) a dále doplnění chybějících termohlavic za cenu 19.800, - Kč + 4.158, - Kč (21% DPH), tj. 23.958, - Kč (částka s DPH). Tyto vícepráce jsou uvedeny ve změnových listech č. 3 a 4 a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

- Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odst. 4 tohoto dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o částku 187.964,90 Kč + 39.472,63 Kč (21% DPH), tj. 227.437,53 Kč (částka s DPH), a v souvislosti s tím na změně čl. II. odst. 2.2 předmětné smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, který zní nově takto:

„Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

Cena díla celkem bez DPH			5,991.856,10 Kč

DPH 21 %					1,258.289,78 Kč

Cena díla celkem včetně DPH			7,250.145,88 Kč

Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.“

- Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 a 2, zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.

- Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – změnové listy č. 3 a 4

V Praze dne 29.1.2024				V Praze dne 29.1.2024

____________________________			____________________________

Městská část Praha 19				GEOSAN GROUP a.s.

Pavel Žďárský, starosta				Ing. Zdeněk Jurásek, ředitel ZPSB

____________________________

GEOSAN GROUP a.s.

Jaroslav Hort, obchodní náměstek