
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Stavba: | **ZV21-0903** | **CHODNÍK A ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV NA ULICI LUTOPECKÁ,** | | | | |  |  |
|  | **KROMĚŘÍŽ** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel |  |  |  | IČO: | | |  |  |
|  |  |  |  |  | DIČ: | | |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |  |
|  | Zhotovitel: | **Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o.** | |  | IČO: | **26908298** |  |  |  |
|  |  | **Kotojedy 56** |  |  | DIČ: | **CZ26908298** |  |  |  |
|  |  | **76701** | **Kroměříž** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozpis ceny |  |  |  | Celkem | |  |
|  | HSV |  |  |  | 2 674 125,84 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  | PSV |  |  |  | 66 000,00 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  | MON |  |  |  | 88 760,00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Celkem** |  |  |  | **2 828 885,84** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
|  | Základ pro sníženou DPH | **15** | % | **0,00** | | CZK |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Základ pro základní DPH | **21** | % | **2 828 885,84** | | CZK |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaokrouhlení |  |  | **0,00** | | CZK |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Cena celkem bez DPH** |  |  |  | **2828885,84** CZK | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

v

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.** Stránka 2 z 54

**Rekapitulace dílčích částí**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Název | Základ pro | Základ pro základní | DPH celkem | Cena celkem | % |  |
| sníženou DPH | DPH |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavební objekt** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SO 101** | **CHODNÍK PRO PĚŠÍ** | **0,00** | **2 237 001,37** |  | **2 237 001,37** | **79** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 N | CHODNÍK PRO PĚŠÍ neuzn | 0,00 | 394 959,54 |  | 394 959,54 | 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 U | CHODNÍK PRO PĚŠÍ uzn | 0,00 | 1 842 041,83 |  | 1 842 041,83 | 65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SO 102** | **ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV** | **0,00** | **525 884,47** |  | **525 884,47** | **19** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 U | ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV | 0,00 | 525 884,47 |  | 525 884,47 | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VNON** | **Vedlejší a Ostatní náklady** | **0,00** | **66 000,00** |  | **66 000,00** | **2** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| VNON n | Vedlejší a Ostatní náklady neuz | 0,00 | 14 000,00 |  | 14 000,00 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| VNON u | Vedlejší a Ostatní náklady uzn | 0,00 | 52 000,00 |  | 52 000,00 | 2 |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 2 828 885,84 | 0,00 | 2 828 885,84 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Popis stavby: ZV21-0903 - CHODNÍK A ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV NA ULICI LUTOPECKÁ, KROMĚŘÍŽ

Popis objektu: SO 101 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ

Popis rozpočtu: 101 N - CHODNÍK PRO PĚŠÍ neuzn

Popis rozpočtu: 101 U - CHODNÍK PRO PĚŠÍ uzn

Popis objektu: SO 102 - ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV

Popis rozpočtu: 102 U - ZASTÁVKOVÝ ZÁLIV

Popis objektu: VNON - Vedlejší a Ostatní náklady

Popis rozpočtu: VNON n - Vedlejší a Ostatní náklady neuz

Popis rozpočtu: VNON u - Vedlejší a Ostatní náklady uzn

Zpracováno programem **BUILDpower S, © RTS, a.s.** Stránka 3 z 54

**Rekapitulace dílů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zemní práce | HSV |  |  | 377 225,74 | 13,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Úprava podloží a základ.spáry | HSV |  |  | 212 538,71 | 7,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Komunikace | HSV |  |  | 1 066 800,04 | 37,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Trubní vedení | HSV |  |  | 15 268,50 | 0,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV |  |  | 609 597,51 | 21,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | HSV |  |  | 34 408,00 | 1,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV |  |  | 57 246,20 | 2,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV |  |  | 192 365,20 | 6,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ON | Ostatní nákldy | PSV |  |  | 22 500,00 | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| VN | Vedlejší náklady | PSV |  |  | 43 500,00 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| M21 | Elektromontáže | MON |  |  | 88 760,00 | 3,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 108 675,94 | 3,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |  | 2 828 885,84 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |