Smlouva o dílo

uzavřená na základě dohody smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Článek I.

Základní údaje

Objednatel:

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: 		Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem

IČO:		00081582,

DIČ: 		CZ00081582

zastoupený: 		Ing. Ilonou Pšenkovou, Ph.D., ředitelkou

bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 			212441/0300

ve věcech smluvních: Ing. Michaela Matkovičová, tel.: +420 475 503 421, email: zoo@zoousti.cz

ve věcech technických: Libor Ipser

(dále jako „Objednatel“)

Zhotovitel :

EkviTech s.r.o.

se sídlem: 		č.p. 36, 40338 Telnice

IČO:		06342779

DIČ: 		CZ06342779

zastoupený: 		Petrem Matouchem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:	Petr Matouch

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II.

Předmět plnění

- Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provádění Díla Objednatelem označeným jako „Dodávka a montáž stěnového teplovodního vytápění“.

- Kompletní dodávkou Díla se rozumí:

- úplné dokončení díla podle rozsahu zadání ukončené přejímacím řízením

- odstranění případných zjištěných nedostatků z přejímacího řízení

- Předmět a rozsah Díla je vymezen v položkovém nabídkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen jako „Dílo“).

- Smluvní strany sjednávají, že ke změně rozsahu Díla může dojít, nastane-li některá z níže uvedených situací:

- Objednatel písemně požádá o změnu Díla oproti jeho vymezení v příloze č. 1 této Smlouvy;

- Místem plnění je: Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem.

Článek III.

Čas plnění

- Termín ukončení: 	30. 6. 2024

- Zhotovitel se zavazuje provést a předat Dílo Objednateli prostřednictvím pověřené osoby ve lhůtách sjednaných v předchozích odstavcích. Pokud Zhotovitel dokončí Dílo, nebo jeho dohodnutou část, před sjednaným termínem, zavazuje se Objednatel převzít toto Dílo i v nabídnutém zkráceném termínu; Zhotoviteli však z toho neplynou žádné finanční, ani jiné nároky.

- V případě, že se na straně Objednatele vyskytnou překážky bránící Zhotoviteli v zahájení prací či provádění Díla, je Objednatel oprávněn upravit termín zahájení prací s tím, že Zhotoviteli vzniká právo na prodloužení termínu dokončení Díla.

- Právo na úpravu konečného termínu ukončení Díla má Zhotovitel v následujících případech:

  - lhůta, sjednaná pro zhotovení Díla dle čl. III, bod 2. se prodlužuje o dobu, po kterou došlo k přerušení prací v důsledku nesplnění povinností z této Smlouvy na straně Objednatele;

  - zásahu vyšší moci.

- Pokud Objednatel písemně požádá Zhotovitele o změnu Díla oproti jeho vymezení v příloze č. 1 této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla, a to do doby, než bude mezi smluvními stranami dosažena dohoda o změně rozsahu Díla, včetně ceny.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

- Objednatel a Zhotovitel se dohodli na celkové ceně Díla, určeného v čl.II. této Smlouvy, ve výši:

76 602,00 Kč  bez DPH

(slovy: sedmdesát šest tisíc šest set dva korun českých)

dále jen jako „Cena“

- Cena je stanovena na základě nabídky Zhotovitele pro rozsah definovaný zadávací dokumentací, zadávacími podmínkami Objednatele a je přesně specifikována v příloze č.1 této Smlouvy. Uvedená pevná cena za Dílo je nepřekročitelná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady pro řádné, bezvadné a úplné zhotovení Díla.

- DPH není součástí pevné smluvní Ceny a Zhotovitel ji bude účtovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném v době realizace Díla. DPH činí ke dni uzavření této Smlouvy 21 %, tj. 16 086,00 Kč.

- Celková cena včetně DPH ve výši 21 % činí: 92 688,00 Kč.

- Smluvní strany se dohodly na těchto platebních podmínkách: Cena Díla bude vyúčtována daňovým dokladem (fakturou) v režimu přenesení daňové povinnosti vystaveným Zhotovitelem až po protokolárním předání a převzetí Díla s minimální dobou splatnosti 14dní. Přílohou daňového dokladu musí být předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

- Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy. Lhůta splatnosti faktury bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne jejího vystavení v případě, že se obě strany nedohodnou jinak. Pokud faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat jiné nesprávnosti či k ní nebude předložena příloha dle předchozího textu, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění či opravě. Nová doba splatnosti začne běžet doručením nové opravené faktury Zhotovitelem Objednateli.

Článek V.

Závazky zhotovitele

- Zhotovitel prohlašuje, že na základě své odborné způsobilosti posoudil obsah celého zadání a že jsou mu ke dni uzavření této Smlouvy známy ze strany Objednatele všechny skutečnosti potřebné k realizaci předmětu Díla a na základě těchto znalostí uzavírá s plnou odpovědností tuto Smlouvu. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že provedl před uzavřením této Smlouvy místní šetření, jsou mu známy všeobecné poměry a veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, je schopen dílo za dohodnutou smluvní cenu, v předepsané kvalitě a v čase realizovat.

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo pro Objednatele sám nebo v součinnosti s jinými, svými subdodavateli, přičemž odpovídá Objednateli za Dílo tak, jako by jej prováděl sám.

- Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla v areálu Objednatele bude po své činnosti průběžně uklízet a udržovat čistotu. Případné odpady vzniklé z činnosti Zhotovitele budou zlikvidovány bez zbytečného odkladu, přičemž náklad na likvidaci tohoto odpadu nese Zhotovitel.

- Zhotovitel je plně zodpovědný za jím způsobené škody na majetku Objednatele a třetích osob a je povinen tyto škody na své náklady odstranit nebo uhradit. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn na případné škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetím osobám.

Článek VI.

Závazky objednatele

- Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré podklady pro řádnou realizaci Díla nejpozději ve smluvním termínu zahájení realizace Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Objednatel v průběhu prací bude se Zhotovitelem spolupracovat a poskytovat mu prostřednictvím pověřené osoby potřebné konzultace a informace.

Článek VII.

Převzetí díla

- Dílo vymezené čl. II. této Smlouvy bude splněno protokolárním předáním dokončeného Díla, které nevykazuje faktické ani právní vady. Případné drobné nedostatky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

- Zhotovitel je povinen oznámit pověřené osobě, nejpozději dva (2) pracovní dny před termínem, kdy bude Dílo připraveno k předání.

- Součástí předávaného Díla jsou veškeré povinné doklady.

Článek VIII.

Záruky za dílo

- Zhotovitel poskytne na řádné provedení Díla záruku v délce dvacet čtyři (24) měsíců, ode dne převzetí díla podle čl. VII. Smlouvy, případně lhůtu delší dle podmínek výrobce. Reklamace se uplatňuje u Zhotovitele.

- Pokud se na Díle objeví vada, Objednatel písemně vyzve Zhotovitele, aby vadu odstranil. Nahlášení vady je možné i telefonicky s následným písemným potvrzením e-mailem. Zhotovitel je povinen na řádnou písemnou reklamaci reagovat okamžitě po jejím doručení a sjednat lhůtu odstranění, a to do sedmi (7) pracovních dnů od doručení reklamace. V případě, že lhůta sjednána nebyla, platí, že vada bude odstraněna bez zbytečného odkladu.

- Všechny oprávněné reklamace je Zhotovitel povinen opravit v dohodnutém termínu.

Článek IX.

Smluvní pokuty

- V případě nedodržení termínu dokončení Díla dle této Smlouvy, které nezavinil Objednatel, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny díla dle čl. IV., bod 1. za každý započatý den prodlení.

- Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní úroky z prodlení za opožděnou úhradu faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Ustanoveními této Smlouvy o smluvních pokutách nejsou dotčena práva smluvních stran na náhradu škody způsobenou porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy/ukončení smluvního vztahu:

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou stranou, přičemž za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- neprovedení Díla Objednatelem v době plnění dle článku III této Smlouvy

- nedodržení pokynů Objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění Díla

- neuhrazení ceny za Dílo Objednatelem po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 10 dnů po doručení první výzvy.

- Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech:

- dojde-li k neoprávněnému zastavení prací na provádění Díla z rozhodnutí Zhotovitele nebo Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla či harmonogramu postupu prací a sjednanému termínu předání Díla či jeho části Objednateli;

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí;

- podá-li Zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

- Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy či úhradu smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena ani smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto Smlouvou na dosud provedenou část Díla.  Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

- Jestliže bude tato Smlouva ukončena z jakéhokoliv důvodu před řádným splněním všech závazků, bude Zhotovitelem vypracován výkaz výměr a soupis provedených prací včetně ceny materiálu/zboží, jenž byl zajišťován v předstihu (a s tím spojené náklady, které vzniknou Zhotoviteli). Pokud se strany na rozsahu provedených prací neshodnou, tj. kterákoli strana do 10-ti pracovních dnů od obdržení návrhu soupisu provedených prací tento neodsouhlasí a nepředá druhé straně, má kterákoliv strana právo pozvat nezávislého odborníka k provedení soupisu nebo k posouzení soupisu provedeného touto stranou. Vzájemné závazky a povinnosti budou vypořádány do 60-ti dnů ode dne ukončení této Smlouvy.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění celého textu smlouvy v registru smluv.

- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této Smlouvě za podmínek vymezených zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů.

- Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu každého z nich, přičemž každá Smluvní strana obdrží po podpisu jedno vyhotovení.

- Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými Smluvními stranami prohlašujícími, že se jedná o dodatek této Smlouvy nebo o změnu této Smlouvy.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, pravou, srozumitelnou a vážnou vůli, nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

- Položkový nabídkový rozpočet

V Ústí nad Labem, dne ……………………		V Ústí nad Labem, dne  …………………

za objednatele:						za zhotovitele:

..........................…..............                        	              ....................................

Ing. Ilona Pšenková, Ph.D.,                           		Petr Matouch

ředitelka     						jednatel společnosti EkviTech s.r.o.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,

příspěvková organizace