MZE-21484/2024-12122

mzedms027540932

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-21484/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 14. 3. 2024

Prodloužení termínu dodání č. 4500146876 - PZ_PRAIS_III_2023_No801_IZR_SWK2023(KDW)_ (Z37131)

Vážený pane xxx,

Prodlužujeme tímto termín dodání č. 4500146876 - PZ_PRAIS_III_2023_No801_IZR_SWK2023(KDW)_ (Z37131) nově do 15.04.2024.

Zdůvodnění:

Důvodem je potřeba delšího času na otestování služeb pro komunikaci se SZIF. Za stranu IZR jsou služby implementované a nasazené, aktuálně čekáme na zavolání ze strany SZIFu a potvrzení, že z jejich strany vše funguje dle očekávání / případné připomínky.

S posunem termínu souhlasí i garant registru pan Němec J.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy