SMLOUVA  O  DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
na akci
Stavební úpravy kolem stávající požární nádrže
Zadavatel

: Centrum pobytových a terénních sociálních služeb  Zbůch
Sídlo zadavatele




: V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
Právní forma





: Státní příspěvková organizace


IČ






: 00411949   
Oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních
:Mgr. Dagmar Terelmešová, ředitelka organizace

Zadavatel


Zhotovitel





: Werner Kříž


Sídlo zhotovitele




: 1. Máje 379, 334 52 Merklín
Právní forma





: OSVČ
IČ






: 62658875
Oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních            : Werner Kříž
PŘEDMĚT  SMLOUVY
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy kolem požární nádrže s pokládkou zámkové dlažby a stavbou opěrné zdi.

Předmět veřejné zakázky specifikuje výzva k podání nabídky a popis stavebních úprav.
	
	MÍSTO PLNĚNÍ / REALIZACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Místo plnění          - Místem plnění je Hradiště 71, 345 43 Hradiště, okres Domažlice, Plzeňský kraj

Realizace               - do 24.dubna 2024
O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Dnem převzetí místa plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn                      a předpisů.
Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky,                  a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

	
	


 předání zaříze

CENA  A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena bez DPH
445 982,00 Kč                               
     
 


DPH  (12%)                                                                   53517,00
 Kč
CENA včetně DPH                                                      499 500,00 Kč
POŽADOVANÉ OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Uchazeč předloží v rámci své nabídky Návrh smlouvy, který je pro uchazeče závazný a musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče.
Zadavatel se zavazuje uhradit cenu na základě daňového dokladu - faktury vystavené uchazečem. Celková fakturovaná částka nepřekročí výši nabídkové ceny uvedené uchazečem v návrhu Smlouvy o dílo a podepsanou oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během realizace včetně dopravy.
Zadavatel neposkytuje dodavateli zálohy.

Cena bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, která bude dodavatelem vystavena, splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení.

Faktura bude doručena na adresu objednatele e-mailem, doporučeně poštou nebo osobně v sekretariátu objednatele. Za den doručení faktury se považuje den předání faktury v sídle objednatele nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání na adresu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu.
            V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, není zadavatel povinen ji uhradit.

Tuto skutečnost je zadavatel, bez zbytečného odkladu povinen zhotoviteli písemně sdělit. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.
Každý originální účetní doklad musí obsahovat název: Stavební úpravy kolem stávající požární nádrže 
 


Bude-li zadavatel v prodlení s placením peněžitých závazků je povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením stavebních prací je povinen zaplatit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

Konečná faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol                          o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště, resp. podepsaný závěrečný protokol                     o odstranění vad a nedodělků.
PRÁVA A POVINNOSTI ZADAVATELE
Zadavatel je povinen zaplatit dodavateli cenu plnění.
Zadavatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.

Zadavatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM                            a jménem zadavatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených                          s realizací DÍLA.

V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci zadavatele.

Zadavatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

Zadavatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li zadavatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je zadavatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen dodat předmět smlouvy v určené lhůtě a předat jej zadavateli.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky včetně účetních dokladů v souladu s českými právními předpisy a to minimálně 10 let od skončení plnění zakázky.

Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami a dokumentací předanou zadavatelem.  
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu                       a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem.                 
V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, který musí být trvale přístupný na staveništi. Originál stavebního deníku je majetkem zadavatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.

Zadavatel, případně TDI, mají právo kontroly staveniště a mají právo přístupu na staveniště. 

Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá zadavateli. 

Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany                 a za zachování pořádku na staveništi. 

Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.

Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním zadavateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud zadavatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
ZÁRUČNÍ LHŮTY 
Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 24 měsíců od převzetí Díla.                                 
Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.

Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování zadavatelem oprávněně reklamované vady. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ   

Smluvní strany se zavazují, že informace obchodní a technické povahy, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.
Toto ustanovení se netýká uveřejňovacích povinností dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást SoD. 

SoD bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

SoD nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Povinnost zhotovitele po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto doklad
Ve Zbůchu 21.3.2024                                                                               V Merklíně 21.3.2024
…………………………………..                                                           ………………………………..

       Mgr. Dagmar Terelmešová                                                                             Werner Kříž 
 ředitelka organizace CPTS Zbůch                                                                   
                    zadavatel                                                                                               zhotovitel                                                                                        

Strana 12 (celkem 16)


