**Smlouva o dílo**

**Objednatel:**

Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk

Školní 556, 290 01 Poděbrady

IČO: 61631477

**Zhotovitel:**

Michal Pavlík

294 74 Předměřice nad Jizerou

IČO: 49640470

**I. Předmět smlouvy**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést broušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr (ve stávajícím odstínu) venkovních parapetů přední strany budovy v ulici Školní čp. 556 (dále jen „Dílo“).

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle cenové nabídky č. 02 – 2024 ze dne 18. 3. 2024.

**II. Místo plnění**

Dílo bude prováděno a dokončeno na adrese Školní 556, 290 01 Poděbrady, přední strana budovy.

**III. Termín plnění**

Dílo lze zahájit ihned po podpisu smlouvy. Práce mohou být prováděny pouze za nepřítomnosti žáků ve třídě, tedy přednostně o víkendech a prázdninách.

Předmět Díla bude dokončen a předán do 23. 8. 2024.

**IV. Cena díla**

Konečná celková cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání Díla bez jakýchkoliv vad Zhotovitelem Objednateli činí dle cenové nabídky **119 700 vč. DPH**. (315bm á 380 Kč)

Smluvní strany jsou si vědomy, že Cena Díla se vztahuje na veškeré náklady Zhotovitele nutné pro řádné provedení Díla v určeném čase, včetně všech nákladů, poplatků, daní, záruk, pojištění, závazků, rizik a odstranění vad.

Cena díla bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli na základě Zhotovitelem postupně vystavených faktur, se splatností 14 dní, které budou doručeny na adresu sídla Objednatele. Zhotovitel je oprávněn faktury vystavit až po řádném protokolárním předání předem dohodnuté části Díla, tj. vždy po předání dokončeného patra školy.

**V. Předání a převzetí díla**

Předem dohodnutá část Díla, tj. vždy dokončené patro školy, bude předána Zhotovitelem a převzata Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.

O předání a převzetí každé dohodnuté části Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol.

Bude-li mít předávaná část Díla v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít předávanou část díla dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

**VI. Práva a povinnosti stran**

Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.

Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené

Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Poděbradech dne 22. 3. 2024 V ………………………dne …………

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

…………………………………….. ………………………………………….

Mgr. Vlastislav Sýkora Michal Pavlík

ředitel školy