**SMLOUVA O DÍLO**

ev. č. MMJN: SD/2024/0264

 ev. č. Zhotovitele:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** |  | **Zhotovitel:** |  |
| **Statutární město Jablonec nad Nisou** |  | **Název firmy:** | **Projektová kancelář VANER s.r.o.** |
|  |  |  |  |
| Mírové náměstí 19 |  | Adresa: | V Horkách 101/1 |
| PSČ 46601 |  | PSČ: / Město: | 460 07 Liberec 9 - Janův Důl |
| IČO: 002 62 340 |  | IČO:  | 254 58 990 |
| DIČ: CZ00262340 |  | DIČ: | CZ25458990 |
| Číslo účtu: 121451/0100 |  | Číslo účtu:  | 27-8082970217/0100 |
| Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., JBC |  | Bankovní ústav:  | Komerční banka, a.s. |
| Kontaktní osoba: Petr Heidrich |  | Kontaktní osoba:  | Ing. Jan Vaner, jednatel společnosti |
| Tel.: +420 483 357 447 / +420 602 758 145 |  | Tel.:  | +420 725 712 695 |
| E-mail: heidrich@mestojablonec.cz |  | E-mail: | honza@vaner.cz |

**I.**

**Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání společného povolení, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a inženýrská činnost ke stavebnímu povolení na akci **„Střelnice – zajištění svahu, Jablonec nad Nisou“** dle cenové nabídky č. 2024/47 ze dne 01.03.2024.

Projektová dokumentace bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 6 paré a v el. podobě ve formátu pdf a dwg.

Soupis prací

Soupis prací bude zpracován v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění.

Při sestavování soupisů prací je možné použít v souladu s §5, odstavcem 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění odkaz na cenovou soustavu, musí však být dodržen §5, odstavec 6 vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění. Objednatel požaduje použít cenovou soustavu URS. Každá položka soupisu prací použitá ze zvolené cenové soustavy musí být řádně označena tak, aby bylo zřejmé, že je položkou z cenové soustavy, resp. ze které je cenové soustavy. V případě použití cenové soustavy zhotovitel předá objednateli příslušnou dokumentaci tak, aby objednatel dodržel při zadání stavby §11, odstavec 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění.

V případě, že bude v soupisu prací užita jednotka KOMPLET – je nutné ji pro porovnatelnost nabídek řádně vyspecifikovat.

Soupis prací k PDPS bude předán v el. podobě ve formátu EXCEL, .pdf, .xc4 (v souladu s §12 vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění).

Rozpočet

Rozpočet bude obsahovat zhotovitelem oceněný soupis prací, který bude ve stejném rozsahu a obsahu, jaké je uvedeno v odstavci Soupisu prací.

Ocenění jednotlivých položek soupisu prací provede zhotovitel na základě údajů a informací o stavbách stejného či podobného předmětu plnění, nemá-li zhotovitel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu položky na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. Pro stanovení výše předpokládané hodnoty položek je rozhodný den předání díla.

Rozpočet k PDPS bude předán v 1x v el. podobě ve formátu EXCEL, pdf, .xc4.

**II.**

**Termín plnění/dodání**

DUSP-PDPS 05 / 2024

IČ SP 10 / 2024

**III.**

**Cena a platební podmínky**

1) Cena díla: **161 000,- Kč bez DPH, vč. 21% DPH 194 810,- Kč**

*2)* Faktura bude zasílána výhradně elektronicky přes **datovou schránku** (ID: wufbr2a)

3) Při 14-ti denní splatnosti, (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MMJN Jablonec n.N. nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

4) Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.

**IV.**

**Záruční doba**

K provedenému dílu poskytuje zhotovitel záruční dobu v délce 60 měsíců.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4) Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

5) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6) Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

V Jablonci nad Nisou dne: dle el. podpisu V Liberci: dle el. podpisu

Za objednatele 3.4.2024 Za zhotovitele

……………………………………… ........................................

**Jaroslav Bernat Ing. Jan Vaner**

Vedoucí odboru investic Jednatel společnosti

Za věcnou správnost

…………………………………………

**Ing. Pavel Sluka**

vedoucí oddělení přípravy

a realizace investic