**NABÍDKA NA REALIZACI ŽÁDOSTI**

(„**Nabídka**“)

*Věc: Nabídka DS\_2024\_06\_N na základě Servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení Systému OKaplikace*

**OBJEDNATEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí** | |
| se sídlem: | Na Poříčním právu 376/1, Nové Město, Praha 2, PSČ 128 01 |
| IČO: | 005 51 023 |
| zastoupená: | *neveřejný údaj*, vrchním ředitelem sekce informačních technologií (pro smluvní záležitosti)  *neveřejný údaj*,, ředitelem odboru správy aplikací ICT (ve (pro oblast věcného plnění) |

**POSKYTOVATEL:**

|  |  |
| --- | --- |
| **OKsystem a.s.** |  |
| se sídlem: | Na Pankráci 1690/125, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze*,* oddíl B, vložka 20326 |
| IČO: | 273 73 665 |
| zastoupená: | *neveřejný údaj*, ředitelem a místopředsedou představenstva (pro smluvní záležitosti)  *neveřejný údaj*, vedoucí oddělení řízení projektů (pro oblast věcného plnění) |

(Objednatel a Poskytovatel společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“)

Vážení,

Poskytovateli byla dne 18. 3. 2024 doručena Žádost č. 06/2024 (ve jmenné konvenci DS\_2024\_06\_Z, dále i jen „Žádost“) na základě „*Servisní smlouvy o podpoře, nutném rozvoji a ukončení Systému OKaplikace*“ uzavřené dne 20. 12. 2023 („**Servisní smlouva**“) na poskytnutí Služeb na objednávku. Dále Poskytovatel obdržel dne 21. 3. 2024 Doplnění k Žádosti č. 06/2024na základěServisní smlouvy (ve jmenné konvenci DS\_2024\_06\_Z\_Doplnění k žádosti, dále i jen „Doplnění k žádosti“).

Na základě čl. 8.7 Servisní smlouvy tímto Poskytovatel ve lhůtě stanovené Servisní smlouvou předkládá Objednateli tuto Nabídku na poskytnutí Služeb na objednávku (dále i jen „Nabídka“):

1. **Předmět Služeb na objednávku včetně jejich specifikace:**

Předmětem Služeb na objednávku je realizace požadavků uvedených v Žádosti a Doplnění k žádosti v souladu s postupem stanoveným v čl. 8.7 Rámcové smlouvy

S ohledem na povahu požadovaného plnění bude popis jednotlivých dílčích aktivit součástí zadání Objednatele a návrhu Poskytovatele. V souladu s Žádostí platí, že realizaci dané dílčí aktivity smí Poskytovatel zahájit teprve po zadání oprávněnou osobou Objednatele a poté, kdy Poskytovatelem stanovenou pracnost včetně popisu konkrétních činností oprávněná osoba Objednatele schválí způsobem popsaným v Žádosti.

1. **Termín plnění (harmonogram):**

Dle specifikace v Žádosti a Doplnění k žádosti je poskytování služeb dle této Nabídky je předpokládáno pro období od nabytí účinnosti Dílčí smlouvy uzavřené na jejím základě do 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání objemu služeb 520 ČD podle toho, která z obou skutečností nastane dříve.

1. **Označení jednotlivých členů Realizačního týmu podílejících se na plnění předmětu Služby na objednávku:**

Dodávku řídí a garantují:

* *neveřejný údaj* (projektový manažer)
* *neveřejný údaj* (garant za oblast vývoje, ředitel divize D1)
* *neveřejný údaj* (garant za oblast analýzy, vedoucí týmu)
  + - *neveřejný údaj* (garant za oblast podpory provozu a projektového řízení, ředitel divize DS)

Na realizaci plnění se budou v průběhu roku 2024 podílet dle povahy dílčích zadání pracovníci divizí D1 a DS Poskytovatele. Jejich počet není s ohledem na povahu předmětu plnění popsaného v Žádosti a způsob zadávání jednotlivých dílčích aktivit popsaný v Žádosti možno předem specifikovat.

1. **Dopad na Systém anebo IT prostředí objednatele:**

S ohledem na předpokládaný charakter plnění dle této Nabídky a následně uzavřené Dílčí smlouvy neočekáváme dopady na Systém nebo IT prostředí Objednatele.

1. **Návrh konceptu technického řešení včetně uživatelského a případně licenčního zajištění Objednatele:**

S ohledem na předpokládanou povahu budoucích zadání popsaných v Žádosti není možné předložit koncept technického řešení, ten bude řešen až v rámci jednotlivých požadovaných dílčích aktivit, jak popisuje Žádost. Z téhož důvodu neočekáváme další nároky na Objednatele v oblasti licenčního zajištění nad rámec současného stavu. Taková situace může nastat při budoucí realizaci jiných plnění jinými subjekty pro Objednatele, k nimž byla vyžádána jako dílčí aktivita součinnost Poskytovatele v rámci poskytování služeb dle této Nabídky, pokud by její náplní byla například konzultace k technologickému řešení zahrnujícímu komponenty, jejichž licencemi Objednatel v současné době nedisponuje.

1. **Předmět příslušných Služeb na objednávku se týká anebo je jinak přímo spojen se ZPV a je tak k němu udělována Nevýhradní licence, případně příslušné nevýhradní oprávnění, neujednaly-li si Strany jiný rozsah Udělovaných oprávnění:**

Ne.

1. **Požadavky na součinnost Objednatele a třetích osob:**

S ohledem na předpokládanou povahu budoucích zadání popsaných v Žádosti neočekáváme další nároky na Objednatele ani třetí osoby nad rámec běžné komunikace na úrovni pracovních týmů Poskytovatele a Objednatele. Budou-li předmětem dílčí aktivity při plnění dle této Nabídky a následně uzavřené Dílčí smlouvy součinnosti při testování JIS PSV, účast na oponentním řízení a či součinnosti s návaznými projekty, jak příkladmo uvádí Žádost, zahrnuje požadavek na součinnost účast odborných pracovníků Objednatele a případných třetích stran v rozsahu odpovídajícím zadání pro danou dílčí aktivitu, poskytnutí potřebné dokumentace Objednatelem Poskytovateli s odpovídajícím předstihem apod.

1. **Cenová nabídka:**

S ohledem na povahu předmětu plnění a způsob zadávání dílčích aktivit popsaný v Žádosti nelze předem stanovit cenu skutečně realizovaného plnění. Jednotková cena za člověkoden (ČD) práce je definována v Příloze č. 2 Servisní smlouvy: cena služeb a činí 14 500,-Kč bez DPH. Nejvyšší možný objem plnění 520 ČD specifikovaný v Doplnění k žádosti odpovídá nejvyšší možná ceně služeb realizovaných dle této Nabídky a následně uzavřené Dílčí smlouvy ve výši 7 540 000,- Kč bez DPH.

Fakturaci předpokládáme na měsíční bázi na základě schválení příslušného Dílčího měsíčního výkazu v rámci Souhrnného měsíčního výkazu (v souladu s ustanoveními Servisní smlouvy čl. 5.3, 5.4, 9.2, 9.3 a Přílohy č. 1 Servisní smlouvy: Technické specifikace čl. 2.1.).

1. **Akceptační kritéria:**

Akceptační kritéria budou určena v souladu s čl. 2 Žádosti dle charakteru požadované součinnosti Poskytovatele v rámci dané dílčí aktivity předem schválené Objednatelem.

Schválení dílčích aktivit před jejich realizací bude probíhat způsobem popsaným v čl. 1 Žádosti.

1. **Další podmínky:**

* Pojmy s velkými písmeny v této Nabídce nedefinované mají význam uvedený v Servisní smlouvě.
* Na základě objednávky Objednatele, která představuje odsouhlasení Nabídky, doručené Poskytovateli v elektronické podobě („**Objednávka**“), se Poskytovatel zavazuje poskytovat Služby na objednávku uvedené v Nabídce. Dílčí smlouva dle Servisní smlouvy („**Dílčí smlouva**“) je uzavřena doručením Objednávky Poskytovateli. Objednávku je oprávněna učinit Kontaktní osoba Objednatele pro věci smluvní.
* Každá Dílčí smlouva se řídí Servisní smlouvou a ustanovení Servisní smlouvy mají přednost před odchylnými ustanoveními Dílčí smlouvy. Dílčí smlouva nabývá účinnosti nejdříve uveřejněním příslušné Dílčí smlouvy prostřednictvím tzv. registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“).
* Dílčí smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Dílčí smlouvy souhlasí, s výjimkou dle čl. 35.2 Servisní smlouvy. Uveřejnění Dílčí smlouvy v registru smluv zabezpečí Objednatel.

**Lhůta k potvrzení Nabídky:** Doba platnosti Nabídky je v souladu s ustanovením Servisní smlouvy třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Poskytovatel neprodlužuje dobu platnosti Nabídky.

S pozdravem

**Za Poskytovatele:**

**V Praze** **dne 21. 3. 2024**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*neveřejný údaj*

Ředitel a místopředseda představenstva

OKsystem a.s.