|  |  |
| --- | --- |
| **Od:** | Ing. Pavel Dolanský |
| **Komu:** | jednatel@sportas.cz; provoz@sportas.cz |
| **Předmet:** | Fwd: Statika operné steny pod tribunou Podkrušnohorská 1677, Litvínov |
| **Datum:** | úterý 5. brezna 2024 12:47:38 |

Dobrý den!

Posílám slíbenou nabídku na zajištení Statického posudku operné steny pod tribunou Podkrušnohorská 1677, Litvínov.

**A. Technická cást**

Soucástí Statického posudku bude:

* proverení dostupné dokumentace,
* prohlídka konstrukce operné steny se záznamem poruch do náhradní

dokumentace,

* 2 výkopy pro zprístupnení paty operné steny pro vrtané sondy (budou

následne pouze zasypány),

* dozor pri provádení vrtaných sond,
* náhradní dokumentace operné steny,
* statické posouzení stability operné steny,
* návrh efektivního opatrení na zajištení dlouhodobé stability konstrukce,- zjednodušená kalkulace nákladu na zajištení dlouhodobé stability konstrukce. Soucástí Statického posudku nebude:
* provedení vrtaných sond.

Požadavek na protiplnení:

* zajištení prístupu na pozemky 1569/5; 1569/37; 1569/41; 1569/41,- souhlas majitelu s provádením kopaných sond na výše uvedených pozemcích.

**B. Obchodní cást**

Cenová kalkulace nákladu na vypracování Statického posudku vychází ze sazebníku UNIKA 2022: 12 hod x 340 Kc/hod + 40 hod x 740 Kc/hod + 36 hod x 960 Kc/hod = 68 240 Kc.

Cenová nabídka je **66 000,- Kc (bez DPH)**.

Platební podmínky:

Splatnost faktury predpokládáme 30 dní.

 Harmonogram prací:

Práce budou zahájeny neprodlene po objednání a zajištení protiplnení.

Elektronická verze k pripomínkování bude zaslána do 4 týdnu od zahájení prací. Autorizovaná tištená verze bude odevzdána do 1 týdne od schválení verze k pripomínkování.

 Bude-li treba upresnení nebo vyjasnení nabídky, zavolejte prosím.

Preji pekný den!

Ing. Pavel Dolanský

**DOPAC, spol. s r.o.**

Partyzánská 1933

434 01 Most

tel. +420 xxx

email: xxx